ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 5 февраля 2016 г. N 7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 - 2018

ГОДАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 - 2043 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. приказов Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора

Томской области от 23.03.2016 [N 18](consultantplus://offline/ref=0F578A874A9BE30DB9B50FF61B4BDDEAC3D5C2B1ADCD187B5B73F0E941885BA2267ECBADC5C6AE933B90F47BT2J), от 01.07.2016 [N 45](consultantplus://offline/ref=0F578A874A9BE30DB9B50FF61B4BDDEAC3D5C2B1A5CA1A71597EADE349D157A0217194BAC28FA2923B90F4B778TCJ), от 18.11.2016 [N 75](consultantplus://offline/ref=0F578A874A9BE30DB9B50FF61B4BDDEAC3D5C2B1A5CA1B745A7DADE349D157A0217194BAC28FA2923B90F4B778TCJ))

В соответствии с [частью 7 статьи 168](consultantplus://offline/ref=0F578A874A9BE30DB9B511FB0D2783EEC3D79FBDA3CA1424002CABB4168151F5613192EC857CTBJ) Жилищного кодекса Российской Федерации, [статьями 5](consultantplus://offline/ref=0F578A874A9BE30DB9B50FF61B4BDDEAC3D5C2B1ADCE1D725973F0E941885BA2267ECBADC5C6AE933B90F67BTEJ), [9](consultantplus://offline/ref=0F578A874A9BE30DB9B50FF61B4BDDEAC3D5C2B1ADCE1D725973F0E941885BA2267ECBADC5C6AE933B90F17BT1J) Закона Томской области от 7 июня 2013 года N 116-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области", [постановлением](consultantplus://offline/ref=0F578A874A9BE30DB9B50FF61B4BDDEAC3D5C2B1ADCE18745D73F0E941885BA272T6J) Администрации Томской области от 30.12.2013 N 597а "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы", [постановлением](consultantplus://offline/ref=0F578A874A9BE30DB9B50FF61B4BDDEAC3D5C2B1ADCF18765F73F0E941885BA272T6J) Администрации Томской области от 30.03.2015 N 99а "Об установлении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", в целях обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, приказываю:

1. Утвердить Краткосрочный [план](#P34) реализации в 2016 - 2018 годах Региональной [программы](consultantplus://offline/ref=0F578A874A9BE30DB9B50FF61B4BDDEAC3D5C2B1ADCE18745D73F0E941885BA2267ECBADC5C6AE913B94FD7BT6J) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента

Ю.И.БАЕВ

Приложение

к приказу

Департамента ЖКХ и государственного

жилищного надзора Томской области

от 05.02.2016 N 7

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 - 2018 ГГ. РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Список изменяющих документов

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0F578A874A9BE30DB9B50FF61B4BDDEAC3D5C2B1A5CA1B745A7DADE349D157A0217194BAC28FA2923B90F4B778TCJ) Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора

Томской области от 18.11.2016 N 75)

1. ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ

В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 - 2018 ГГ.

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Адрес МКД | Год | | Вид последнего капитального ремонта [<1>](#P35196) | Материал стен [<2>](#P35197) | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома [<3>](#P35198) |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе нежилых помещений | в том числе жилых помещений | из них жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе |  |  |  |  |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2016 год | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Томской области | | x | x | x | x | x | x | 1054398,76 | 860662,71 | 43404,08 | 817022,93 | 754992,17 | 38055 | 862253212,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813417213,60 | 48835998,66 | x | x | x | x |
| Итого по Александровскому району | | x | x | x | x | x | x | 1670,50 | 1493,80 | 0,00 | 1493,80 | 1350,30 | 76 | 3022203,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2888084,56 | 134118,49 | x | x | x | x |
| 1 | с. Александровское, ул. Пушкина, д. 46 | 1988 |  |  | Д | 2 | 2 | 555,00 | 491,00 | 0,00 | 491,00 | 465,70 | 22 | 1511574,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1444494,15 | 67080,23 | 3078,56 | 7539,00 | 12.2016 | 1 |
| 2 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 1973 | 2011 | ЭС | Д | 2 | 2 | 584,10 | 513,40 | 0,00 | 513,40 | 446,10 | 21 | 132970,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127069,67 | 5900,93 | 259,00 | 259,00 | 12.2016 | 1 |
| 3 | с. Александровское, ул. Толпарова, д. 25а | 1977 |  |  | Д | 2 | 2 | 531,40 | 489,40 | 0,00 | 489,40 | 438,50 | 33 | 1377658,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1316520,74 | 61137,33 | 2814,99 | 7539,00 | 12.2016 | 1 |
| Итого по Асиновскому району | | x | x | x | x | x | x | 4800,42 | 4403,00 | 454,70 | 3948,30 | 3486,51 | 128 | 22671053,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21305039,48 | 1366014,35 | x | x | x | x |
| 1 | г. Асино, ул. 370 Стрелковой дивизии, д. 34 | 1963 |  |  | К | 2 | 1 | 329,46 | 306,10 | 0,00 | 306,10 | 235,28 | 13 | 1490479,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400672,96 | 89806,89 | 4869,26 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 2 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 23 | 1963 |  |  | К | 2 | 2 | 411,00 | 370,70 | 0,00 | 370,70 | 312,00 | 10 | 2266647,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2130074,08 | 136573,86 | 6114,51 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 3 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 3 | 1962 |  |  | К | 2 | 2 | 541,30 | 486,70 | 148,50 | 338,20 | 338,20 | 7 | 2871394,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2698382,41 | 173012,08 | 5899,72 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 4 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 7 | 1962 |  |  | К | 2 | 2 | 546,00 | 495,10 | 251,30 | 243,80 | 243,80 | 5 | 2887476,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2713495,83 | 173981,10 | 5832,11 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 5 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 23 | 1959 |  |  | К | 2 | 2 | 546,40 | 493,40 | 0,00 | 493,40 | 245,00 | 10 | 2758896,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2592662,39 | 166233,63 | 5591,60 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 6 | г. Асино, ул. имени Чернышевского, д. 15 | 1964 |  |  | К | 2 | 3 | 1075,70 | 1003,20 | 54,90 | 948,30 | 902,03 | 34 | 3256649,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3060424,07 | 196225,09 | 3246,26 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 7 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 | 1963 |  |  | К | 2 | 1 | 324,40 | 300,30 | 0,00 | 300,30 | 300,30 | 14 | 1706677,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1603843,46 | 102833,57 | 5683,24 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 8 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 1938 |  |  | К | 2 | 1 | 347,00 | 317,30 | 0,00 | 317,30 | 317,30 | 10 | 1864482,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1752140,32 | 112341,91 | 5876,09 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 9 | г. Асино, ул. Центральная, д. 11 | 1964 |  |  | К | 2 | 2 | 679,16 | 630,20 | 0,00 | 630,20 | 592,60 | 25 | 3568350,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3353343,96 | 215006,22 | 5662,25 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| Итого по Бакчарскому району | | x | x | x | x | x | x | 240,20 | 228,30 | 0,00 | 228,30 | 228,30 | 11 | 1435330,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1357140,36 | 78190,54 | x | x | x | x |
| 1 | с. Бакчар, ул. Ленина, д. 33 | 1966 |  |  | К | 2 | 1 | 240,20 | 228,30 | 0,00 | 228,30 | 228,30 | 11 | 1435330,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1357140,36 | 78190,54 | 6287,04 | 7539,00 | 12.2016 | 1 |
| Итого по Верхнекетскому району | | x | x | x | x | x | x | 2910,80 | 2614,80 | 0,00 | 2614,80 | 1449,20 | 98 | 1883231,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1714361,47 | 168869,84 | x | x | x | x |
| 1 | п. Сайга, ул. О.Кошевого, д. 1 | 1977 |  |  | П | 5 | 4 | 2910,80 | 2614,80 | 0,00 | 2614,80 | 1449,20 | 98 | 1883231,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1714361,47 | 168869,84 | 720,22 | 1041,00 | 12.2016 | 1 |
| Итого по городу Кедровому | | x | x | x | x | x | x | 3239,70 | 3154,20 | 0,00 | 2918,50 | 2892,10 | 131 | 4915560,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4691502,94 | 224057,36 | x | x | x | x |
| 1 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 6 | 1986 | 1997 | К | П | 5 | 4 | 2707,70 | 2680,70 | 0,00 | 2680,70 | 2680,70 | 112 | 4792923,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4574456,36 | 218467,44 | 1787,94 | 3067,00 | 12.2016 | 1 |
| 2 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 9 | 1986 |  |  | Д | 2 | 2 | 532,00 | 473,50 | 0,00 | 237,80 | 211,40 | 19 | 122636,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117046,58 | 5589,92 | 259,00 | 259,00 | 12.2016 | 1 |
| Итого по городскому округу ЗАТО Северск | | x | x | x | x | x | x | 226850,50 | 165100,52 | 11890,70 | 153209,82 | 142642,43 | 7322 | 161883353,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153889668,80 | 7993685,10 | x | x | x | x |
| 1 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 4 | 1953 | 1976 | К | Пр | 3 | 2 | 1328,50 | 1225,20 | 0,00 | 1225,20 | 1155,40 | 54 | 4312094,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4026298,84 | 285795,20 | 3519,50 | 4728,00 | 12.2016 | 1 |
| 2 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 20 | 1956 | 1999 | ТС | Пр | 3 | 3 | 5856,20 | 4710,60 | 442,30 | 4268,30 | 3971,30 | 122 | 145124,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93065,53 | 52058,87 | 30,81 | 224,00 | 12.2016 | 1 |
| 3 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 40 | 1958 | 2001 | ТС | К | 5 | 8 | 9858,00 | 6282,60 | 1030,50 | 5252,10 | 4972,80 | 183 | 4017902,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3810374,94 | 207527,66 | 639,53 | 2681,00 | 12.2016 | 1 |
| 4 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 55 | 1955 | 2009 | К | К | 5 | 4 | 5062,20 | 4076,90 | 1163,40 | 2913,50 | 2787,90 | 100 | 162826,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125212,83 | 37613,36 | 39,94 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 5 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 71 | 1962 | 2011 | К | К | 5 | 4 | 4510,90 | 3270,40 | 689,40 | 2581,00 | 2395,60 | 110 | 4862693,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4623412,52 | 239281,22 | 1486,88 | 2681,00 | 12.2016 | 1 |
| 6 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 74 | 1967 | 1988 | ЛО | К | 9 | 1 | 3271,95 | 2252,60 | 180,30 | 2072,30 | 1963,60 | 81 | 5342521,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5068022,02 | 274499,59 | 2371,71 | 2469,94 | 12.2016 | 1 |
| 7 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 90 | 1963 | 1997 | К | К | 5 | 4 | 5322,50 | 3396,70 | 550,00 | 2846,70 | 2633,30 | 132 | 7969827,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7573328,48 | 396499,28 | 2346,34 | 2366,00 | 12.2016 | 1 |
| 8 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 122 | 1984 |  |  | К | 9 | 12 | 30456,90 | 22804,60 | 5407,70 | 17396,90 | 16589,80 | 952 | 19575062,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18540238,53 | 1034823,56 | 858,38 | 919,76 | 12.2016 | 1 |
| 9 | г. Северск, ул. Горького, д. 4а | 1953 | 1972 | КОМП | Д | 2 | 2 | 968,10 | 893,10 | 0,00 | 893,10 | 733,90 | 45 | 4169372,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3940598,92 | 228773,18 | 4668,43 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 10 | г. Северск, ул. Калинина, д. 14 | 1957 |  |  | К | 4 | 4 | 3415,00 | 2329,20 | 0,00 | 2329,20 | 1989,40 | 105 | 97826,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94270,58 | 3555,82 | 42,00 | 42,00 | 12.2016 | 1 |
| 11 | г. Северск, ул. Калинина, д. 16 | 1957 |  |  | К | 4 | 4 | 3421,00 | 2363,00 | 0,00 | 2363,00 | 2157,50 | 94 | 3648652,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3481472,89 | 167179,62 | 1544,08 | 1777,00 | 12.2016 | 1 |
| 12 | г. Северск, ул. Калинина, д. 18 | 1957 |  |  | К | 4 | 4 | 3421,00 | 2339,20 | 0,00 | 2339,20 | 2261,50 | 96 | 2552093,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2336856,71 | 215236,87 | 1091,01 | 1865,00 | 12.2016 | 1 |
| 13 | г. Северск, ул. Калинина, д. 19 | 1957 | 1995 | ТС | Пр | 4 | 3 | 2730,60 | 1542,40 | 0,00 | 1542,40 | 1542,40 | 119 | 6783871,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6430129,22 | 353742,32 | 4398,26 | 4728,00 | 12.2016 | 1 |
| 14 | г. Северск, ул. Калинина, д. 41 | 1955 |  |  | Д | 2 | 2 | 977,90 | 887,80 | 0,00 | 887,80 | 887,80 | 46 | 1273105,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1210294,34 | 62810,86 | 1434,00 | 1434,00 | 12.2016 | 1 |
| 15 | г. Северск, ул. Калинина, д. 46 | 1966 | 1995 | К | К | 5 | 6 | 6843,80 | 4756,20 | 1625,90 | 3130,30 | 3020,50 | 183 | 401231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374010,97 | 27220,03 | 84,36 | 116,00 | 12.2016 | 1 |
| 16 | г. Северск, ул. Калинина, д. 50 | 1966 |  |  | К | 5 | 6 | 7404,00 | 4700,40 | 69,30 | 4631,10 | 4453,70 | 233 | 8026635,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7581828,36 | 444806,79 | 1707,65 | 2831,00 | 12.2016 | 1 |
| 17 | г. Северск, ул. Калинина, д. 73 | 1958 |  |  | К | 2 | 2 | 1203,50 | 671,70 | 0,00 | 671,70 | 597,10 | 34 | 3319611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3152702,26 | 166908,74 | 4942,10 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 18 | г. Северск, ул. Калинина, д. 119 | 1988 |  |  | П | 9 | 6 | 15854,00 | 11106,80 | 15,40 | 11091,40 | 10242,60 | 501 | 9791408,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9273996,26 | 517411,79 | 881,57 | 944,23 | 12.2016 | 1 |
| 19 | г. Северск, ул. Калинина, д. 131 | 1989 |  |  | П | 9 | 7 | 17467,60 | 12780,90 | 0,00 | 12780,90 | 12133,30 | 573 | 10472352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10472352,00 | 0,00 | 819,38 | 819,38 | 12.2016 | 1 |
| 20 | г. Северск, ул. Кирова, д. 2 | 1968 |  |  | П | 5 | 4 | 6041,60 | 3856,60 | 0,00 | 3856,60 | 3420,00 | 209 | 208256,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197384,40 | 10872,00 | 54,00 | 54,00 | 12.2016 | 1 |
| 21 | г. Северск, ул. Кирова, д. 5 | 1958 |  |  | Д | 2 | 1 | 1004,90 | 494,80 | 0,00 | 494,80 | 377,60 | 29 | 2642858,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2508714,76 | 134143,74 | 5341,27 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 22 | г. Северск, ул. Кирова, д. 10 | 1967 | 2010 | К, ТС | П | 5 | 4 | 6049,40 | 3853,40 | 0,00 | 3853,40 | 3519,10 | 192 | 208083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197817,43 | 10266,17 | 54,00 | 54,00 | 12.2016 | 1 |
| 23 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 12 | 1953 | 1963 | КОМП | Д | 2 | 1 | 913,20 | 439,67 | 0,00 | 439,67 | 17,60 | 9 | 2889196,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2746652,51 | 142543,54 | 6571,28 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 24 | г. Северск, ул. Куйбышева, д. 14 | 1958 |  |  | К | 2 | 2 | 1200,30 | 664,90 | 0,00 | 664,90 | 598,69 | 32 | 3279902,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3118083,18 | 161819,73 | 4932,93 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 25 | г. Северск, ул. Ленина, д. 10 | 1954 | 1980 | КОМП | Пр | 3 | 3 | 2567,30 | 1948,00 | 235,20 | 1712,80 | 1652,10 | 78 | 125815,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104286,84 | 21528,19 | 64,59 | 224,00 | 12.2016 | 1 |
| 26 | г. Северск, ул. Ленина, д. 18 | 1954 | 1996 | К | Пр | 4 | 2 | 1799,80 | 1653,94 | 0,00 | 1653,94 | 1584,37 | 68 | 5025259,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4777249,89 | 248009,84 | 3038,36 | 4728,00 | 12.2016 | 1 |
| 27 | г. Северск, ул. Ленина, д. 96 | 1972 | 1987 | К | П | 5 | 6 | 5780,43 | 4411,36 | 0,00 | 4411,36 | 3987,31 | 235 | 308444,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267745,08 | 40699,08 | 69,92 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 28 | г. Северск, ул. Ленина, д. 104 | 1973 |  |  | П | 5 | 6 | 5918,67 | 4412,43 | 0,00 | 4412,43 | 3860,09 | 242 | 313406,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272697,77 | 40708,95 | 71,03 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 29 | г. Северск, ул. Ленинградская, д. 14 | 1989 |  |  | П | 9 | 5 | 10498,10 | 9363,70 | 0,00 | 9363,70 | 8716,10 | 452 | 8726960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8726960,00 | 0,00 | 932,00 | 932,00 | 12.2016 | 1 |
| 30 | г. Северск, ул. Маяковского, д. 8 | 1956 | 1996 | ТС | Пр | 3 | 2 | 3643,40 | 2518,50 | 275,20 | 2243,30 | 2243,30 | 101 | 7605536,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6990228,14 | 615308,70 | 3019,87 | 4952,00 | 12.2016 | 1 |
| 31 | г. Северск, ул. Мира, д. 5 | 1953 | 1966 | КОМП | Д | 2 | 1 | 909,30 | 530,30 | 0,00 | 530,30 | 530,30 | 26 | 3086800,55 |  | 0,00 | 0,00 | 2932808,95 | 153991,60 | 5820,86 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 32 | г. Северск, ул. Первомайская, д. 3 | 1979 | 2010 | К | П | 9 | 5 | 13108,40 | 9392,00 | 0,00 | 9392,00 | 8672,20 | 448 | 8158816,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7727640,05 | 431176,49 | 868,70 | 930,52 | 12.2016 | 1 |
| 33 | г. Северск, ул. Победы, д. 8 | 1985 |  |  | П | 6 | 9 | 7362,70 | 6463,70 | 206,10 | 6257,60 | 6001,56 | 337 | 1534659,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1448424,29 | 86235,30 | 237,43 | 270,42 | 12.2016 | 1 |
| 34 | г. Северск, ул. Победы, д. 22 | 1987 | 1996 | К | П | 9 | 8 | 20250,10 | 14913,60 | 0,00 | 14913,60 | 14314,72 | 697 | 13038690,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12348807,89 | 689882,37 | 874,28 | 937,61 | 12.2016 | 1 |
| 35 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 9 | 1952 | 1984 | КОМП | Пр | 2 | 2 | 978,90 | 889,10 | 0,00 | 889,10 | 856,92 | 38 | 82016,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70875,01 | 11141,79 | 92,25 | 254,00 | 12.2016 | 1 |
| 36 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 3 | 1972 | 1997 | К | П | 5 | 6 | 5724,95 | 4363,92 | 0,00 | 4363,92 | 4051,29 | 232 | 279856,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239595,02 | 40261,40 | 64,13 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 37 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 88 | 1958 |  |  | К | 2 | 2 | 1193,50 | 663,80 | 0,00 | 663,80 | 608,40 | 28 | 3336860,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3170465,45 | 166395,24 | 5026,91 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 38 | г. Северск, ул. Тупиковая, д. 10 | 1955 |  |  | Пр | 2 | 2 | 1442,00 | 892,10 | 0,00 | 892,10 | 861,68 | 58 | 2100895,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1997244,16 | 103651,34 | 2355,00 | 2355,00 | 12.2016 | 1 |
| 39 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 20 | 1909 | 1998 | К | Д | 2 | 1 | 587,00 | 522,50 | 0,00 | 522,50 | 163,60 | 37 | 1035374,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945510,67 | 89863,67 | 1981,58 | 3486,00 | 12.2016 | 1 |
| 40 | пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 2 | 1930 |  |  | Д | 2 | 2 | 502,90 | 461,90 | 0,00 | 461,90 | 116,10 | 11 | 971452,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892011,11 | 79441,20 | 2103,17 | 3486,00 | 12.2016 | 1 |
| Итого по городскому округу Стрежевой | | x | x | x | x | x | x | 101287,00 | 79723,73 | 3018,88 | 76704,85 | 73149,13 | 3902 | 63666188,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60507715,59 | 3158473,17 | x | x | x | x |
| 1 | г. Стрежевой, мкр. 1-й, д. 146 | 1971 | 2008 | КОМП | К | 2 | 2 | 772,90 | 714,70 | 0,00 | 714,70 | 567,90 | 34 | 69371,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60300,15 | 9071,43 | 97,06 | 250,00 | 12.2016 | 1 |
| 2 | г. Стрежевой, мкр. 1-й, д. 148 | 1969 | 2008 | КОМП | К | 2 | 2 | 774,10 | 712,50 | 0,00 | 712,50 | 619,10 | 35 | 70511,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61468,09 | 9043,50 | 98,96 | 250,00 | 12.2016 | 1 |
| 3 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 205 | 1971 |  |  | К | 4 | 4 | 2860,40 | 2533,30 | 89,50 | 2443,80 | 2301,80 | 155 | 4444838,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4201558,77 | 243279,25 | 1754,56 | 3045,00 | 12.2016 | 1 |
| 4 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 221 | 1972 |  |  | П | 5 | 4 | 3629,10 | 3274,50 | 0,00 | 3274,50 | 3056,70 | 165 | 5913429,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5589476,17 | 323953,17 | 1805,90 | 3045,00 | 12.2016 | 1 |
| 5 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 223 | 1973 | 2010 | К | К | 2 | 2 | 806,90 | 745,90 | 0,00 | 745,90 | 559,30 | 48 | 410305,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389473,87 | 20831,42 | 550,08 | 610,00 | 12.2016 | 1 |
| 6 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 309 | 1982 | 2012 | К | К | 9 | 2 | 5442,50 | 4516,40 | 0,00 | 4516,40 | 4171,10 | 201 | 1288936,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1217305,66 | 71630,66 | 285,39 | 1667,00 | 12.2016 | 1 |
| 7 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 410 | 1986 | 2012 | ХВС | К | 5 | 4 | 3269,00 | 2678,30 | 0,00 | 2678,30 | 2594,70 | 123 | 151938,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125694,54 | 26243,90 | 56,73 | 193,00 | 12.2016 | 1 |
| 8 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 417 | 1982 | 2010 | ХВС, ГВС | П | 5 | 6 | 4572,10 | 3946,20 | 347,30 | 3598,90 | 3422,80 | 204 | 10260002,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9739096,51 | 520905,90 | 2599,97 | 3344,00 | 12.2016 | 1 |
| 9 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 424 | 1988 |  |  | П | 9 | 2 | 4969,30 | 3768,50 | 0,00 | 3768,50 | 3731,90 | 175 | 3503364,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3325360,29 | 178004,17 | 929,64 | 930,36 | 12.2016 | 1 |
| 10 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 425 | 1988 |  |  | П | 9 | 5 | 13468,60 | 9974,90 | 0,00 | 9974,90 | 9734,50 | 450 | 8758411,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8313400,72 | 445010,42 | 878,05 | 878,72 | 12.2016 | 1 |
| 11 | г. Стрежевой, ул. Викулова, д. 10 | 1976 |  |  | К | 2 | 1 | 1063,20 | 740,10 | 0,00 | 740,10 | 679,10 | 25 | 96213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91328,21 | 4884,79 | 130,00 | 130,00 | 12.2016 | 1 |
| 12 | г. Стрежевой, ул. Молодежная, д. 8/1 | 1988 |  |  | К | 9 | 1 | 4807,20 | 3880,80 | 496,20 | 3384,60 | 3384,60 | 242 | 1749858,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1660856,59 | 89002,09 | 450,90 | 451,72 | 12.2016 | 1 |
| 13 | г. Стрежевой, ул. Молодежная, д. 8/2 | 1988 |  |  | К | 9 | 1 | 4861,80 | 3919,65 | 328,20 | 3591,45 | 3466,43 | 225 | 1749858,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1660856,59 | 89002,09 | 446,43 | 447,24 | 12.2016 | 1 |
| 14 | г. Стрежевой, ул. Молодежная, д. 21 | 1994 | 2008 | К | П | 10 | 5 | 15217,10 | 11489,70 | 457,50 | 11032,20 | 10643,60 | 521 | 7482165,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7289537,42 | 192628,25 | 651,21 | 1667,00 | 12.2016 | 1 |
| 15 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 7а | 1986 |  |  | Пр | 2 | 2 | 746,70 | 665,80 | 0,00 | 665,80 | 665,80 | 44 | 55406,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46651,50 | 8754,98 | 83,22 | 259,00 | 12.2016 | 1 |
| 16 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 8 | 1986 |  |  | Пр | 2 | 2 | 773,50 | 681,60 | 0,00 | 681,60 | 681,60 | 42 | 55242,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46280,00 | 8962,75 | 81,05 | 259,00 | 12.2016 | 1 |
| 17 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 91 | 1978 |  |  | К | 2 | 2 | 715,00 | 579,10 | 0,00 | 579,10 | 579,10 | 36 | 54163,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46812,87 | 7350,31 | 93,53 | 250,00 | 12.2016 | 1 |
| 18 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 101 | 1982 | 2014 | ХВС, ГВС | Пр | 2 | 2 | 767,20 | 708,80 | 0,00 | 708,80 | 708,80 | 46 | 3838454,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3715856,02 | 122598,35 | 5415,43 | 7704,00 | 12.2016 | 1 |
| 19 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 20 | 1983 | 2010 | КОМП | К | 9 | 1 | 4683,40 | 3951,46 | 0,00 | 3951,46 | 3065,46 | 207 | 1749858,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1660856,59 | 89002,09 | 442,84 | 443,64 | 12.2016 | 1 |
| 20 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 53 | 1991 | 2008 | ЛО | К | 9 | 8 | 22218,40 | 16283,90 | 1072,88 | 15211,02 | 15027,30 | 690 | 10214000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9604688,44 | 609311,56 | 627,25 | 1667,00 | 12.2016 | 1 |
| 21 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 60/1 | 1986 |  |  | К | 9 | 1 | 4868,60 | 3957,62 | 227,30 | 3730,32 | 3487,54 | 234 | 1749858,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1660856,59 | 89002,09 | 442,15 | 442,95 | 12.2016 | 1 |
| Итого по Городу Томску | | x | x | x | x | x | x | 680082,66 | 575715,12 | 28039,80 | 547675,32 | 507350,87 | 24960 | 525973801,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494419131,96 | 31554669,80 | x | x | x | x |
| Кировский район | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 5 | 1980 |  |  | К | 5 | 1 | 1023,93 | 898,43 | 0,00 | 898,43 | 898,43 | 52 | 2557815,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2403651,98 | 154163,03 | 2846,98 | 3449,00 | 12.2016 | 1 |
| 2 | г. Томск, пер. Нахимова, д. 12/1 | 1990 |  |  | К | 10 | 1 | 3127,30 | 2798,60 | 3,40 | 2795,20 | 2795,20 | 141 | 1745316,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1640124,33 | 105192,65 | 623,64 | 623,67 | 12.2016 | 1 |
| 3 | г. Томск, пер. Промышленный, д. 9 | 1968 |  |  | К | 5 | 3 | 4543,60 | 2962,50 | 0,00 | 2962,50 | 2853,00 | 187 | 343650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322937,74 | 20712,26 | 116,00 | 116,00 | 12.2016 | 1 |
| 4 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 34 | 1959 |  |  | К | 5 | 4 | 3619,70 | 3374,50 | 818,90 | 2555,60 | 2477,90 | 101 | 140808,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102775,82 | 38033,14 | 41,73 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 5 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 34а | 1961 |  |  | К | 5 | 4 | 3615,00 | 3339,50 | 0,00 | 3339,50 | 3266,50 | 159 | 387382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364033,95 | 23348,05 | 116,00 | 116,00 | 12.2016 | 1 |
| 6 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/2 | 1946 |  |  | Пр | 3 | 2 | 898,90 | 828,90 | 0,00 | 828,90 | 685,60 | 30 | 2743045,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2495648,61 | 247396,68 | 3309,26 | 4952,00 | 12.2016 | 1 |
| 7 | г. Томск, с. Дзержинское, ул. Заводская, д. 4 | 1947 |  |  | Д | 2 | 4 | 564,20 | 380,20 | 0,00 | 380,20 | 112,00 | 37 | 68121,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62300,91 | 5820,45 | 179,17 | 254,00 | 12.2016 | 1 |
| 8 | г. Томск, ул. Артема, д. 3 | 1954 |  |  | Пр | 3 | 2 | 1575,00 | 1491,00 | 295,00 | 1196,00 | 604,90 | 42 | 171051,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150922,10 | 20129,67 | 114,72 | 224,00 | 12.2016 | 1 |
| 9 | г. Томск, ул. Артема, д. 6 | 1956 | 2013 | ЭС | Пр | 2 | 2 | 783,60 | 741,70 | 0,00 | 741,70 | 542,90 | 36 | 82185,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70830,43 | 11354,63 | 110,81 | 254,00 | 12.2016 | 1 |
| 10 | г. Томск, ул. Вершинина, д. 19 | 1964 |  |  | К | 5 | 5 | 5035,00 | 4648,04 | 553,40 | 4094,64 | 4050,94 | 161 | 6298789,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5919153,22 | 379636,73 | 1355,15 | 2831,00 | 12.2016 | 1 |
| 11 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 26 | 1962 |  |  | К | 4 | 2 | 1419,10 | 1277,10 | 0,00 | 1277,10 | 1221,30 | 58 | 80457,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75608,03 | 4849,27 | 63,00 | 63,00 | 12.2016 | 1 |
| 12 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 31б | 1948 |  |  | Пр | 2 | 2 | 983,00 | 891,50 | 150,40 | 741,10 | 657,00 | 34 | 1940724,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1823753,96 | 116970,11 | 2176,92 | 2355,00 | 12.2016 | 1 |
| 13 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34а | 1951 |  |  | Пр | 2 | 1 | 555,59 | 532,25 | 0,00 | 532,25 | 532,25 | 38 | 2578233,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2422829,87 | 155403,81 | 4844,03 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 14 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 60а | 1958 |  |  | К | 4 | 2 | 1358,80 | 1261,40 | 0,00 | 1261,40 | 1218,40 | 61 | 159881,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143840,23 | 16041,55 | 126,75 | 211,00 | 12.2016 | 1 |
| 15 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 18 | 1964 |  |  | К | 5 | 3 | 3513,36 | 2547,27 | 110,90 | 2436,37 | 2436,37 | 121 | 4028248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3785459,96 | 242788,04 | 1581,40 | 2831,00 | 12.2016 | 1 |
| 16 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 22 | 1961 |  |  | К | 4 | 4 | 3535,40 | 3210,10 | 585,60 | 2624,50 | 2624,50 | 95 | 5383498,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5059027,29 | 324470,83 | 1677,05 | 4728,00 | 12.2016 | 1 |
| 17 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 24 | 1962 |  |  | К | 4 | 4 | 2714,00 | 2522,20 | 46,00 | 2476,20 | 2123,50 | 97 | 138704,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106629,04 | 32075,47 | 54,99 | 211,00 | 12.2016 | 1 |
| 18 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 43 | 1963 | 2008 | ХВС, ГВС | К | 5 | 4 | 3569,00 | 3267,00 | 538,00 | 2729,00 | 2685,90 | 137 | 5076196,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4746474,20 | 329722,38 | 1553,78 | 2831,00 | 12.2016 | 1 |
| 19 | г. Томск, ул. Карташова, д. 42в | 1962 |  |  | К | 4 | 2 | 1436,00 | 1338,10 | 117,10 | 1221,00 | 1221,00 | 51 | 155219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145864,30 | 9355,30 | 116,00 | 116,00 | 12.2016 | 1 |
| 20 | г. Томск, ул. Киевская, д. 86б | 1970 |  |  | К | 5 | 4 | 3642,30 | 3330,30 | 0,00 | 3330,30 | 3151,10 | 141 | 386314,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363031,08 | 23283,72 | 116,00 | 116,00 | 12.2016 | 1 |
| 21 | г. Томск, ул. Киевская, д. 89 | 1975 |  |  | К | 5 | 2 | 3954,50 | 3486,60 | 365,10 | 3121,50 | 3070,70 | 154 | 4912658,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4616565,56 | 296092,66 | 1409,01 | 2831,00 | 12.2016 | 1 |
| 22 | г. Томск, ул. Киевская, д. 109/1 | 1964 |  |  | К | 5 | 4 | 3606,43 | 3361,23 | 845,80 | 2515,43 | 2515,43 | 107 | 158504,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120621,20 | 37883,57 | 47,16 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 23 | г. Томск, ул. Короленко, д. 11 | 1961 |  |  | Пр | 2 | 2 | 678,60 | 632,60 | 0,00 | 632,60 | 632,60 | 40 | 75520,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65836,00 | 9684,43 | 119,38 | 254,00 | 12.2016 | 1 |
| 24 | г. Томск, ул. Короленко, д. 19 | 1964 |  |  | К | 2 | 2 | 667,00 | 620,80 | 0,00 | 620,80 | 465,70 | 34 | 77751,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68734,45 | 9017,37 | 125,24 | 241,00 | 12.2016 | 1 |
| 25 | г. Томск, ул. Косарева, д. 19 | 1958 |  |  | Пр | 2 | 3 | 2350,80 | 1327,80 | 0,00 | 1327,80 | 1327,80 | 47 | 77495,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57168,21 | 20327,20 | 58,36 | 254,00 | 12.2016 | 1 |
| 26 | г. Томск, ул. Косарева, д. 25 | 1974 |  |  | К | 5 | 6 | 5400,20 | 4979,60 | 440,70 | 4538,90 | 4419,50 | 172 | 6187703,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5805745,30 | 381958,20 | 1242,61 | 2831,00 | 12.2016 | 1 |
| 27 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 106 | 1964 |  |  | Пр | 5 | 2 | 1771,90 | 1648,90 | 316,80 | 1332,10 | 1259,40 | 58 | 4782683,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4481457,97 | 301225,23 | 2900,53 | 3031,00 | 12.2016 | 1 |
| 28 | г. Томск, ул. Кулева, д. 32 | 1951 |  |  | К | 4 | 2 | 1853,80 | 1724,60 | 917,94 | 806,66 | 413,90 | 52 | 98907,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76975,35 | 21932,19 | 57,35 | 211,00 | 12.2016 | 1 |
| 29 | г. Томск, ул. Полины Осипенко, д. 16 | 1981 | 2008 | ХВС, ГВС | К | 9 | 1 | 6164,20 | 4585,30 | 0,00 | 4585,30 | 4445,00 | 200 | 4287702,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3891398,48 | 396303,59 | 935,10 | 1434,00 | 12.2016 | 1 |
| 30 | г. Томск, ул. Советская, д. 46 | 1958 |  |  | К | 4 | 4 | 4068,10 | 3808,20 | 828,30 | 2979,90 | 2439,00 | 77 | 10905690,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10244581,52 | 661108,76 | 2863,74 | 4782,00 | 12.2016 | 1 |
| 31 | г. Томск, ул. Советская, д. 48 | 1959 |  |  | К | 5 | 2 | 1992,70 | 1786,70 | 0,00 | 1786,70 | 1786,70 | 62 | 121624,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101487,34 | 20137,44 | 68,07 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 32 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 8 | 1960 |  |  | К | 5 | 3 | 2717,70 | 2511,70 | 0,00 | 2511,70 | 2443,50 | 112 | 4425906,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3969030,45 | 456875,74 | 1762,12 | 3018,00 | 12.2016 | 1 |
| 33 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 15 | 1990 |  |  | К | 4 | 3 | 1889,60 | 1817,00 | 0,00 | 1817,00 | 1817,00 | 52 | 8595896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8071547,34 | 524348,66 | 4730,82 | 4788,00 | 12.2016 | 1 |
| 34 | г. Томск, ул. Тверская, д. 105 | 1961 |  |  | К | 5 | 4 | 3478,40 | 3194,40 | 201,00 | 2993,40 | 2908,00 | 101 | 167132,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131129,18 | 36003,27 | 52,32 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 35 | г. Томск, ул. Усова, д. 10а | 1951 | 2012 | ТС, К | Пр | 3 | 1 | 1441,14 | 1086,10 | 0,00 | 1086,10 | 346,20 | 103 | 89060,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83692,42 | 5367,78 | 82,00 | 82,00 | 12.2016 | 1 |
| 36 | г. Томск, ул. Усова, д. 21 | 1967 |  |  | К | 5 | 4 | 4406,74 | 3272,70 | 183,80 | 3088,90 | 3088,90 | 142 | 4024224,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3781678,55 | 242545,52 | 1229,63 | 2831,00 | 12.2016 | 1 |
| 37 | г. Томск, ул. Усова, д. 37 | 1968 |  |  | К | 5 | 6 | 5067,00 | 4230,78 | 503,00 | 3727,78 | 3609,99 | 196 | 770001,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751132,34 | 18869,62 | 182,00 | 182,00 | 12.2016 | 1 |
| 38 | г. Томск, ул. Усова, д. 37а | 1969 |  |  | К | 5 | 3 | 2695,30 | 2510,30 | 0,00 | 2510,30 | 2510,30 | 127 | 296215,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278362,09 | 17853,31 | 118,00 | 118,00 | 12.2016 | 1 |
| 39 | г. Томск, ул. Усова, д. 66 | 1951 | 2013 | К | К | 4 | 2 | 4298,70 | 3257,80 | 987,20 | 2270,60 | 1446,30 | 122 | 3519028,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3237459,61 | 281568,89 | 1080,19 | 1434,00 | 12.2016 | 1 |
| 40 | г. Томск, ул. Учебная, д. 50 | 1976 |  |  | К | 5 | 4 | 5293,20 | 4277,00 | 1471,40 | 2805,60 | 2805,60 | 132 | 8579067,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7829675,23 | 749391,97 | 2005,86 | 3018,00 | 12.2016 | 1 |
| 41 | г. Томск, ул. Щорса, д. 2б | 1960 |  |  | Пр | 3 | 1 | 1781,73 | 1231,45 | 147,50 | 1083,95 | 692,10 | 71 | 3692173,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3443843,25 | 248329,81 | 2998,23 | 4728,00 | 12.2016 | 1 |
| 42 | г. Томск, ул. Щорса, д. 13 | 1960 |  |  | К | 4 | 2 | 1774,22 | 1250,22 | 0,00 | 1250,22 | 1211,22 | 50 | 125156,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109257,05 | 15899,37 | 100,11 | 211,00 | 12.2016 | 1 |
| Ленинский район | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 43 | г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26 | 1990 |  |  | К | 9 | 3 | 6203,52 | 5728,30 | 84,00 | 5644,30 | 5376,10 | 216 | 5243444,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4927401,37 | 316043,56 | 915,36 | 915,40 | 12.2016 | 1 |
| 44 | г. Томск, пер. Заозерный, д. 16/1 | 1972 | 2010 | ТС, ГВС | К | 5 | 3 | 4072,70 | 3054,00 | 189,30 | 2864,70 | 2451,10 | 232 | 1102396,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1035953,57 | 66442,95 | 360,97 | 2296,00 | 12.2016 | 1 |
| 45 | г. Томск, пер. Заозерный, д. 16/2 | 1972 | 2010 | ТС, ГВС | К | 5 | 3 | 3914,60 | 2961,50 | 0,00 | 2961,50 | 2820,50 | 188 | 1124656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1056871,44 | 67784,56 | 379,76 | 2296,00 | 12.2016 | 1 |
| 46 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 96 | 1961 |  |  | К | 3 | 2 | 1375,10 | 1063,60 | 311,50 | 752,10 | 340,70 | 6 | 113228,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99702,18 | 13526,08 | 106,46 | 211,00 | 12.2016 | 1 |
| 47 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 235 | 1965 | 2013 | К | П | 5 | 3 | 2585,10 | 2582,40 | 0,00 | 2582,40 | 2452,60 | 98 | 12912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12133,78 | 778,22 | 5,00 | 5,00 | 12.2016 | 1 |
| 48 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 243/2 | 1995 |  |  | К | 6 | 4 | 3490,30 | 3120,10 | 0,00 | 3120,10 | 3076,10 | 148 | 5453044,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5115801,04 | 337243,08 | 1747,71 | 1865,00 | 12.2016 | 1 |
| 49 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 1 | 1978 |  |  | П | 9 | 4 | 9198,40 | 7974,90 | 0,00 | 7974,90 | 7323,40 | 344 | 12153747,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12011068,34 | 142679,26 | 1524,00 | 1524,00 | 12.2016 | 1 |
| 50 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 5 | 1978 |  |  | П | 9 | 4 | 9690,10 | 8466,60 | 629,80 | 7836,80 | 7445,30 | 337 | 9487847,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8916001,80 | 571845,60 | 1120,62 | 1434,00 | 12.2016 | 1 |
| 51 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 11 | 1973 |  |  | П | 5 | 4 | 2736,40 | 2636,40 | 0,00 | 2636,40 | 2401,90 | 160 | 5994621,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5495835,73 | 498785,38 | 2273,79 | 3139,00 | 12.2016 | 1 |
| 52 | г. Томск, ул. 5 Армии, д. 9 | 1990 | 2010 | ТС, ХВС | П | 10 | 6 | 16071,60 | 14255,30 | 498,40 | 13756,90 | 13240,80 | 736 | 32204929,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31430624,12 | 774305,08 | 2259,15 | 2259,15 | 12.2016 | 1 |
| 53 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 10/1 | 1972 |  |  | К | 5 | 3 | 3759,30 | 3039,30 | 60,20 | 2979,10 | 2930,70 | 115 | 131435,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97180,62 | 34255,18 | 43,25 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 54 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 10/2 | 1974 |  |  | К | 5 | 3 | 2981,10 | 2840,90 | 132,20 | 2708,70 | 2558,70 | 107 | 130842,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98823,50 | 32019,07 | 46,06 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 55 | г. Томск, ул. Асиновская, д. 9а | 1974 |  |  | К | 3 | 3 | 1470,20 | 1323,50 | 0,00 | 1323,50 | 1276,70 | 60 | 1897899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1794216,61 | 103682,39 | 1434,00 | 1434,00 | 12.2016 | 1 |
| 56 | г. Томск, ул. Войкова, д. 84а | 1960 |  |  | К | 3 | 3 | 1998,00 | 1474,66 | 155,50 | 1319,16 | 1099,69 | 56 | 104094,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85341,07 | 18753,63 | 70,59 | 211,00 | 12.2016 | 1 |
| 57 | г. Томск, ул. Говорова, д. 34 | 1970 |  |  | К | 5 | 8 | 7408,50 | 6993,50 | 944,00 | 6049,50 | 5897,30 | 264 | 193202,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114380,08 | 78821,97 | 27,63 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 58 | г. Томск, ул. Говорова, д. 48 | 1988 |  |  | П | 10 | 16 | 42248,30 | 37493,51 | 0,00 | 37493,51 | 35781,31 | 1666 | 5235838,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4920267,65 | 315571,21 | 139,65 | 139,68 | 12.2016 | 1 |
| 59 | г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 24 | 1961 |  |  | К | 4 | 2 | 2142,40 | 1928,16 | 0,00 | 1928,16 | 1841,16 | 73 | 89672,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65151,89 | 24520,91 | 46,51 | 211,00 | 12.2016 | 1 |
| 60 | г. Томск, ул. Мельничная, д. 71 | 1963 |  |  | К | 4 | 2 | 1274,90 | 1234,90 | 0,00 | 1234,90 | 1234,90 | 34 | 211167,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198440,52 | 12727,38 | 171,00 | 171,00 | 12.2016 | 1 |
| 61 | г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/1 | 1980 |  |  | К | 5 | 2 | 3479,40 | 3032,10 | 0,00 | 3032,10 | 1747,10 | 277 | 2699386,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2387799,78 | 311586,76 | 890,27 | 1705,00 | 12.2016 | 1 |
| 62 | г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/2 | 1975 |  |  | К | 5 | 2 | 3402,40 | 2955,10 | 0,00 | 2955,10 | 2203,10 | 237 | 6340539,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5863032,42 | 477507,38 | 2145,63 | 2681,00 | 12.2016 | 1 |
| 63 | г. Томск, ул. Пролетарская, д. 37 | 1957 |  |  | К | 3 | 1 | 698,50 | 629,50 | 0,00 | 629,50 | 562,20 | 28 | 2092379,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1966268,73 | 126110,58 | 3323,87 | 4728,00 | 12.2016 | 1 |
| 64 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 20а | 1978 |  |  | К | 5 | 8 | 6619,20 | 6113,76 | 0,00 | 6113,76 | 5805,66 | 275 | 13164060,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12181385,20 | 982674,96 | 2153,19 | 2723,00 | 12.2016 | 1 |
| 65 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 23 | 1962 |  |  | К | 5 | 4 | 3322,70 | 3089,70 | 537,00 | 2552,70 | 2343,70 | 117 | 176565,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141741,93 | 34823,23 | 57,15 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 66 | г. Томск, пер. Совпартшкольный, д. 2а | 1962 |  |  | К | 4 | 2 | 1448,40 | 1264,40 | 0,00 | 1264,40 | 1264,40 | 48 | 89457,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73378,20 | 16079,70 | 70,75 | 211,00 | 12.2016 | 1 |
| Октябрьский район | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 67 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 51 | 1987 |  |  | П | 9 | 9 | 22692,65 | 18910,54 | 0,00 | 18910,54 | 18357,14 | 423 | 6981046,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6560288,22 | 420757,95 | 369,16 | 369,19 | 12.2016 | 1 |
| 68 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 85 | 1987 |  |  | П | 9 | 11 | 29159,09 | 23284,49 | 64,20 | 23220,29 | 21770,79 | 890 | 8726306,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8200360,01 | 525946,49 | 374,77 | 374,80 | 12.2016 | 1 |
| 69 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 91 | 1988 |  |  | П | 9 | 7 | 18725,90 | 15604,90 | 0,00 | 15604,90 | 14585,60 | 419 | 12216296,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11480003,76 | 736293,01 | 782,85 | 782,95 | 12.2016 | 1 |
| 70 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 152 | 1966 |  |  | К | 5 | 4 | 3421,60 | 3176,50 | 78,00 | 3098,50 | 3035,30 | 119 | 9295384,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8717582,45 | 577802,20 | 2926,30 | 3018,00 | 12.2016 | 1 |
| 71 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 154 | 1965 |  |  | К | 5 | 4 | 3404,45 | 3159,25 | 0,00 | 3159,25 | 3090,85 | 128 | 251839,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216232,49 | 35607,11 | 79,71 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 72 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 179/1 | 1988 |  |  | К | 9 | 1 | 4173,10 | 3202,60 | 0,00 | 3202,60 | 3008,70 | 148 | 1745279,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1640089,22 | 105190,40 | 544,96 | 544,99 | 12.2016 | 1 |
| 73 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 179/2 | 1988 |  |  | К | 9 | 1 | 4172,21 | 3201,41 | 0,00 | 3201,41 | 2811,36 | 112 | 1745279,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1640089,22 | 105190,40 | 545,16 | 545,19 | 12.2016 | 1 |
| 74 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 194 | 1993 |  |  | К | 10 | 6 | 8329,49 | 7700,70 | 989,20 | 6711,50 | 6339,01 | 558 | 3490784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3490784,00 | 0,00 | 453,31 | 453,31 | 12.2016 | 1 |
| 75 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 202 | 1988 |  |  | К | 9 | 4 | 9978,08 | 7967,50 | 0,00 | 7967,50 | 7436,70 | 373 | 6981431,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6560651,35 | 420780,49 | 876,24 | 876,24 | 12.2016 | 1 |
| 76 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 4 | 1964 |  |  | К | 5 | 2 | 1756,10 | 1522,10 | 0,00 | 1522,10 | 1345,00 | 61 | 134530,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117375,03 | 17155,20 | 88,38 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 77 | г. Томск, пос. Светлый, д. 9 | 1987 | 2011 | ЛО | П | 9 | 6 | 15027,18 | 12875,99 | 704,26 | 12171,73 | 11622,64 | 590 | 1745241,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1640052,97 | 105188,08 | 135,54 | 135,55 | 12.2016 | 1 |
| 78 | г. Томск, ул. Айвазовского, д. 31 | 1989 |  |  | П | 10 | 6 | 15358,40 | 13182,40 | 65,50 | 13116,90 | 11296,00 | 503 | 10486511,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9854424,28 | 632087,12 | 795,49 | 795,56 | 12.2016 | 1 |
| 79 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 8 | 1967 |  |  | П | 5 | 4 | 3823,30 | 3539,70 | 0,00 | 3539,70 | 3167,70 | 155 | 7387716,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6743848,26 | 643867,92 | 2087,10 | 3018,00 | 12.2016 | 1 |
| 80 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 26 | 1971 |  |  | П | 5 | 4 | 4624,10 | 3575,70 | 0,00 | 3575,70 | 3575,70 | 136 | 6080349,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5713878,29 | 366471,01 | 1700,46 | 2831,00 | 12.2016 | 1 |
| 81 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 28 | 1971 |  |  | П | 5 | 4 | 4692,15 | 3610,95 | 0,00 | 3610,95 | 3610,95 | 136 | 5525857,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5165806,63 | 360050,82 | 1530,31 | 2831,00 | 12.2016 | 1 |
| 82 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 2 | 1988 |  |  | П | 10 | 2 | 5868,00 | 4710,80 | 631,80 | 4079,00 | 3936,70 | 161 | 3490607,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3280223,74 | 210383,71 | 740,98 | 741,02 | 12.2016 | 1 |
| 83 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 25 | 1987 |  |  | П | 9 | 4 | 10288,90 | 7980,50 | 35,20 | 7945,30 | 7296,50 | 302 | 6981121,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6560359,89 | 420761,80 | 874,77 | 874,83 | 12.2016 | 1 |
| 84 | г. Томск, ул. Демьяна Бедного, д. 24 | 1956 |  |  | К | 2 | 4 | 798,00 | 742,30 | 0,00 | 742,30 | 594,50 | 51 | 4761026,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4434115,22 | 326911,10 | 6413,88 | 7307,00 | 12.2016 | 1 |
| 85 | г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1966 |  |  | П | 5 | 3 | 2945,15 | 2875,15 | 0,00 | 2875,15 | 2655,95 | 132 | 268122,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235717,54 | 32405,09 | 93,26 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 86 | г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 62 | 1988 | 2006 | КОМП | П | 9 | 1 | 5238,76 | 4599,43 | 73,90 | 4525,53 | 3429,53 | 206 | 1745337,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1640143,58 | 105193,89 | 379,47 | 379,48 | 12.2016 | 1 |
| 87 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 96/22 | 1976 |  |  | П | 9 | 2 | 5944,90 | 4515,40 | 0,00 | 4515,40 | 4195,80 | 122 | 1745241,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1640052,97 | 105188,08 | 386,51 | 386,54 | 12.2016 | 1 |
| 88 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 109/4 | 1989 |  |  | К | 10 | 3 | 6297,00 | 4457,00 | 977,40 | 3479,60 | 3479,60 | 327 | 5243436,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4927392,92 | 316043,56 | 1176,45 | 1176,50 | 12.2016 | 1 |
| 89 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 111 | 1970 |  |  | П | 5 | 4 | 3834,35 | 3552,80 | 0,00 | 3552,80 | 3363,00 | 194 | 326973,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286930,72 | 40042,71 | 92,03 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 90 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 113 | 1970 |  |  | П | 5 | 4 | 3818,60 | 3538,60 | 0,00 | 3538,60 | 3114,70 | 147 | 315108,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275225,44 | 39882,67 | 89,05 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 91 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5 | 1968 |  |  | П | 5 | 4 | 4652,60 | 3554,20 | 0,00 | 3554,20 | 2956,70 | 191 | 394799,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356454,33 | 38344,76 | 111,08 | 179,00 | 12.2016 | 1 |
| 92 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 2 | 1987 |  |  | П | 10 | 3 | 8062,67 | 6883,67 | 68,60 | 6815,07 | 6297,10 | 319 | 5236176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5236176,00 | 0,00 | 760,67 | 760,67 | 12.2016 | 1 |
| 93 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 4/2 | 1988 |  |  | К | 9 | 1 | 5220,40 | 4468,00 | 1085,80 | 3382,20 | 3186,37 | 227 | 1745392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1745392,00 | 0,00 | 390,64 | 390,64 | 12.2016 | 1 |
| 94 | г. Томск, ул. Любы Шевцовой, д. 7 | 1960 |  |  | К | 3 | 2 | 1033,00 | 962,00 | 0,00 | 962,00 | 881,40 | 44 | 77650,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65416,07 | 12234,00 | 80,72 | 211,00 | 12.2016 | 1 |
| 95 | г. Томск, ул. Междугородная, д. 28 | 1994 |  |  | К | 10 | 4 | 11811,72 | 9843,10 | 1225,80 | 8617,30 | 8140,60 | 347 | 1745241,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1640052,97 | 105188,08 | 177,31 | 177,32 | 12.2016 | 1 |
| 96 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 2 | 1989 |  |  | П | 10 | 5 | 14794,05 | 11758,85 | 0,00 | 11758,85 | 11139,85 | 474 | 8726464,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8200508,39 | 525956,00 | 742,12 | 742,15 | 12.2016 | 1 |
| 97 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 6а | 1988 |  |  | К | 9 | 1 | 4637,52 | 4204,40 | 313,30 | 3891,10 | 3642,33 | 121 | 1745241,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1640052,97 | 105188,08 | 415,10 | 415,13 | 12.2016 | 1 |
| 98 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 55 | 1952 |  |  | Д | 2 | 1 | 346,30 | 331,10 | 0,00 | 331,10 | 213,30 | 25 | 2423652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2277575,16 | 146076,84 | 7320,00 | 7320,00 | 12.2016 | 1 |
| 99 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 59 | 1970 |  |  | П | 5 | 8 | 7630,00 | 7070,00 | 0,00 | 7070,00 | 6611,50 | 332 | 360047,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280363,23 | 79684,18 | 50,93 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 100 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 59а | 1970 |  |  | П | 5 | 3 | 3074,40 | 2834,40 | 0,00 | 2834,40 | 2600,00 | 139 | 187282,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155336,73 | 31945,81 | 66,07 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 101 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 61б | 1970 |  |  | П | 5 | 4 | 3832,20 | 3550,20 | 0,00 | 3550,20 | 3213,50 | 174 | 226742,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186728,92 | 40013,41 | 63,87 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 102 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 67 | 1970 |  |  | П | 5 | 8 | 7718,60 | 7158,60 | 0,00 | 7158,60 | 6513,40 | 359 | 390286,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309603,93 | 80682,77 | 54,52 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 103 | г. Томск, ул. Новосибирская, д. 33 | 1990 |  |  | П | 10 | 5 | 11391,00 | 9772,00 | 0,00 | 9772,00 | 9088,90 | 471 | 8738759,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8212020,23 | 526739,27 | 894,27 | 894,34 | 12.2016 | 1 |
| 104 | г. Томск, ул. Новосибирская, д. 37 | 1987 |  |  | П | 10 | 6 | 15111,46 | 13539,46 | 0,00 | 13539,46 | 11863,00 | 373 | 10487028,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9854941,33 | 632087,12 | 774,55 | 774,58 | 12.2016 | 1 |
| 105 | г. Томск, ул. Партизанская, д. 21 | 1963 |  |  | К | 5 | 4 | 3804,00 | 3201,60 | 0,00 | 3201,60 | 2742,10 | 134 | 153192,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117107,96 | 36084,42 | 47,85 | 187,00 | 12.2016 | 1 |
| 106 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 25а | 1945 |  |  | Пр | 3 | 4 | 1837,27 | 1631,17 | 512,70 | 1118,47 | 878,40 | 47 | 7910673,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7423827,99 | 486845,27 | 4849,69 | 4952,00 | 12.2016 | 1 |
| 107 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 50 | 1917 |  |  | К | 3 | 2 | 1569,00 | 1319,40 | 0,00 | 1319,40 | 1123,72 | 51 | 6516516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6123757,19 | 392759,41 | 4939,00 | 4939,00 | 12.2016 | 1 |
| 108 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 53 | 1917 | 2010 | ГС | К | 4 | 3 | 2131,76 | 1864,76 | 0,00 | 1864,76 | 1698,94 | 80 | 9210049,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8654947,29 | 555102,35 | 4939,00 | 4939,00 | 12.2016 | 1 |
| 109 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 54 | 1917 | 2010 | ГС | К | 3 | 1 | 836,80 | 723,70 | 0,00 | 723,70 | 532,45 | 33 | 3574354,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3358923,05 | 215431,25 | 4939,00 | 4939,00 | 12.2016 | 1 |
| Советский район | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 110 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39/4 | 1987 |  |  | П | 9 | 4 | 12161,04 | 10134,20 | 1475,90 | 8658,30 | 8658,30 | 408 | 6981031,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6560275,32 | 420756,38 | 688,86 | 688,86 | 12.2016 | 1 |
| 111 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 53 | 1972 | 2013 | К | К | 9 | 1 | 3856,40 | 2317,00 | 494,80 | 1822,20 | 1463,20 | 228 | 1278809,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1201733,56 | 77075,58 | 551,92 | 596,00 | 12.2016 | 1 |
| 112 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 55/2 | 1954 |  |  | Пр | 2 | 2 | 389,30 | 337,60 | 0,00 | 337,60 | 337,60 | 14 | 2437896,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2288951,70 | 148944,55 | 7221,26 | 7320,00 | 12.2016 | 1 |
| 113 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 55/3 | 1954 |  |  | Пр | 2 | 2 | 477,20 | 402,20 | 0,00 | 402,20 | 303,60 | 23 | 2902809,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2725364,03 | 177445,20 | 7217,33 | 7320,00 | 12.2016 | 1 |
| 114 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 55/4 | 1954 |  |  | Пр | 2 | 2 | 478,00 | 403,00 | 0,00 | 403,00 | 302,40 | 16 | 2908407,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2730609,52 | 177798,14 | 7216,89 | 7320,00 | 12.2016 | 1 |
| 115 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 55/5 | 1954 |  |  | Пр | 2 | 2 | 484,70 | 409,70 | 0,00 | 409,70 | 345,60 | 21 | 2956634,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2775880,40 | 180754,09 | 7216,58 | 7320,00 | 12.2016 | 1 |
| 116 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 120 | 1973 |  |  | К | 5 | 4 | 4547,16 | 3954,05 | 860,50 | 3093,55 | 2861,75 | 143 | 5659383,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5318284,43 | 341098,81 | 1431,29 | 2831,00 | 12.2016 | 1 |
| 117 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 123 | 1966 |  |  | П | 5 | 4 | 3550,25 | 3300,95 | 168,40 | 3132,55 | 2976,45 | 135 | 11682799,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10960999,20 | 721800,75 | 3539,22 | 3628,00 | 12.2016 | 1 |
| 118 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 216 | 1962 | 2008 | ТС | К | 5 | 4 | 3388,60 | 3125,59 | 30,30 | 3095,29 | 2939,89 | 143 | 6302631,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5922763,25 | 379868,27 | 2016,46 | 2831,00 | 12.2016 | 1 |
| 119 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 220 | 1962 |  |  | К | 5 | 3 | 2781,13 | 2528,30 | 238,40 | 2289,90 | 2079,20 | 117 | 5358741,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5034681,48 | 324059,76 | 2119,50 | 2292,00 | 12.2016 | 1 |
| 120 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 222 | 1959 | 2013 | К | К | 5 | 4 | 5213,76 | 4533,70 | 1123,30 | 3410,40 | 3268,40 | 118 | 4728649,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4578657,29 | 149991,81 | 1043,00 | 1043,00 | 12.2016 | 1 |
| 121 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 97 | 1991 | 2008 | ТС | П | 10 | 3 | 7775,30 | 6625,80 | 0,00 | 6625,80 | 6493,80 | 275 | 5235856,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4920284,64 | 315572,30 | 790,22 | 790,26 | 12.2016 | 1 |
| 122 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 97/1 | 1991 |  |  | К | 10 | 5 | 12899,30 | 11324,30 | 71,10 | 11253,20 | 10807,10 | 436 | 15831700,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14877501,69 | 954198,33 | 1398,03 | 2250,00 | 12.2016 | 1 |
| 123 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 112 | 1957 |  |  | Пр | 2 | 2 | 704,90 | 651,00 | 0,00 | 651,00 | 583,60 | 28 | 3703522,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3480306,00 | 223216,38 | 5688,97 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 124 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 114 | 1956 |  |  | Пр | 2 | 2 | 786,12 | 655,10 | 0,00 | 655,10 | 604,60 | 31 | 3611023,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3393382,52 | 217641,37 | 5512,17 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 125 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 120 | 1971 |  |  | К | 5 | 4 | 2670,70 | 1819,10 | 0,00 | 1819,10 | 1617,00 | 145 | 9095,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8547,30 | 548,20 | 5,00 | 5,00 | 12.2016 | 1 |
| 126 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 153 | 1961 | 2010 | К | Пр | 3 | 2 | 1115,64 | 929,70 | 74,20 | 855,50 | 791,30 | 44 | 1384860,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300489,43 | 84370,94 | 1489,58 | 2274,00 | 12.2016 | 1 |
| 127 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 163Б | 1977 | 2013 | ЛО | К | 9 | 2 | 4786,90 | 4116,55 | 66,50 | 4050,05 | 3308,15 | 345 | 1144124,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996250,63 | 147873,64 | 277,93 | 596,00 | 12.2016 | 1 |
| 128 | г. Томск, ул. Гагарина, д. 2а | 1961 |  |  | К | 4 | 2 | 1423,59 | 1314,00 | 0,00 | 1314,00 | 1226,60 | 46 | 40734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38278,91 | 2455,09 | 31,00 | 31,00 | 12.2016 | 1 |
| 129 | г. Томск, ул. Источная, д. 15в | 1900 |  |  | Д | 2 | 2 | 659,70 | 619,40 | 0,00 | 619,40 | 569,30 | 20 | 163521,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160759,03 | 2762,57 | 264,00 | 264,00 | 12.2016 | 1 |
| 130 | г. Томск, ул. Колхозная, д. 18 | 1956 |  |  | Пр | 2 | 1 | 680,00 | 633,50 | 0,00 | 633,50 | 541,20 | 42 | 3723547,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3499123,96 | 224423,31 | 5877,74 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 131 | г. Томск, ул. Крылова, д. 6а | 1955 |  |  | К | 3 | 2 | 1506,50 | 1408,10 | 0,00 | 1408,10 | 1290,00 | 36 | 6838035,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6418872,04 | 419163,66 | 4856,21 | 4939,00 | 12.2016 | 1 |
| 132 | г. Томск, ул. Крылова, д. 23/1 | 1910 |  |  | К | 3 | 1 | 906,20 | 856,40 | 0,00 | 856,40 | 705,40 | 55 | 224376,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210853,30 | 13523,50 | 262,00 | 262,00 | 12.2016 | 1 |
| 133 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 31 | 1966 |  |  | К | 5 | 4 | 4037,30 | 3510,70 | 0,00 | 3510,70 | 3130,80 | 182 | 2485147,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2320123,25 | 165024,73 | 707,88 | 2708,00 | 12.2016 | 1 |
| 134 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 37 | 1973 |  |  | К | 5 | 6 | 5244,70 | 4560,60 | 835,40 | 3725,20 | 3646,10 | 159 | 7441013,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6969195,28 | 471818,44 | 1631,59 | 2831,00 | 12.2016 | 1 |
| 135 | г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 40 | 1956 |  |  | Пр | 2 | 2 | 643,90 | 566,40 | 0,00 | 566,40 | 468,90 | 35 | 3381930,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3178096,45 | 203833,57 | 5970,92 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 136 | г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 42 | 1956 |  |  | Пр | 2 | 2 | 754,50 | 656,10 | 0,00 | 656,10 | 530,50 | 32 | 3482901,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3272981,98 | 209919,24 | 5308,49 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 137 | г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 44 | 1956 |  |  | Пр | 2 | 2 | 737,60 | 641,40 | 0,00 | 641,40 | 556,20 | 28 | 2444270,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2269207,33 | 175062,74 | 3810,84 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 138 | г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 46 | 1957 |  |  | Пр | 2 | 1 | 760,70 | 611,70 | 0,00 | 611,70 | 495,90 | 57 | 2244824,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2106190,80 | 138633,24 | 3669,81 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 139 | г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 48 | 1956 |  |  | Пр | 2 | 1 | 673,30 | 592,30 | 190,90 | 401,40 | 293,10 | 39 | 2439910,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2289616,49 | 150294,22 | 4119,38 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 140 | г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 50 | 1956 |  |  | Пр | 2 | 1 | 671,20 | 589,70 | 0,00 | 589,70 | 401,60 | 41 | 2296736,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2152331,20 | 144405,45 | 3894,75 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 141 | г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 57 | 1960 |  |  | К | 2 | 1 | 710,30 | 653,20 | 0,00 | 653,20 | 585,80 | 33 | 3060128,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2867387,82 | 192740,59 | 4684,83 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 142 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 65 | 1984 |  |  | К | 9 | 1 | 4939,50 | 2452,50 | 236,90 | 2215,60 | 2055,40 | 201 | 1747806,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1642458,29 | 105347,85 | 712,66 | 712,70 | 12.2016 | 1 |
| 143 | г. Томск, ул. Новгородская, д. 42 | 1968 |  |  | К | 5 | 4 | 4687,44 | 3906,20 | 1378,40 | 2527,80 | 2453,20 | 105 | 5058114,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4682691,59 | 375423,22 | 1294,89 | 2831,00 | 12.2016 | 1 |
| 144 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102 | 1989 |  |  | П | 10 | 6 | 13798,70 | 7583,40 | 0,00 | 7583,40 | 6536,00 | 618 | 5236176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5236176,00 | 0,00 | 690,48 | 690,48 | 12.2016 | 1 |
| 145 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 105 | 1958 |  |  | Пр | 2 | 2 | 687,80 | 628,90 | 0,00 | 628,90 | 518,50 | 27 | 2898530,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2626097,31 | 272432,74 | 4608,89 | 7320,00 | 12.2016 | 1 |
| 146 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 107 | 1959 |  |  | Пр | 2 | 2 | 745,32 | 648,10 | 0,00 | 648,10 | 444,80 | 35 | 3108442,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2903863,53 | 204579,00 | 4796,24 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 147 | г. Томск, ул. Татарская, д. 2а | 1917 |  |  | Д | 2 | 1 | 245,60 | 222,10 | 0,00 | 222,10 | 185,10 | 18 | 68628,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64492,54 | 4136,36 | 309,00 | 309,00 | 12.2016 | 1 |
| 148 | г. Томск, ул. Татарская, д. 43 | 1900 |  |  | Д | 2 | 1 | 208,24 | 170,50 | 0,00 | 170,50 | 0,00 | 9 | 52684,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49509,13 | 3175,37 | 309,00 | 309,00 | 12.2016 | 1 |
| 149 | г. Томск, ул. Трамвайная, д. 1 | 1966 |  |  | П | 5 | 4 | 3459,30 | 3284,70 | 0,00 | 3284,70 | 3241,30 | 160 | 2960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2781,60 | 178,40 | 0,90 | 1,00 | 12.2016 | 1 |
| 150 | г. Томск, ул. Трамвайная, д. 5 | 1966 |  |  | П | 5 | 4 | 3512,80 | 2381,60 | 0,00 | 2381,60 | 2001,30 | 166 | 11908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11190,29 | 717,71 | 5,00 | 5,00 | 12.2016 | 1 |
| Итого по Зырянскому району | | x | x | x | x | x | x | 2557,32 | 2101,17 | 0,00 | 2101,17 | 1152,04 | 95 | 3188176,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3059685,46 | 128491,14 | x | x | x | x |
| 1 | с. Зырянское, ул. 60 лет СССР, д. 7 | 1989 |  |  | К | 2 | 1 | 1095,31 | 952,63 | 0,00 | 952,63 | 242,30 | 30 | 229583,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220331,05 | 9252,78 | 241,00 | 241,00 | 12.2016 | 1 |
| 2 | с. Зырянское, ул. Советская, д. 15 | 1969 | 2011 | ХВС | К | 2 | 2 | 711,71 | 650,34 | 0,00 | 650,34 | 650,34 | 23 | 156731,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150415,27 | 6316,67 | 241,00 | 241,00 | 12.2016 | 1 |
| 3 | с. Зырянское, ул. Советская, д. 20 | 1972 |  |  | К | 2 | 1 | 750,30 | 498,20 | 0,00 | 498,20 | 259,40 | 42 | 2801860,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2688939,14 | 112921,69 | 5623,97 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| Итого по Каргасокскому району | | x | x | x | x | x | x | 1348,71 | 1220,62 | 0,00 | 1220,62 | 1131,84 | 54 | 1847069,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1613732,25 | 233337,54 | x | x | x | x |
| 1 | п. Геологический, ул. Энтузиастов, д. 19 | 1966 |  |  | Д | 2 | 1 | 372,18 | 343,31 | 0,00 | 343,31 | 293,39 | 18 | 88917,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77684,50 | 11232,79 | 259,00 | 259,00 | 12.2016 | 1 |
| 2 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 91 | 1983 |  |  | К | 2 | 2 | 649,96 | 588,32 | 0,00 | 588,32 | 549,46 | 18 | 153551,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134153,59 | 19397,93 | 261,00 | 261,00 | 12.2016 | 1 |
| 3 | с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 14 | 1941 |  |  | Д | 2 | 1 | 326,57 | 288,99 | 0,00 | 288,99 | 288,99 | 18 | 1604600,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1401894,16 | 202706,82 | 5552,44 | 7539,00 | 12.2016 | 1 |
| Итого по Кожевниковскому району | | x | x | x | x | x | x | 340,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 297,10 | 30 | 1788847,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1673141,06 | 115706,20 | x | x | x | x |
| 1 | с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 59 | 1952 |  |  | К | 2 | 1 | 340,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 297,10 | 30 | 1788847,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1673141,06 | 115706,20 | 5420,75 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| Итого по Колпашевскому району | | x | x | x | x | x | x | 7018,10 | 6219,80 | 0,00 | 6219,80 | 4785,60 | 327 | 34095221,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32569469,38 | 1525752,08 | x | x | x | x |
| 1 | г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 1 | 1955 |  |  | Д | 2 | 2 | 482,90 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 356,50 | 22 | 2553803,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2439521,59 | 114282,03 | 5353,89 | 7539,00 | 12.2016 | 1 |
| 2 | г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 2 | 1937 |  |  | Д | 2 | 2 | 424,60 | 364,10 | 0,00 | 364,10 | 271,10 | 21 | 2207593,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2108804,11 | 98789,21 | 6063,15 | 7539,00 | 12.2016 | 1 |
| 3 | г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 3 | 1934 |  |  | Д | 2 | 2 | 436,30 | 428,10 | 0,00 | 428,10 | 348,90 | 32 | 3217372,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3073395,88 | 143976,55 | 7515,47 | 7539,00 | 12.2016 | 1 |
| 4 | г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 5 | 1935 |  |  | Д | 2 | 2 | 450,00 | 406,50 | 0,00 | 406,50 | 308,00 | 23 | 2797768,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2672568,90 | 125199,39 | 6882,58 | 7539,00 | 12.2016 | 1 |
| 5 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 44 | 1937 |  |  | Д | 2 | 1 | 248,70 | 225,30 | 0,00 | 225,30 | 172,00 | 16 | 1253936,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1197823,47 | 56113,34 | 5565,63 | 7539,00 | 12.2016 | 1 |
| 6 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 20 | 1940 |  |  | Д | 2 | 1 | 347,50 | 320,70 | 0,00 | 320,70 | 235,30 | 11 | 1762000,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1683151,50 | 78849,06 | 5494,23 | 7539,00 | 12.2016 | 1 |
| 7 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 26 | 1954 |  |  | Д | 2 | 1 | 228,50 | 219,10 | 0,00 | 219,10 | 190,80 | 15 | 859529,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821065,59 | 38463,71 | 3923,00 | 3923,00 | 12.2016 | 1 |
| 8 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 29 | 1957 |  |  | Д | 2 | 1 | 325,40 | 239,90 | 0,00 | 239,90 | 209,10 | 13 | 1803393,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1722691,65 | 80701,36 | 7517,27 | 7539,00 | 12.2016 | 1 |
| 9 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 38 | 1932 |  |  | Д | 2 | 3 | 238,00 | 199,20 | 0,00 | 199,20 | 87,50 | 10 | 1206561,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1152567,78 | 53993,29 | 6057,03 | 7704,00 | 12.2016 | 1 |
| 10 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 40 | 1932 |  |  | Д | 2 | 2 | 210,70 | 201,70 | 0,00 | 201,70 | 201,70 | 9 | 1340127,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1280156,69 | 59970,33 | 6644,16 | 7539,00 | 12.2016 | 1 |
| 11 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41 | 1936 |  |  | Д | 2 | 2 | 684,40 | 606,10 | 0,00 | 606,10 | 606,10 | 31 | 2254971,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2154062,14 | 100909,37 | 3720,46 | 7539,00 | 12.2016 | 1 |
| 12 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41/1 | 1936 |  |  | Д | 2 | 1 | 497,20 | 458,40 | 0,00 | 458,40 | 257,00 | 27 | 1712632,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1635992,21 | 76639,83 | 3736,11 | 3923,00 | 12.2016 | 1 |
| 13 | г. Колпашево, ул. Матросова, д. 22 | 1939 |  |  | Д | 1 | 1 | 172,90 | 158,80 | 0,00 | 158,80 | 158,80 | 9 | 1752217,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1673806,09 | 78411,26 | 11034,11 | 11088,00 | 12.2016 | 1 |
| 14 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 11 | 1952 |  |  | Д | 2 | 1 | 405,60 | 401,40 | 0,00 | 401,40 | 359,30 | 23 | 1480308,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1414064,75 | 66243,40 | 3687,86 | 7704,00 | 12.2016 | 1 |
| 14 | г. Колпашево, ул. Советская, д. 11 | 1917 |  |  | Д | 2 | 1 | 350,20 | 276,30 | 0,00 | 276,30 | 232,80 | 7 | 1055364,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1008137,61 | 47227,30 | 3819,63 | 3923,00 | 12.2016 | 1 |
| 15 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 16 | 1955 |  |  | Д | 2 | 2 | 590,00 | 440,50 | 0,00 | 440,50 | 356,20 | 16 | 2588058,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2472243,51 | 115814,92 | 5875,27 | 7539,00 | 12.2016 | 1 |
| 16 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 59 | 1955 |  |  | Д | 2 | 2 | 426,40 | 406,10 | 0,00 | 406,10 | 328,10 | 21 | 1622077,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1549490,07 | 72587,54 | 3994,28 | 7539,00 | 12.2016 | 1 |
| 17 | с. Тогур, ул. Титова, д. 1 | 1933 |  |  | Д | 2 | 2 | 498,80 | 390,60 | 0,00 | 390,60 | 106,40 | 21 | 2627506,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2509925,84 | 117580,19 | 6726,85 | 7539,00 | 12.2016 | 1 |
| Итого по Кривошеинскому району | | x | x | x | x | x | x | 398,70 | 354,80 | 0,00 | 354,80 | 354,80 | 23 | 2035864,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1914135,99 | 121728,45 | x | x | x | x |
| 1 | с. Кривошеино, ул. Кирова, д. 25 | 1961 |  |  | К | 2 | 1 | 398,70 | 354,80 | 0,00 | 354,80 | 354,80 | 23 | 2035864,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1914135,99 | 121728,45 | 5738,06 | 7539,00 | 12.2016 | 1 |
| Итого по Первомайскому району | | x | x | x | x | x | x | 368,00 | 362,10 | 0,00 | 362,10 | 89,60 | 13 | 2210177,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2040419,06 | 169758,37 | x | x | x | x |
| 1 | п. Улу-Юл, ул. Советская, д. 13 | 1969 |  |  | Д | 2 | 2 | 368,00 | 362,10 | 0,00 | 362,10 | 89,60 | 13 | 2210177,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2040419,06 | 169758,37 | 6103,78 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| Итого по Томскому району | | x | x | x | x | x | x | 18412,45 | 15138,15 | 0,00 | 15138,15 | 12716,35 | 700 | 23806005,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22265246,79 | 1540758,35 | x | x | x | x |
| 1 | п. Аэропорт, д. 4 | 1976 | 2008 | КОМП - ТС, ХВС, ГВС | П | 5 | 4 | 2719,00 | 2715,30 | 0,00 | 2715,30 | 2593,90 | 124 | 5369193,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5021691,59 | 347501,79 | 1977,38 | 2831,00 | 12.2016 | 1 |
| 2 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 1970 |  |  | К | 3 | 2 | 1404,50 | 970,80 | 0,00 | 970,80 | 840,20 | 60 | 204838,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191581,34 | 13257,46 | 211,00 | 211,00 | 12.2016 | 1 |
| 3 | п. Копылово, ул. Новая, д. 7 | 1971 |  |  | К | 3 | 3 | 2010,50 | 1388,80 | 0,00 | 1388,80 | 1300,30 | 66 | 293036,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274071,04 | 18965,76 | 211,00 | 211,00 | 12.2016 | 1 |
| 4 | п. Молодежный, д. 18 | 1993 |  |  | П | 5 | 6 | 5797,20 | 4206,70 | 0,00 | 4206,70 | 4206,70 | 203 | 6541644,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6118259,56 | 423384,45 | 1555,05 | 2831,00 | 12.2016 | 1 |
| 5 | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 90 | 1963 |  |  | К | 3 | 2 | 973,60 | 834,00 | 0,00 | 834,00 | 834,00 | 69 | 4119126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3852530,33 | 266595,67 | 4939,00 | 4939,00 | 12.2016 | 1 |
| 6 | с. Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 1956 |  |  | Д | 2 | 2 | 557,50 | 507,50 | 0,00 | 507,50 | 0,00 | 24 | 3714900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3474466,41 | 240433,59 | 7320,00 | 7320,00 | 12.2016 | 1 |
| 7 | с. Моряковский Затон, ул. Ленина, д. 3 | 1990 |  |  | П | 5 | 3 | 2232,45 | 1990,95 | 0,00 | 1990,95 | 1928,13 | 77 | 3030681,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2834531,08 | 196149,97 | 1522,23 | 2831,00 | 12.2016 | 1 |
| 8 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 20 | 1963 |  |  | К | 4 | 4 | 2717,70 | 2524,10 | 0,00 | 2524,10 | 1013,12 | 77 | 532585,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498115,44 | 34469,66 | 211,00 | 211,00 | 12.2016 | 1 |
| Итого по Шегарскому району | | x | x | x | x | x | x | 2873,70 | 2502,60 | 0,00 | 2502,60 | 1916,00 | 185 | 7831126,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7508738,45 | 322387,88 | x | x | x | x |
| 1 | с. Мельниково, пер. Западный, д. 2 | 1983 |  |  | К | 2 | 3 | 1187,70 | 988,90 | 0,00 | 988,90 | 744,70 | 94 | 238324,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228513,66 | 9811,24 | 241,00 | 241,00 | 12.2016 | 1 |
| 2 | с. Мельниково, ул. Школьная, д. 47 | 1976 |  |  | К | 2 | 3 | 975,20 | 891,70 | 0,00 | 891,70 | 823,70 | 49 | 4333618,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4155214,33 | 178404,23 | 4859,95 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 3 | с. Нащеково, ул. Сибирская, д. 4 | 1965 |  |  | К | 2 | 2 | 710,80 | 622,00 | 0,00 | 622,00 | 347,60 | 42 | 3259182,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3125010,46 | 134172,41 | 5239,84 | 7066,00 | 12.2016 | 1 |
| 2017 год | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Томской области | | x | x | x | x | x | x | 611208,89 | 496649,23 | 14149,27 | 487079,16 | 446030,34 | 21646 | 759212745,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759212745,73 | 0,00 | x | x | x | x |
| Итого по Асиновскому району | | x | x | x | x | x | x | 23720,05 | 17479,80 | 165,80 | 17314,00 | 16617,00 | 570 | 24380013,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24380013,46 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 27 | 1984 |  |  | Пр | 2 | 3 | 1353,30 | 846,00 | 0,00 | 846,00 | 795,68 | 19 | 214884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214884,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 12.2017 | 1 |
| 2 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 1962 |  |  | К | 2 | 3 | 1413,10 | 988,90 | 0,00 | 988,90 | 917,13 | 33 | 5278377,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5278377,22 | 0,00 | 5337,62 | 7066,00 | 12.2017 | 1 |
| 3 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 27 | 1972 |  |  | К | 2 | 3 | 973,00 | 887,40 | 42,10 | 845,30 | 845,30 | 36 | 6270368,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6270368,40 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2017 | 1 |
| 4 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 34 | 1981 |  |  | К | 3 | 3 | 2287,61 | 1538,85 | 0,00 | 1538,85 | 1538,85 | 32 | 324697,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324697,35 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 12.2017 | 1 |
| 5 | г. Асино, ул. имени Ивана Черных, д. 18 | 1988 |  |  | К | 3 | 3 | 2594,37 | 1766,42 | 0,00 | 1766,42 | 1766,42 | 47 | 372714,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372714,62 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 12.2017 | 1 |
| 6 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 31а | 1981 |  |  | К | 5 | 6 | 5453,35 | 4033,01 | 75,00 | 3958,01 | 3958,01 | 169 | 754172,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754172,87 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2017 | 1 |
| 7 | г. Асино, ул. имени Чернышевского, д. 6а | 1983 |  |  | К | 2 | 2 | 506,70 | 429,90 | 0,00 | 429,90 | 429,90 | 11 | 2414203,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2414203,98 | 0,00 | 5615,73 | 7066,00 | 12.2017 | 1 |
| 8 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 31 | 1981 |  |  | Д | 2 | 2 | 544,70 | 494,60 | 0,00 | 494,60 | 494,60 | 12 | 2539931,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2539931,55 | 0,00 | 5135,32 | 7066,00 | 12.2017 | 1 |
| 9 | г. Асино, ул. Тимирязева, д. 17/2 | 1986 |  |  | Пр | 2 | 2 | 596,83 | 517,30 | 0,00 | 517,30 | 389,79 | 18 | 2820990,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2820990,85 | 0,00 | 5453,30 | 7066,00 | 12.2017 | 1 |
| 10 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 1 | 1990 |  |  | К | 5 | 6 | 5250,48 | 4046,40 | 0,00 | 4046,40 | 3684,90 | 115 | 756676,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756676,80 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2017 | 1 |
| 11 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 12 | 1977 |  |  | К | 2 | 3 | 976,94 | 892,04 | 0,00 | 892,04 | 892,04 | 31 | 214981,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214981,64 | 0,00 | 241,00 | 241,00 | 12.2017 | 1 |
| 12 | п. Светлый, ул. Сидоренко, д. 17 | 1968 |  |  | К | 2 | 2 | 366,00 | 317,60 | 48,70 | 268,90 | 183,00 | 12 | 2244161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2244161,60 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2017 | 1 |
| 13 | с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, д. 9 | 1973 |  |  | К | 2 | 2 | 1403,67 | 721,38 | 0,00 | 721,38 | 721,38 | 35 | 173852,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173852,58 | 0,00 | 241,00 | 241,00 | 12.2017 | 1 |
| Итого по Верхнекетскому району | | x | x | x | x | x | x | 1659,80 | 1543,40 | 0,00 | 1543,40 | 1543,40 | 84 | 4361128,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4361128,78 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 56 | 1966 |  |  | Д | 2 | 1 | 357,90 | 329,10 | 0,00 | 329,10 | 329,10 | 37 | 85236,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85236,90 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 12.2017 | 1 |
| 2 | р.п. Белый Яр, ул. Российская, д. 1 | 1996 |  |  | К | 3 | 2 | 1301,90 | 1214,30 | 0,00 | 1214,30 | 1214,30 | 47 | 4275891,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4275891,88 | 0,00 | 3521,28 | 5354,00 | 12.2017 | 1 |
| Итого по городу Кедровому | | x | x | x | x | x | x | 1079,10 | 958,80 | 0,00 | 723,10 | 696,70 | 47 | 3695409,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3695409,20 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 9 | 1986 |  |  | Д | 2 | 2 | 532,00 | 473,50 | 0,00 | 237,80 | 211,40 | 19 | 3569716,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3569716,50 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2017 | 1 |
| 2 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 10 | 1986 |  |  | Д | 2 | 2 | 547,10 | 485,30 | 0,00 | 485,30 | 485,30 | 28 | 125692,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125692,70 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 12.2017 | 1 |
| Итого по городскому округу ЗАТО Северск | | x | x | x | x | x | x | 174057,40 | 129142,70 | 4819,00 | 124323,70 | 113967,76 | 5851 | 149501816,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149501816,19 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 20 | 1956 | 1999 | ТС | Пр | 3 | 3 | 5856,20 | 4710,60 | 442,30 | 4268,30 | 3971,30 | 122 | 22271716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22271716,80 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2017 | 1 |
| 2 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 33 | 1956 | 1995 | К | Пр | 4 | 4 | 3949,10 | 3619,50 | 283,10 | 3336,40 | 3304,30 | 133 | 434340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434340,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 12.2017 | 1 |
| 3 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 55 | 1955 | 2009 | К | К | 5 | 4 | 5062,20 | 4076,90 | 1163,40 | 2913,50 | 2787,90 | 100 | 11541703,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11541703,90 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 4 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 117 | 1970 | 1989 | ЛО | К | 9 | 1 | 3337,48 | 2322,80 | 141,50 | 2181,30 | 1034,30 | 100 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747892,00 | 0,00 | 752,49 | 752,49 | 12.2017 | 1 |
| 5 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 3 | 1957 |  |  | К | 4 | 4 | 3792,00 | 2038,30 | 0,00 | 2038,30 | 1929,80 | 73 | 430081,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430081,30 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 12.2017 | 1 |
| 6 | г. Северск, ул. Горького, д. 4 | 1954 | 1976 | КОМП | Пр | 2 | 2 | 1003,20 | 911,50 | 0,00 | 911,50 | 799,81 | 45 | 231521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231521,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 12.2017 | 1 |
| 7 | г. Северск, ул. Ершова, д. 6 | 1957 | 1997 | ТС | К | 4 | 4 | 4279,00 | 2376,80 | 0,00 | 2376,80 | 2116,20 | 103 | 99825,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99825,60 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 12.2017 | 1 |
| 8 | г. Северск, ул. Калинина, д. 14 | 1957 |  |  | К | 4 | 4 | 3415,00 | 2329,20 | 0,00 | 2329,20 | 1989,40 | 105 | 4435767,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4435767,94 | 0,00 | 1904,42 | 2250,00 | 12.2017 | 1 |
| 9 | г. Северск, ул. Калинина, д. 27 | 1957 | 1995 | К | К | 4 | 4 | 5170,00 | 2947,80 | 0,00 | 2947,80 | 2892,60 | 114 | 218137,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218137,20 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 12.2017 | 1 |
| 10 | г. Северск, ул. Калинина, д. 46 | 1966 | 1995 | К | К | 5 | 6 | 6843,80 | 4756,20 | 1625,90 | 3130,30 | 3020,50 | 183 | 10701450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10701450,00 | 0,00 | 2250,00 | 2250,00 | 12.2017 | 1 |
| 11 | г. Северск, ул. Калинина, д. 83 | 1959 |  |  | К | 2 | 2 | 1199,00 | 659,40 | 0,00 | 659,40 | 596,70 | 30 | 158915,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158915,40 | 0,00 | 241,00 | 241,00 | 12.2017 | 1 |
| 12 | г. Северск, ул. Кирова, д. 2 | 1968 |  |  | П | 5 | 4 | 6041,60 | 3856,60 | 0,00 | 3856,60 | 3420,00 | 209 | 4022433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4022433,80 | 0,00 | 1043,00 | 1043,00 | 12.2017 | 1 |
| 13 | г. Северск, ул. Кирова, д. 3 | 1957 | 1995 | К | Д | 2 | 1 | 904,80 | 527,30 | 0,00 | 527,30 | 388,00 | 22 | 133934,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133934,20 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 12.2017 | 1 |
| 14 | г. Северск, ул. Кирова, д. 9 | 1957 | 1997 | К | Д | 2 | 1 | 1014,20 | 501,30 | 0,00 | 501,30 | 501,30 | 22 | 127330,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127330,20 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 12.2017 | 1 |
| 15 | г. Северск, ул. Кирова, д. 10 | 1967 | 2010 | К, ТС | П | 5 | 4 | 6049,40 | 3853,40 | 0,00 | 3853,40 | 3519,10 | 192 | 4019096,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4019096,20 | 0,00 | 1043,00 | 1043,00 | 12.2017 | 1 |
| 16 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 20 | 1953 | 1967 | КОМП | Пр | 2 | 1 | 1764,35 | 615,65 | 0,00 | 615,65 | 543,21 | 25 | 28319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28319,90 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 12.2017 | 1 |
| 17 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 22 | 1953 | 1974 | КОМП | Пр | 2 | 1 | 1251,60 | 534,90 | 0,00 | 534,90 | 393,50 | 26 | 135864,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135864,60 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 12.2017 | 1 |
| 18 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 24 | 1953 | 1967 | КОМП | Пр | 2 | 1 | 1695,18 | 599,02 | 0,00 | 599,02 | 563,28 | 25 | 152151,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152151,08 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 12.2017 | 1 |
| 19 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 24а | 1953 | 1966 | КОМП | Д | 2 | 2 | 1528,20 | 887,30 | 0,00 | 887,30 | 568,55 | 61 | 225374,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225374,20 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 12.2017 | 1 |
| 20 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 26 | 1953 | 1977 | КОМП | Пр | 2 | 1 | 1237,60 | 529,90 | 0,00 | 529,90 | 452,10 | 25 | 134594,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134594,60 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 12.2017 | 1 |
| 21 | г. Северск, ул. Крупской, д. 14а | 1964 |  |  | К | 5 | 1 | 6557,00 | 2447,20 | 37,90 | 2409,30 | 1208,50 | 221 | 58732,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58732,80 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 12.2017 | 1 |
| 22 | г. Северск, ул. Ленина, д. 6 | 1953 | 1977 | КОМП | Пр | 3 | 3 | 2337,10 | 2152,60 | 388,20 | 1764,40 | 1764,40 | 67 | 482182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482182,40 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 12.2017 | 1 |
| 23 | г. Северск, ул. Ленина, д. 10 | 1954 | 1980 | КОМП | Пр | 3 | 3 | 2567,30 | 1948,00 | 235,20 | 1712,80 | 1652,10 | 78 | 9210144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9210144,00 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2017 | 1 |
| 24 | г. Северск, ул. Ленина, д. 22 | 1954 | 1995 | К | Пр | 4 | 3 | 2576,30 | 2345,30 | 415,50 | 1929,80 | 1897,39 | 91 | 525347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525347,20 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 12.2017 | 1 |
| 25 | г. Северск, ул. Ленина, д. 34 | 1957 | 1997 | ТС | К | 4 | 3 | 2850,40 | 2611,60 | 0,00 | 2611,60 | 2539,20 | 115 | 193258,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193258,40 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 12.2017 | 1 |
| 26 | г. Северск, ул. Ленина, д. 96 | 1972 | 1987 | К | П | 5 | 6 | 5780,43 | 4411,36 | 0,00 | 4411,36 | 3987,31 | 235 | 12488560,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12488560,16 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 27 | г. Северск, ул. Ленина, д. 104 | 1973 |  |  | П | 5 | 6 | 5918,67 | 4412,43 | 0,00 | 4412,43 | 3860,09 | 242 | 12491589,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12491589,33 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 28 | г. Северск, ул. Ленинградская, д. 6 | 1989 | 1999 | К | П | 5 | 11 | 9113,90 | 8136,80 | 0,00 | 8136,80 | 7215,09 | 450 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747892,00 | 0,00 | 214,81 | 214,81 | 12.2017 | 1 |
| 29 | г. Северск, ул. Леонтичука, д. 8 | 1954 | 1997 | ТС | Пр | 4 | 2 | 2235,70 | 2063,30 | 0,00 | 2063,30 | 2006,20 | 79 | 462179,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462179,20 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 12.2017 | 1 |
| 30 | г. Северск, ул. Леонтичука, д. 9 | 1955 | 1995 | ТС | Пр | 3 | 2 | 1693,00 | 1569,50 | 0,00 | 1569,50 | 1499,30 | 53 | 72197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72197,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 12.2017 | 1 |
| 31 | г. Северск, ул. Маяковского, д. 14 | 1956 | 1997 | К | Пр | 4 | 2 | 2282,10 | 2118,10 | 86,00 | 2032,10 | 2032,10 | 73 | 97432,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97432,60 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 12.2017 | 1 |
| 32 | г. Северск, ул. Мира, д. 10 | 1951 | 1977 | КОМП | Пр | 2 | 1 | 946,70 | 520,50 | 0,00 | 520,50 | 520,50 | 20 | 38517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38517,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 12.2017 | 1 |
| 33 | г. Северск, ул. Первомайская, д. 31 | 1953 | 1973 | КОМП | Пр | 3 | 2 | 1600,50 | 1472,00 | 0,00 | 1472,00 | 1472,00 | 51 | 329728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329728,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 12.2017 | 1 |
| 34 | г. Северск, ул. Победы, д. 2 | 1988 |  |  | П | 9 | 9 | 19675,90 | 17228,80 | 0,00 | 17228,80 | 17005,40 | 809 | 15731028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15731028,00 | 0,00 | 913,07 | 913,07 | 12.2017 | 1 |
| 35 | г. Северск, ул. Победы, д. 4 | 1989 | 1996 | К | К | 9 | 1 | 2742,20 | 2415,90 | 0,00 | 2415,90 | 2335,90 | 115 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747892,00 | 0,00 | 723,50 | 723,50 | 12.2017 | 1 |
| 36 | г. Северск, ул. Победы, д. 6а | 1989 | 1995 | К | К | 9 | 1 | 5594,40 | 4642,10 | 0,00 | 4642,10 | 4430,00 | 195 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747892,00 | 0,00 | 376,53 | 376,53 | 12.2017 | 1 |
| 37 | г. Северск, ул. Победы, д. 14 | 1988 |  |  | П | 9 | 6 | 11835,30 | 10603,90 | 0,00 | 10603,90 | 10256,00 | 483 | 10487352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10487352,00 | 0,00 | 989,01 | 989,01 | 12.2017 | 1 |
| 38 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 3 | 1951 | 1976 | КОМП | Пр | 2 | 2 | 964,50 | 877,10 | 0,00 | 877,10 | 877,10 | 30 | 64905,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64905,40 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 12.2017 | 1 |
| 39 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 9 | 1952 | 1984 | КОМП | Пр | 2 | 2 | 978,90 | 889,10 | 0,00 | 889,10 | 856,92 | 38 | 6282380,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6282380,60 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2017 | 1 |
| 40 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 10а | 1953 | 1967 | КОМП | Д | 2 | 2 | 1538,00 | 899,10 | 0,00 | 899,10 | 277,10 | 43 | 66533,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66533,40 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 12.2017 | 1 |
| 41 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 3 | 1957 | 1997 | ТС | Пр | 4 | 4 | 4033,00 | 2328,00 | 0,00 | 2328,00 | 2282,60 | 110 | 521472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521472,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 12.2017 | 1 |
| 42 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 5 | 1957 | 1997 | ТС | Пр | 4 | 4 | 4296,00 | 2350,00 | 0,00 | 2350,00 | 2348,70 | 107 | 526400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526400,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 12.2017 | 1 |
| 43 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 3 | 1972 | 1997 | К | П | 5 | 6 | 5724,95 | 4363,92 | 0,00 | 4363,92 | 4051,29 | 232 | 12354257,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12354257,52 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 44 | г. Северск, ул. Строителей, д. 3 | 1955 | 1967 | КОМП | Д | 2 | 1 | 882,00 | 486,00 | 0,00 | 486,00 | 396,80 | 33 | 123444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123444,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 12.2017 | 1 |
| 45 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 100 | 1957 | 1999 | К | Д | 2 | 1 | 905,50 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 385,60 | 24 | 133350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133350,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 12.2017 | 1 |
| 46 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 1 | 1957 | 1996 | К | Д | 2 | 2 | 531,60 | 485,60 | 0,00 | 485,60 | 246,70 | 27 | 22337,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22337,60 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 12.2017 | 1 |
| 47 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 3 | 1957 | 1995 | К | Д | 2 | 2 | 531,60 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 344,60 | 23 | 177548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177548,00 | 0,00 | 373,00 | 373,00 | 12.2017 | 1 |
| 48 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 7 | 1957 | 1996 | К | Д | 2 | 2 | 481,30 | 432,50 | 0,00 | 432,50 | 383,70 | 19 | 19895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19895,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 12.2017 | 1 |
| 49 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 9 | 1957 | 1995 | К | Д | 2 | 2 | 471,90 | 424,90 | 0,00 | 424,90 | 319,00 | 17 | 19545,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19545,40 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 12.2017 | 1 |
| 50 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 11 | 1956 | 1995 | К | Д | 2 | 2 | 341,69 | 315,09 | 0,00 | 315,09 | 282,29 | 18 | 14494,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14494,14 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 12.2017 | 1 |
| 51 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 20а | 1930 | 1995 | К | Д | 2 | 2 | 675,65 | 536,63 | 0,00 | 536,63 | 442,03 | 38 | 12879,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12879,12 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 12.2017 | 1 |
| Итого по городскому округу Стрежевой | | x | x | x | x | x | x | 42189,20 | 34160,79 | 706,10 | 33454,69 | 32346,59 | 1452 | 48612133,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48612133,55 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | г. Стрежевой, мкр. 1-й, д. 146 | 1971 | 2008 | КОМП | К | 2 | 2 | 772,90 | 714,70 | 0,00 | 714,70 | 567,90 | 34 | 5388123,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5388123,30 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2017 | 1 |
| 2 | г. Стрежевой, мкр. 1-й, д. 148 | 1969 | 2008 | КОМП | К | 2 | 2 | 774,10 | 712,50 | 0,00 | 712,50 | 619,10 | 35 | 5371537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5371537,50 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2017 | 1 |
| 3 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 302 | 1977 |  |  | К | 9 | 4 | 8894,00 | 7561,60 | 263,50 | 7298,10 | 6926,90 | 303 | 1323280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1323280,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 12.2017 | 1 |
| 4 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 303 | 1978 |  |  | К | 9 | 4 | 9757,60 | 8069,69 | 371,80 | 7697,89 | 7684,29 | 307 | 1412195,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1412195,75 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 12.2017 | 1 |
| 5 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 410 | 1986 | 2012 | ХВС | К | 5 | 4 | 3269,00 | 2678,30 | 0,00 | 2678,30 | 2594,70 | 123 | 8214346,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8214346,10 | 0,00 | 3067,00 | 3067,00 | 12.2017 | 1 |
| 6 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 413 | 1987 | 2010 | К | П | 9 | 4 | 10422,40 | 8014,40 | 70,80 | 7943,60 | 7711,80 | 345 | 7012104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7012104,00 | 0,00 | 874,94 | 874,94 | 12.2017 | 1 |
| 7 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 414 | 1987 |  |  | П | 9 | 2 | 5000,80 | 3743,00 | 0,00 | 3743,00 | 3636,30 | 158 | 3506052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3506052,00 | 0,00 | 936,70 | 936,70 | 12.2017 | 1 |
| 8 | г. Стрежевой, ул. Викулова, д. 10 | 1976 |  |  | К | 2 | 1 | 1063,20 | 740,10 | 0,00 | 740,10 | 679,10 | 25 | 1860611,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1860611,40 | 0,00 | 2514,00 | 2514,00 | 12.2017 | 1 |
| 9 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 7а | 1986 |  |  | Пр | 2 | 2 | 746,70 | 665,80 | 0,00 | 665,80 | 665,80 | 44 | 5019466,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5019466,20 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2017 | 1 |
| 10 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 8 | 1986 |  |  | Пр | 2 | 2 | 773,50 | 681,60 | 0,00 | 681,60 | 681,60 | 42 | 5138582,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5138582,40 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2017 | 1 |
| 11 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 91 | 1978 |  |  | К | 2 | 2 | 715,00 | 579,10 | 0,00 | 579,10 | 579,10 | 36 | 4365834,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4365834,90 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2017 | 1 |
| Итого по Городу Томску | | x | x | x | x | x | x | 337749,11 | 288828,25 | 8458,37 | 285184,78 | 260361,08 | 12604 | 467374878,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467374878,97 | 0,00 | x | x | x | x |
| Кировский район | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | г. Томск, пер. Нахимова, д. 14/1 | 1992 |  |  | К | 10 | 3 | 8323,30 | 6399,80 | 0,00 | 6399,80 | 6148,80 | 254 | 5243676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5243676,00 | 0,00 | 819,35 | 819,35 | 12.2017 | 1 |
| 2 | г. Томск, пер. Промышленный, д. 9 | 1968 |  |  | К | 5 | 3 | 4543,60 | 2962,50 | 0,00 | 2962,50 | 2853,00 | 187 | 6665625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6665625,00 | 0,00 | 2250,00 | 2250,00 | 12.2017 | 1 |
| 3 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 34 | 1959 |  |  | К | 5 | 4 | 3619,70 | 3374,50 | 818,90 | 2555,60 | 2477,90 | 101 | 9553209,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9553209,50 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 4 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 34а | 1961 |  |  | К | 5 | 4 | 3615,00 | 3339,50 | 0,00 | 3339,50 | 3266,50 | 159 | 7513875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7513875,00 | 0,00 | 2250,00 | 2250,00 | 12.2017 | 1 |
| 5 | г. Томск, с. Дзержинское, ул. Заводская, д. 4 | 1947 |  |  | Д | 2 | 4 | 564,20 | 380,20 | 0,00 | 380,20 | 112,00 | 37 | 2686493,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2686493,20 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2017 | 1 |
| 6 | г. Томск, ул. Артема, д. 3 | 1954 |  |  | Пр | 3 | 2 | 1575,00 | 1491,00 | 295,00 | 1196,00 | 604,90 | 42 | 7049448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7049448,00 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2017 | 1 |
| 7 | г. Томск, ул. Артема, д. 6 | 1956 | 2013 | ЭС | Пр | 2 | 2 | 783,60 | 741,70 | 0,00 | 741,70 | 542,90 | 36 | 5240852,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5240852,20 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2017 | 1 |
| 8 | г. Томск, ул. Белинского, д. 86 | 1992 | 2015 | ТС | П | 9 | 3 | 8423,80 | 6735,90 | 137,00 | 6598,90 | 6424,80 | 161 | 5243676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5243676,00 | 0,00 | 778,47 | 778,47 | 12.2017 | 1 |
| 9 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 60а | 1958 |  |  | К | 4 | 2 | 1358,80 | 1261,40 | 0,00 | 1261,40 | 1218,40 | 61 | 5963899,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5963899,20 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2017 | 1 |
| 10 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 24 | 1962 |  |  | К | 4 | 4 | 2714,00 | 2522,20 | 46,00 | 2476,20 | 2123,50 | 97 | 11924961,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11924961,60 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2017 | 1 |
| 11 | г. Томск, ул. Карташова, д. 42в | 1962 |  |  | К | 4 | 2 | 1436,00 | 1338,10 | 117,10 | 1221,00 | 1221,00 | 51 | 3010725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3010725,00 | 0,00 | 2250,00 | 2250,00 | 12.2017 | 1 |
| 12 | г. Томск, ул. Киевская, д. 86б | 1970 |  |  | К | 5 | 4 | 3642,30 | 3330,30 | 0,00 | 3330,30 | 3151,10 | 141 | 7493175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7493175,00 | 0,00 | 2250,00 | 2250,00 | 12.2017 | 1 |
| 13 | г. Томск, ул. Киевская, д. 109/1 | 1964 |  |  | К | 5 | 4 | 3606,43 | 3361,23 | 845,80 | 2515,43 | 2515,43 | 107 | 9515642,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9515642,13 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 14 | г. Томск, ул. Короленко, д. 11 | 1961 |  |  | Пр | 2 | 2 | 678,60 | 632,60 | 0,00 | 632,60 | 632,60 | 40 | 4469951,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4469951,60 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2017 | 1 |
| 15 | г. Томск, ул. Короленко, д. 19 | 1964 |  |  | К | 2 | 2 | 667,00 | 620,80 | 0,00 | 620,80 | 465,70 | 34 | 4386572,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4386572,80 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2017 | 1 |
| 16 | г. Томск, ул. Косарева, д. 19 | 1958 |  |  | Пр | 2 | 3 | 2350,80 | 1327,80 | 0,00 | 1327,80 | 1327,80 | 47 | 9382234,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9382234,80 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2017 | 1 |
| 17 | г. Томск, ул. Кулева, д. 32 | 1951 |  |  | К | 4 | 2 | 1853,80 | 1724,60 | 917,94 | 806,66 | 413,90 | 52 | 8153908,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8153908,80 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2017 | 1 |
| 18 | г. Томск, ул. Советская, д. 46 | 1958 |  |  | К | 4 | 4 | 4068,10 | 3808,20 | 828,30 | 2979,90 | 2439,00 | 77 | 3971952,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3971952,60 | 0,00 | 1043,00 | 1043,00 | 12.2017 | 1 |
| 19 | г. Томск, ул. Советская, д. 48 | 1959 |  |  | К | 5 | 2 | 1992,70 | 1786,70 | 0,00 | 1786,70 | 1786,70 | 62 | 5058147,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5058147,70 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 20 | г. Томск, ул. Тверская, д. 105 | 1961 |  |  | К | 5 | 4 | 3478,40 | 3194,40 | 201,00 | 2993,40 | 2908,00 | 101 | 9043346,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9043346,40 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 21 | г. Томск, ул. Усова, д. 10а | 1951 | 2012 | ТС, К | Пр | 3 | 1 | 1441,14 | 1086,10 | 0,00 | 1086,10 | 346,20 | 103 | 1737760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1737760,00 | 0,00 | 1600,00 | 1600,00 | 12.2017 | 1 |
| 22 | г. Томск, ул. Усова, д. 37 | 1968 |  |  | К | 5 | 6 | 5067,00 | 4230,78 | 503,00 | 3727,78 | 3609,99 | 196 | 6066938,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6066938,52 | 0,00 | 1434,00 | 1434,00 | 12.2017 | 1 |
| 23 | г. Томск, ул. Усова, д. 37а | 1969 |  |  | К | 5 | 3 | 2695,30 | 2510,30 | 0,00 | 2510,30 | 2510,30 | 127 | 5741056,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5741056,10 | 0,00 | 2287,00 | 2287,00 | 12.2017 | 1 |
| 24 | г. Томск, ул. Щорса, д. 13 | 1960 |  |  | К | 4 | 2 | 1774,22 | 1250,22 | 0,00 | 1250,22 | 1211,22 | 50 | 5911040,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5911040,16 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2017 | 1 |
| Ленинский район | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x |
| 25 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 96 | 1961 |  |  | К | 3 | 2 | 1375,10 | 1063,60 | 311,50 | 752,10 | 340,70 | 6 | 5028700,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5028700,80 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2017 | 1 |
| 26 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 235 | 1965 | 2013 | К | П | 5 | 3 | 2585,10 | 2582,40 | 0,00 | 2582,40 | 2452,60 | 98 | 234998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234998,40 | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 12.2017 | 1 |
| 27 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 10/1 | 1972 |  |  | К | 5 | 3 | 3759,30 | 3039,30 | 60,20 | 2979,10 | 2930,70 | 115 | 8604258,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8604258,30 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 28 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 10/2 | 1974 |  |  | К | 5 | 3 | 2981,10 | 2840,90 | 132,20 | 2708,70 | 2558,70 | 107 | 8042587,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8042587,90 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 29 | г. Томск, ул. Войкова, д. 84а | 1960 |  |  | К | 3 | 3 | 1998,00 | 1474,66 | 155,50 | 1319,16 | 1099,69 | 56 | 6972192,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6972192,48 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2017 | 1 |
| 30 | г. Томск, ул. Говорова, д. 34 | 1970 |  |  | К | 5 | 8 | 7408,50 | 6993,50 | 944,00 | 6049,50 | 5897,30 | 264 | 19798598,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19798598,50 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 31 | г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 24 | 1961 |  |  | К | 4 | 2 | 2142,40 | 1928,16 | 0,00 | 1928,16 | 1841,16 | 73 | 9116340,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9116340,48 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2017 | 1 |
| 32 | г. Томск, ул. Мельничная, д. 71 | 1963 |  |  | К | 4 | 2 | 1274,90 | 1234,90 | 0,00 | 1234,90 | 1234,90 | 34 | 4080109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4080109,60 | 0,00 | 3304,00 | 3304,00 | 12.2017 | 1 |
| 33 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 23 | 1962 |  |  | К | 5 | 4 | 3322,70 | 3089,70 | 537,00 | 2552,70 | 2343,70 | 117 | 8746940,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8746940,70 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 34 | г. Томск, пер. Совпартшкольный, д. 2а | 1962 |  |  | К | 4 | 2 | 1448,40 | 1264,40 | 0,00 | 1264,40 | 1264,40 | 48 | 5978083,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5978083,20 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2017 | 1 |
| Октябрьский район | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x |
| 35 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 81/1 | 1989 | 2010 | ЭС | К | 9 | 1 | 3329,76 | 2969,76 | 166,40 | 2803,36 | 2739,36 | 118 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747892,00 | 0,00 | 588,56 | 588,56 | 12.2017 | 1 |
| 36 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 89 | 1990 |  |  | П | 10 | 2 | 16173,40 | 13650,40 | 0,00 | 13650,40 | 9372,00 | 376 | 6991568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6991568,00 | 0,00 | 512,19 | 512,19 | 12.2017 | 1 |
| 37 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 154 | 1965 |  |  | К | 5 | 4 | 3404,45 | 3159,25 | 0,00 | 3159,25 | 3090,85 | 128 | 8943836,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8943836,75 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 38 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 4 | 1964 |  |  | К | 5 | 2 | 1756,10 | 1522,10 | 0,00 | 1522,10 | 1345,00 | 61 | 4309065,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4309065,10 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 39 | г. Томск, пос. Светлый, д. 19 | 1989 |  |  | П | 9 | 6 | 14643,60 | 12396,30 | 0,00 | 12396,30 | 11778,66 | 594 | 10487352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10487352,00 | 0,00 | 846,01 | 846,01 | 12.2017 | 1 |
| 40 | г. Томск, ул. Беринга, д. 24 | 1987 |  |  | К | 9 | 5 | 9554,20 | 8847,60 | 0,00 | 8847,60 | 8800,60 | 454 | 8739460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8739460,00 | 0,00 | 987,78 | 987,78 | 12.2017 | 1 |
| 41 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 2 | 1990 |  |  | П | 9 | 9 | 18818,00 | 17452,20 | 147,00 | 17305,20 | 16539,30 | 787 | 15731028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15731028,00 | 0,00 | 901,38 | 901,38 | 12.2017 | 1 |
| 42 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 6 | 1988 |  |  | П | 9 | 5 | 11211,50 | 9043,40 | 45,20 | 8998,20 | 8602,90 | 359 | 8739460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8739460,00 | 0,00 | 966,39 | 966,39 | 12.2017 | 1 |
| 43 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 23 | 1989 |  |  | П | 10 | 3 | 8517,23 | 6684,43 | 107,93 | 6576,50 | 5837,86 | 273 | 5243676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5243676,00 | 0,00 | 784,46 | 784,46 | 12.2017 | 1 |
| 44 | г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1966 |  |  | П | 5 | 3 | 2945,15 | 2875,15 | 0,00 | 2875,15 | 2655,95 | 132 | 8139549,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8139549,65 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 45 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 111 | 1970 |  |  | П | 5 | 4 | 3834,35 | 3552,80 | 0,00 | 3552,80 | 3363,00 | 194 | 10057976,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10057976,80 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 46 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 113 | 1970 |  |  | П | 5 | 4 | 3818,60 | 3538,60 | 0,00 | 3538,60 | 3114,70 | 147 | 10017776,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10017776,60 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 47 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5 | 1968 |  |  | П | 5 | 4 | 4652,60 | 3554,20 | 0,00 | 3554,20 | 2956,70 | 191 | 12258435,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12258435,80 | 0,00 | 3449,00 | 3449,00 | 12.2017 | 1 |
| 48 | г. Томск, ул. Любы Шевцовой, д. 7 | 1960 |  |  | К | 3 | 2 | 1033,00 | 962,00 | 0,00 | 962,00 | 881,40 | 44 | 4548336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4548336,00 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2017 | 1 |
| 49 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 59 | 1970 |  |  | П | 5 | 8 | 7630,00 | 7070,00 | 0,00 | 7070,00 | 6611,50 | 332 | 20015170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20015170,00 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 50 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 59а | 1970 |  |  | П | 5 | 3 | 3074,40 | 2834,40 | 0,00 | 2834,40 | 2600,00 | 139 | 8024186,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8024186,40 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 51 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 61б | 1970 |  |  | П | 5 | 4 | 3832,20 | 3550,20 | 0,00 | 3550,20 | 3213,50 | 174 | 10050616,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10050616,20 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 52 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 67 | 1970 |  |  | П | 5 | 8 | 7718,60 | 7158,60 | 0,00 | 7158,60 | 6513,40 | 359 | 20265996,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20265996,60 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 53 | г. Томск, ул. Партизанская, д. 21 | 1963 |  |  | К | 5 | 4 | 3804,00 | 3201,60 | 0,00 | 3201,60 | 2742,10 | 134 | 9063729,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9063729,60 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2017 | 1 |
| 54 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 17 | 1988 |  |  | П | 9 | 4 | 8586,00 | 7160,00 | 0,00 | 7160,00 | 6532,44 | 347 | 6991568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6991568,00 | 0,00 | 976,48 | 976,48 | 12.2017 | 1 |
| Советский район | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x |
| 55 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 63 | 1988 |  |  | К | 9 | 1 | 5724,40 | 4882,40 | 28,30 | 4854,10 | 4329,70 | 230 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747892,00 | 0,00 | 358,00 | 358,00 | 12.2017 | 1 |
| 56 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 116 | 1989 | 2014 | ЛО | К | 9 | 4 | 9379,90 | 8262,90 | 600,60 | 7662,30 | 6940,86 | 362 | 3495784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3495784,00 | 0,00 | 423,07 | 423,07 | 12.2017 | 1 |
| 57 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 120 | 1971 |  |  | К | 5 | 4 | 2670,70 | 1819,10 | 0,00 | 1819,10 | 1617,00 | 145 | 165538,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165538,10 | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 12.2017 | 1 |
| 58 | г. Томск, ул. Гагарина, д. 2а | 1961 |  |  | К | 4 | 2 | 1423,59 | 1314,00 | 0,00 | 1314,00 | 1226,60 | 46 | 783144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783144,00 | 0,00 | 596,00 | 596,00 | 12.2017 | 1 |
| 59 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 46/1 | 1990 |  |  | К | 10 | 2 | 5457,63 | 5037,50 | 0,00 | 5037,50 | 4329,60 | 229 | 3495784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3495784,00 | 0,00 | 693,95 | 693,95 | 12.2017 | 1 |
| 60 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 70 | 1989 |  |  | П | 10 | 4 | 6360,61 | 6167,00 | 0,00 | 6167,00 | 5701,10 | 105 | 6991568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6991568,00 | 0,00 | 1133,71 | 1133,71 | 12.2017 | 1 |
| 61 | г. Томск, ул. Енисейская, д. 4 | 1987 | 2013 | ЭС | К | 9 | 1 | 3304,81 | 3009,11 | 342,00 | 2667,11 | 2315,91 | 210 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747892,00 | 0,00 | 580,87 | 580,87 | 12.2017 | 1 |
| 62 | г. Томск, ул. Источная, д. 15в | 1900 |  |  | Д | 2 | 2 | 659,70 | 619,40 | 0,00 | 619,40 | 569,30 | 20 | 888219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888219,60 | 0,00 | 1434,00 | 1434,00 | 12.2017 | 1 |
| 63 | г. Томск, ул. Киевская, д. 58 | 1990 |  |  | П | 10 | 4 | 10762,50 | 8946,50 | 0,00 | 8946,50 | 8185,30 | 356 | 3495784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3495784,00 | 0,00 | 390,74 | 390,74 | 12.2017 | 1 |
| 64 | г. Томск, ул. Крылова, д. 23/1 | 1910 |  |  | К | 3 | 1 | 906,20 | 856,40 | 0,00 | 856,40 | 705,40 | 55 | 4049059,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4049059,20 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2017 | 1 |
| 65 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 8 | 1990 |  |  | П | 10 | 8 | 22289,70 | 18629,00 | 0,00 | 18629,00 | 17808,60 | 866 | 6991568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6991568,00 | 0,00 | 375,31 | 375,31 | 12.2017 | 1 |
| 66 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102 | 1989 |  |  | П | 10 | 6 | 13798,70 | 7583,40 | 0,00 | 7583,40 | 6536,00 | 618 | 5243676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5243676,00 | 0,00 | 691,47 | 691,47 | 12.2017 | 1 |
| 67 | г. Томск, ул. Татарская, д. 2а | 1917 |  |  | Д | 2 | 1 | 245,60 | 222,10 | 0,00 | 222,10 | 185,10 | 18 | 1569358,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1569358,60 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2017 | 1 |
| 68 | г. Томск, ул. Татарская, д. 43 | 1900 |  |  | Д | 2 | 1 | 208,24 | 170,50 | 0,00 | 170,50 | 0,00 | 9 | 1204753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1204753,00 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2017 | 1 |
| 69 | г. Томск, ул. Тверская, д. 75 | 1990 | 2008 | ТС | К | 10 | 3 | 7088,50 | 6425,50 | 86,80 | 6338,70 | 6034,60 | 287 | 5243676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5243676,00 | 0,00 | 816,07 | 816,07 | 12.2017 | 1 |
| 70 | г. Томск, ул. Трамвайная, д. 1 | 1966 |  |  | П | 5 | 4 | 3459,30 | 3284,70 | 0,00 | 3284,70 | 3241,30 | 160 | 298907,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298907,70 | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 12.2017 | 1 |
| 71 | г. Томск, ул. Трамвайная, д. 5 | 1966 |  |  | П | 5 | 4 | 3512,80 | 2381,60 | 0,00 | 2381,60 | 2001,30 | 166 | 216725,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216725,60 | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 12.2017 | 1 |
| 72 | г. Томск, ул. Шевченко, д. 21 | 1990 |  |  | К | 10 | 1 | 3590,80 | 3111,80 | 83,70 | 3028,10 | 2776,80 | 138 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747892,00 | 0,00 | 561,70 | 561,70 | 12.2017 | 1 |
| Итого по Каргасокскому району | | x | x | x | x | x | x | 1390,14 | 1250,96 | 0,00 | 1250,96 | 1042,36 | 63 | 5677548,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5677548,97 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | п. Геологический, ул. Энтузиастов, д. 19 | 1966 |  |  | Д | 2 | 1 | 372,18 | 343,31 | 0,00 | 343,31 | 293,39 | 18 | 2588214,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2588214,09 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2017 | 1 |
| 2 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 48 | 1956 | 2009 | ЭС, К | Д | 2 | 1 | 368,00 | 319,33 | 0,00 | 319,33 | 199,51 | 27 | 127732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127732,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 12.2017 | 1 |
| 3 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 91 | 1983 |  |  | К | 2 | 2 | 649,96 | 588,32 | 0,00 | 588,32 | 549,46 | 18 | 2961602,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2961602,88 | 0,00 | 5034,00 | 5034,00 | 12.2017 | 1 |
| Итого по Колпашевскому району | | x | x | x | x | x | x | 8762,60 | 7445,00 | 0,00 | 7445,00 | 5862,40 | 271 | 23230806,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23230806,75 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 6 | 1957 |  |  | Д | 2 | 1 | 464,70 | 427,30 | 0,00 | 427,30 | 340,40 | 14 | 110670,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110670,70 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 12.2017 | 1 |
| 2 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 42/1 | 1957 |  |  | Д | 2 | 1 | 450,10 | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 294,70 | 13 | 108262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108262,00 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 12.2017 | 1 |
| 3 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 46/2 | 1957 |  |  | Д | 2 | 2 | 336,80 | 280,60 | 0,00 | 280,60 | 280,60 | 9 | 72675,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72675,40 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 12.2017 | 1 |
| 4 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 14 | 1936 |  |  | Д | 2 | 1 | 307,60 | 234,80 | 0,00 | 234,80 | 117,20 | 6 | 1770157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1770157,20 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2017 | 1 |
| 5 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 44 | 1935 |  |  | Д | 2 | 1 | 381,60 | 293,80 | 0,00 | 293,80 | 293,80 | 16 | 1806733,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1806733,18 | 0,00 | 6149,53 | 7539,00 | 12.2017 | 1 |
| 6 | г. Колпашево, ул. Матросова, д. 18 | 1939 |  |  | Д | 1 | 1 | 207,70 | 201,70 | 0,00 | 201,70 | 201,70 | 7 | 2236449,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2236449,60 | 0,00 | 11088,00 | 11088,00 | 12.2017 | 1 |
| 7 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 24 | 1961 |  |  | Д | 2 | 1 | 342,30 | 331,30 | 0,00 | 331,30 | 204,40 | 24 | 85806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85806,70 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 12.2017 | 1 |
| 8 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 32 | 1962 |  |  | Д | 2 | 1 | 338,70 | 320,50 | 0,00 | 320,50 | 320,50 | 10 | 128200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128200,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 12.2017 | 1 |
| 9 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 23 | 1957 |  |  | Д | 2 | 1 | 380,80 | 362,00 | 0,00 | 362,00 | 189,70 | 12 | 93758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93758,00 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 12.2017 | 1 |
| 10 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 87 | 1974 |  |  | К | 5 | 2 | 2363,50 | 1750,10 | 0,00 | 1750,10 | 1529,40 | 56 | 6156851,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6156851,80 | 0,00 | 3518,00 | 3518,00 | 12.2017 | 1 |
| 11 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 11 | 1957 |  |  | Д | 2 | 1 | 369,80 | 324,50 | 0,00 | 324,50 | 324,50 | 9 | 1899375,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1899375,06 | 0,00 | 5853,24 | 7539,00 | 12.2017 | 1 |
| 12 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 61 | 1957 |  |  | Д | 2 | 2 | 437,40 | 394,30 | 0,00 | 394,30 | 289,50 | 11 | 102123,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102123,70 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 12.2017 | 1 |
| 13 | г. Колпашево, ул. Энгельса, д. 30 | 1962 |  |  | Д | 2 | 1 | 390,80 | 339,50 | 0,00 | 339,50 | 249,10 | 12 | 87930,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87930,50 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 12.2017 | 1 |
| 14 | с. Тогур, ул. Болотная, д. 7 | 1951 |  |  | Д | 1 | 1 | 301,00 | 294,10 | 0,00 | 294,10 | 33,10 | 17 | 3260980,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3260980,80 | 0,00 | 11088,00 | 11088,00 | 12.2017 | 1 |
| 15 | с. Тогур, ул. Титова, д. 3 | 1933 |  |  | Д | 2 | 1 | 498,80 | 408,60 | 0,00 | 408,60 | 305,80 | 7 | 2628662,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2628662,85 | 0,00 | 6433,34 | 7539,00 | 12.2017 | 1 |
| 16 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 1 | 1963 |  |  | К | 2 | 2 | 397,00 | 354,20 | 0,00 | 354,20 | 354,20 | 11 | 88550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88550,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 12.2017 | 1 |
| 17 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 3 | 1963 |  |  | К | 2 | 2 | 397,00 | 361,80 | 0,00 | 361,80 | 322,40 | 26 | 2506644,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2506644,26 | 0,00 | 6928,26 | 7539,00 | 12.2017 | 1 |
| 18 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 6 | 1963 |  |  | К | 2 | 2 | 397,00 | 347,90 | 0,00 | 347,90 | 211,40 | 11 | 86975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86975,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 12.2017 | 1 |
| Итого по Кривошеинскому району | | x | x | x | x | x | x | 341,70 | 306,20 | 0,00 | 306,20 | 232,40 | 22 | 2308441,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2308441,80 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | с. Кривошеино, ул. Чкалова, д. 10 | 1964 |  |  | Д | 2 | 1 | 341,70 | 306,20 | 0,00 | 306,20 | 232,40 | 22 | 2308441,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2308441,80 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2017 | 1 |
| Итого по Молчановскому району | | x | x | x | x | x | x | 441,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 364,20 | 12 | 3015600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3015600,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 6 | 1955 |  |  | Д | 2 | 1 | 441,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 364,20 | 12 | 3015600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3015600,00 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2017 | 1 |
| Итого по Первомайскому району | | x | x | x | x | x | x | 465,68 | 370,60 | 0,00 | 370,60 | 95,00 | 13 | 2099424,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2099424,65 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | п. Улу-Юл, ул. Советская, д. 15 | 1969 |  |  | Д | 2 | 2 | 465,68 | 370,60 | 0,00 | 370,60 | 95,00 | 13 | 2099424,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2099424,65 | 0,00 | 5664,93 | 7066,00 | 12.2017 | 1 |
| Итого по Томскому району | | x | x | x | x | x | x | 19353,11 | 14762,73 | 0,00 | 14762,73 | 12901,45 | 657 | 24955543,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24955543,41 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 1970 |  |  | К | 3 | 2 | 1404,50 | 970,80 | 0,00 | 970,80 | 840,20 | 60 | 4589942,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4589942,40 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2017 | 1 |
| 2 | п. Копылово, ул. Новая, д. 7 | 1971 |  |  | К | 3 | 3 | 2010,50 | 1388,80 | 0,00 | 1388,80 | 1300,30 | 66 | 6566246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6566246,40 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2017 | 1 |
| 3 | п. Молодежный, д. 10 | 1976 |  |  | П | 5 | 4 | 3571,30 | 2657,40 | 0,00 | 2657,40 | 2657,40 | 115 | 496933,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496933,80 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2017 | 1 |
| 4 | п. Рассвет, д. 3 | 1974 |  |  | П | 5 | 4 | 4629,00 | 3603,00 | 0,00 | 3603,00 | 3472,10 | 203 | 673761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673761,00 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2017 | 1 |
| 5 | п. Рассвет, д. 18 | 1974 |  |  | К | 4 | 1 | 1027,00 | 751,30 | 0,00 | 751,30 | 751,00 | 27 | 158524,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158524,30 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 12.2017 | 1 |
| 6 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 1989 |  |  | К | 5 | 4 | 3993,11 | 2867,33 | 0,00 | 2867,33 | 2867,33 | 109 | 536190,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536190,71 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2017 | 1 |
| 7 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 20 | 1963 |  |  | К | 4 | 4 | 2717,70 | 2524,10 | 0,00 | 2524,10 | 1013,12 | 77 | 11933944,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11933944,80 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2017 | 1 |
| 2018 год | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Томской области | | x | x | x | x | x | x | 629821,43 | 518967,75 | 15663,45 | 503304,30 | 468851,54 | 22778 | 781750207,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781750207,93 | 0,00 | x | x | x | x |
| Итого по Александровскому району | | x | x | x | x | x | x | 1124,50 | 1011,40 | 0,00 | 1011,40 | 871,50 | 51 | 3999504,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3999504,60 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 1973 | 2013 | ХВС | Д | 2 | 2 | 540,40 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 425,40 | 30 | 128982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128982,00 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 12.2018 | 1 |
| 2 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 1973 | 2011 | ЭС | Д | 2 | 2 | 584,10 | 513,40 | 0,00 | 513,40 | 446,10 | 21 | 3870522,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3870522,60 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2018 | 1 |
| Итого по Асиновскому району | | x | x | x | x | x | x | 4668,22 | 3152,27 | 0,00 | 3152,27 | 3152,27 | 98 | 18676108,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18676108,52 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 34 | 1981 |  |  | К | 3 | 3 | 2287,61 | 1538,85 | 0,00 | 1538,85 | 1538,85 | 32 | 7275682,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7275682,80 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2018 | 1 |
| 2 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 12 | 1977 |  |  | К | 2 | 3 | 976,94 | 892,04 | 0,00 | 892,04 | 892,04 | 31 | 6303154,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6303154,64 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2018 | 1 |
| 3 | с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, д. 9 | 1973 |  |  | К | 2 | 2 | 1403,67 | 721,38 | 0,00 | 721,38 | 721,38 | 35 | 5097271,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5097271,08 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2018 | 1 |
| Итого по Верхнекетскому району | | x | x | x | x | x | x | 714,50 | 658,70 | 0,00 | 658,70 | 658,70 | 81 | 2566451,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2566451,30 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 56 | 1966 |  |  | Д | 2 | 1 | 357,90 | 329,10 | 0,00 | 329,10 | 329,10 | 37 | 2481084,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2481084,90 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2018 | 1 |
| 2 | р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, д. 10 | 1967 |  |  | Д | 2 | 1 | 356,60 | 329,60 | 0,00 | 329,60 | 329,60 | 44 | 85366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85366,40 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 12.2018 | 1 |
| Итого по городу Кедровому | | x | x | x | x | x | x | 547,10 | 485,30 | 0,00 | 485,30 | 485,30 | 28 | 3658676,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3658676,70 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 10 | 1986 |  |  | Д | 2 | 2 | 547,10 | 485,30 | 0,00 | 485,30 | 485,30 | 28 | 3658676,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3658676,70 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2018 | 1 |
| Итого по городскому округу ЗАТО Северск | | x | x | x | x | x | x | 124874,87 | 77363,49 | 1301,40 | 76062,09 | 69881,64 | 3346 | 151745205,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151745205,28 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 33 | 1956 | 1995 | К | Пр | 4 | 4 | 3949,10 | 3619,50 | 283,10 | 3336,40 | 3304,30 | 133 | 8422576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8422576,50 | 0,00 | 2327,00 | 2327,00 | 12.2018 | 1 |
| 2 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 3 | 1957 |  |  | К | 4 | 4 | 3792,00 | 2038,30 | 0,00 | 2038,30 | 1929,80 | 73 | 9637082,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9637082,40 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2018 | 1 |
| 3 | г. Северск, ул. Горького, д. 4 | 1954 | 1976 | КОМП | Пр | 2 | 2 | 1003,20 | 911,50 | 0,00 | 911,50 | 799,81 | 45 | 6440659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6440659,00 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2018 | 1 |
| 4 | г. Северск, ул. Ершова, д. 4 | 1958 | 1996 | ТС | К | 4 | 4 | 4187,00 | 2357,80 | 0,00 | 2357,80 | 2284,30 | 89 | 497495,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497495,80 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 12.2018 | 1 |
| 5 | г. Северск, ул. Ершова, д. 6 | 1957 | 1997 | ТС | К | 4 | 4 | 4279,00 | 2376,80 | 0,00 | 2376,80 | 2116,20 | 103 | 1939468,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1939468,80 | 0,00 | 816,00 | 816,00 | 12.2018 | 1 |
| 6 | г. Северск, ул. Калинина, д. 6 | 1958 |  |  | К | 4 | 4 | 3776,00 | 2034,20 | 0,00 | 2034,20 | 2034,20 | 78 | 429216,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429216,20 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 12.2018 | 1 |
| 7 | г. Северск, ул. Калинина, д. 8 | 1958 | 2000 | К | К | 4 | 4 | 3795,00 | 2046,30 | 0,00 | 2046,30 | 1990,90 | 89 | 431769,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431769,30 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 12.2018 | 1 |
| 8 | г. Северск, ул. Калинина, д. 23 | 1958 |  |  | К | 4 | 4 | 5158,00 | 2929,40 | 0,00 | 2929,40 | 2873,90 | 114 | 618103,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618103,40 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 12.2018 | 1 |
| 9 | г. Северск, ул. Калинина, д. 27 | 1957 | 1995 | К | К | 4 | 4 | 5170,00 | 2947,80 | 0,00 | 2947,80 | 2892,60 | 114 | 4227145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4227145,20 | 0,00 | 1434,00 | 1434,00 | 12.2018 | 1 |
| 10 | г. Северск, ул. Калинина, д. 83 | 1959 |  |  | К | 2 | 2 | 1199,00 | 659,40 | 0,00 | 659,40 | 596,70 | 30 | 4659320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4659320,40 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2018 | 1 |
| 11 | г. Северск, ул. Кирова, д. 3 | 1957 | 1995 | К | Д | 2 | 1 | 904,80 | 527,30 | 0,00 | 527,30 | 388,00 | 22 | 3725901,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3725901,80 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2018 | 1 |
| 12 | г. Северск, ул. Кирова, д. 9 | 1957 | 1997 | К | Д | 2 | 1 | 1014,20 | 501,30 | 0,00 | 501,30 | 501,30 | 22 | 3542185,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3542185,80 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2018 | 1 |
| 13 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 20 | 1953 | 1967 | КОМП | Пр | 2 | 1 | 1764,35 | 615,65 | 0,00 | 615,65 | 543,21 | 25 | 549775,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549775,45 | 0,00 | 893,00 | 893,00 | 12.2018 | 1 |
| 14 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 22 | 1953 | 1974 | КОМП | Пр | 2 | 1 | 1251,60 | 534,90 | 0,00 | 534,90 | 393,50 | 26 | 3779603,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3779603,40 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2018 | 1 |
| 15 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 24 | 1953 | 1967 | КОМП | Пр | 2 | 1 | 1695,18 | 599,02 | 0,00 | 599,02 | 563,28 | 25 | 4232675,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4232675,32 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2018 | 1 |
| 16 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 24а | 1953 | 1966 | КОМП | Д | 2 | 2 | 1528,20 | 887,30 | 0,00 | 887,30 | 568,55 | 61 | 6269661,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6269661,80 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2018 | 1 |
| 17 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 26 | 1953 | 1977 | КОМП | Пр | 2 | 1 | 1237,60 | 529,90 | 0,00 | 529,90 | 452,10 | 25 | 3744273,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3744273,40 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2018 | 1 |
| 18 | г. Северск, ул. Крупской, д. 14а | 1964 |  |  | К | 5 | 1 | 6557,00 | 2447,20 | 37,90 | 2409,30 | 1208,50 | 221 | 1120817,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1120817,60 | 0,00 | 458,00 | 458,00 | 12.2018 | 1 |
| 19 | г. Северск, ул. Ленина, д. 6 | 1953 | 1977 | КОМП | Пр | 3 | 3 | 2337,10 | 2152,60 | 388,20 | 1764,40 | 1764,40 | 67 | 10177492,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10177492,80 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2018 | 1 |
| 20 | г. Северск, ул. Ленина, д. 22 | 1954 | 1995 | К | Пр | 4 | 3 | 2576,30 | 2345,30 | 415,50 | 1929,80 | 1897,39 | 91 | 11088578,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11088578,40 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2018 | 1 |
| 21 | г. Северск, ул. Ленина, д. 34 | 1957 | 1997 | ТС | К | 4 | 3 | 2850,40 | 2611,60 | 0,00 | 2611,60 | 2539,20 | 115 | 3745034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3745034,40 | 0,00 | 1434,00 | 1434,00 | 12.2018 | 1 |
| 22 | г. Северск, ул. Леонтичука, д. 8 | 1954 | 1997 | ТС | Пр | 4 | 2 | 2235,70 | 2063,30 | 0,00 | 2063,30 | 2006,20 | 79 | 9755282,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9755282,40 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2018 | 1 |
| 23 | г. Северск, ул. Леонтичука, д. 9 | 1955 | 1995 | ТС | Пр | 3 | 2 | 1693,00 | 1569,50 | 0,00 | 1569,50 | 1499,30 | 53 | 1401563,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1401563,50 | 0,00 | 893,00 | 893,00 | 12.2018 | 1 |
| 24 | г. Северск, ул. Маяковского, д. 14 | 1956 | 1997 | К | Пр | 4 | 2 | 2282,10 | 2118,10 | 86,00 | 2032,10 | 2032,10 | 73 | 1891463,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1891463,30 | 0,00 | 893,00 | 893,00 | 12.2018 | 1 |
| 25 | г. Северск, ул. Мира, д. 2 | 1953 | 1968 | КОМП | Д | 2 | 1 | 928,70 | 542,70 | 0,00 | 542,70 | 309,34 | 25 | 137845,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137845,80 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 12.2018 | 1 |
| 26 | г. Северск, ул. Мира, д. 10 | 1951 | 1977 | КОМП | Пр | 2 | 1 | 946,70 | 520,50 | 0,00 | 520,50 | 520,50 | 20 | 746397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746397,00 | 0,00 | 1434,00 | 1434,00 | 12.2018 | 1 |
| 27 | г. Северск, ул. Мира, д. 13 | 1951 | 1978 | КОМП | Пр | 2 | 1 | 955,70 | 526,40 | 0,00 | 526,40 | 526,40 | 23 | 133705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133705,60 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 12.2018 | 1 |
| 28 | г. Северск, ул. Мира, д. 15 | 1951 | 1978 | КОМП | Пр | 2 | 1 | 950,80 | 520,90 | 0,00 | 520,90 | 520,90 | 21 | 132308,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132308,60 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 12.2018 | 1 |
| 29 | г. Северск, ул. Парковая, д. 18 | 1953 | 1978 | КОМП | Пр | 3 | 2 | 1600,50 | 1461,00 | 0,00 | 1461,00 | 1206,10 | 65 | 327264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327264,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 12.2018 | 1 |
| 30 | г. Северск, ул. Первомайская, д. 15 | 1951 | 1978 | КОМП | Пр | 2 | 1 | 960,40 | 532,90 | 0,00 | 532,90 | 532,90 | 21 | 135356,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135356,60 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 12.2018 | 1 |
| 31 | г. Северск, ул. Первомайская, д. 31 | 1953 | 1973 | КОМП | Пр | 3 | 2 | 1600,50 | 1472,00 | 0,00 | 1472,00 | 1472,00 | 51 | 6959616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6959616,00 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2018 | 1 |
| 32 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 1 | 1951 | 1978 | КОМП | Пр | 2 | 2 | 1619,60 | 884,50 | 0,00 | 884,50 | 806,50 | 46 | 224663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224663,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 12.2018 | 1 |
| 33 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 3 | 1951 | 1976 | КОМП | Пр | 2 | 2 | 964,50 | 877,10 | 0,00 | 877,10 | 877,10 | 30 | 1257761,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1257761,40 | 0,00 | 1434,00 | 1434,00 | 12.2018 | 1 |
| 34 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 5 | 1951 | 1978 | КОМП | Пр | 2 | 2 | 977,40 | 889,80 | 0,00 | 889,80 | 889,80 | 37 | 226009,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226009,20 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 12.2018 | 1 |
| 35 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 10а | 1953 | 1967 | КОМП | Д | 2 | 2 | 1538,00 | 899,10 | 0,00 | 899,10 | 277,10 | 43 | 1289309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1289309,40 | 0,00 | 1434,00 | 1434,00 | 12.2018 | 1 |
| 36 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 3 | 1957 | 1997 | ТС | Пр | 4 | 4 | 4033,00 | 2328,00 | 0,00 | 2328,00 | 2282,60 | 110 | 11006784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11006784,00 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2018 | 1 |
| 37 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 5 | 1957 | 1997 | ТС | Пр | 4 | 4 | 4296,00 | 2350,00 | 0,00 | 2350,00 | 2348,70 | 107 | 11110800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11110800,00 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2018 | 1 |
| 38 | г. Северск, ул. Советская, д. 13 | 1958 |  |  | К | 4 | 4 | 4156,00 | 2320,00 | 0,00 | 2320,00 | 2298,82 | 98 | 489520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489520,00 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 12.2018 | 1 |
| 39 | г. Северск, ул. Советская, д. 18 | 1958 |  |  | К | 4 | 4 | 5405,00 | 2953,70 | 0,00 | 2953,70 | 2739,60 | 91 | 218573,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218573,80 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 12.2018 | 1 |
| 40 | г. Северск, ул. Советская, д. 22 | 1958 |  |  | К | 4 | 4 | 3388,00 | 2015,80 | 90,70 | 1925,10 | 1718,83 | 90 | 425333,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425333,80 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 12.2018 | 1 |
| 41 | г. Северск, ул. Строителей, д. 3 | 1955 | 1967 | КОМП | Д | 2 | 1 | 882,00 | 486,00 | 0,00 | 486,00 | 396,80 | 33 | 3434076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3434076,00 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2018 | 1 |
| 42 | г. Северск, ул. Строителей, д. 4 | 1954 | 1968 | КОМП | Д | 2 | 1 | 898,00 | 491,40 | 0,00 | 491,40 | 461,90 | 27 | 124815,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124815,60 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 12.2018 | 1 |
| 43 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 2 | 1958 | 1994 | ТС | К | 4 | 5 | 7156,00 | 4297,80 | 0,00 | 4297,80 | 3971,67 | 193 | 906835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906835,80 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 12.2018 | 1 |
| 44 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 14 | 1958 | 1996 | К | К | 4 | 4 | 5213,00 | 2935,10 | 0,00 | 2935,10 | 2872,90 | 129 | 619306,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619306,10 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 12.2018 | 1 |
| 45 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 18 | 1958 | 1996 | ТС | К | 4 | 4 | 5255,00 | 2955,70 | 0,00 | 2955,70 | 2955,70 | 109 | 623652,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623652,70 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 12.2018 | 1 |
| 46 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 58 | 1955 | 1968 | КОМП | Д | 2 | 1 | 975,00 | 483,40 | 0,00 | 483,40 | 311,82 | 38 | 35771,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35771,60 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 12.2018 | 1 |
| 47 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 100 | 1957 | 1999 | К | Д | 2 | 1 | 905,50 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 385,60 | 24 | 3709650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3709650,00 | 0,00 | 7066,00 | 7066,00 | 12.2018 | 1 |
| 48 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 1 | 1957 | 1996 | К | Д | 2 | 2 | 531,60 | 485,60 | 0,00 | 485,60 | 246,70 | 27 | 433640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433640,80 | 0,00 | 893,00 | 893,00 | 12.2018 | 1 |
| 49 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 3 | 1957 | 1995 | К | Д | 2 | 2 | 531,60 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 344,60 | 23 | 3416252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3416252,00 | 0,00 | 7177,00 | 7177,00 | 12.2018 | 1 |
| 50 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 7 | 1957 | 1996 | К | Д | 2 | 2 | 481,30 | 432,50 | 0,00 | 432,50 | 383,70 | 19 | 386222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386222,50 | 0,00 | 893,00 | 893,00 | 12.2018 | 1 |
| 51 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 9 | 1957 | 1995 | К | Д | 2 | 2 | 471,90 | 424,90 | 0,00 | 424,90 | 319,00 | 17 | 379435,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379435,70 | 0,00 | 893,00 | 893,00 | 12.2018 | 1 |
| 52 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 11 | 1956 | 1995 | К | Д | 2 | 2 | 341,69 | 315,09 | 0,00 | 315,09 | 282,29 | 18 | 281375,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281375,37 | 0,00 | 893,00 | 893,00 | 12.2018 | 1 |
| 53 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 20а | 1930 | 1995 | К | Д | 2 | 2 | 675,65 | 536,63 | 0,00 | 536,63 | 442,03 | 38 | 245776,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245776,54 | 0,00 | 458,00 | 458,00 | 12.2018 | 1 |
| Итого по городскому округу Стрежевой | | x | x | x | x | x | x | 83164,40 | 69401,85 | 1046,80 | 68355,05 | 67186,35 | 3129 | 55070672,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55070672,83 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 208 | 1972 | 2008 | ЭС | П | 2 | 1 | 396,50 | 374,50 | 0,00 | 374,50 | 374,50 | 23 | 11984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11984,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 12.2018 | 1 |
| 2 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 209 | 1972 | 2008 | ЭС | П | 2 | 1 | 393,30 | 368,80 | 0,00 | 368,80 | 368,80 | 18 | 11801,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11801,60 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 12.2018 | 1 |
| 3 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 210 | 1974 | 2001 | К | П | 5 | 4 | 3099,70 | 2705,30 | 0,00 | 2705,30 | 2449,50 | 139 | 522122,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522122,90 | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 12.2018 | 1 |
| 4 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 212 | 1973 | 2008 | К | П | 5 | 4 | 4103,30 | 3535,30 | 0,00 | 3535,30 | 3435,50 | 183 | 558577,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558577,40 | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 12.2018 | 1 |
| 5 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 217 | 1972 | 2002 | ЭС | К | 2 | 2 | 804,20 | 743,00 | 0,00 | 743,00 | 743,00 | 43 | 185750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185750,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 12.2018 | 1 |
| 6 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 220 | 1973 |  |  | К | 2 | 3 | 989,40 | 901,46 | 0,00 | 901,46 | 808,76 | 52 | 225365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225365,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 12.2018 | 1 |
| 7 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 302 | 1977 |  |  | К | 9 | 4 | 8894,00 | 7561,60 | 263,50 | 7298,10 | 6926,90 | 303 | 12605187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12605187,20 | 0,00 | 1667,00 | 1667,00 | 12.2018 | 1 |
| 8 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 303 | 1978 |  |  | К | 9 | 4 | 9757,60 | 8069,69 | 371,80 | 7697,89 | 7684,29 | 307 | 13452173,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13452173,23 | 0,00 | 1667,00 | 1667,00 | 12.2018 | 1 |
| 9 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 305 | 1979 |  |  | К | 9 | 4 | 10531,40 | 8595,50 | 177,40 | 8418,10 | 8288,80 | 406 | 1504212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1504212,50 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 12.2018 | 1 |
| 10 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 312 | 1980 |  |  | К | 9 | 4 | 10503,60 | 8292,20 | 0,00 | 8292,20 | 8151,00 | 381 | 1451135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1451135,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 12.2018 | 1 |
| 11 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 426 | 1988 |  |  | П | 9 | 4 | 10385,80 | 7928,00 | 127,60 | 7800,40 | 7800,40 | 363 | 7012104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7012104,00 | 0,00 | 884,47 | 884,47 | 12.2018 | 1 |
| 12 | г. Стрежевой, мкр. 5-й, д. 516 | 1989 | 2010 | ХВС, ГВС | П | 9 | 5 | 11693,50 | 10125,40 | 71,00 | 10054,40 | 10054,40 | 445 | 8765130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8765130,00 | 0,00 | 865,66 | 865,66 | 12.2018 | 1 |
| 13 | г. Стрежевой, мкр. 5-й, д. 518 | 1989 |  |  | П | 9 | 5 | 11612,10 | 10201,10 | 35,50 | 10165,60 | 10100,50 | 466 | 8765130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8765130,00 | 0,00 | 859,23 | 859,23 | 12.2018 | 1 |
| Итого по Городу Томску | | x | x | x | x | x | x | 389264,18 | 345839,79 | 13110,55 | 332729,24 | 307282,95 | 15065 | 473982981,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473982981,01 | 0,00 | x | x | x | x |
| Кировский район | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, д. 47 | 1982 |  |  | П | 5 | 6 | 4395,90 | 3971,10 | 0,00 | 3971,10 | 3793,60 | 212 | 11984779,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11984779,80 | 0,00 | 3018,00 | 3018,00 | 12.2018 | 1 |
| 2 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 16 | 1984 |  |  | К | 5 | 1 | 1323,50 | 1020,67 | 0,00 | 1020,67 | 963,87 | 41 | 190865,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190865,29 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 3 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Октябрьская, д. 1 | 1987 |  |  | К | 4 | 1 | 816,04 | 746,74 | 0,00 | 746,74 | 746,74 | 32 | 157562,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157562,14 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 12.2018 | 1 |
| 4 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Октябрьская, д. 2 | 1981 |  |  | К | 4 | 1 | 833,48 | 722,60 | 0,00 | 722,60 | 670,10 | 28 | 152468,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152468,60 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 12.2018 | 1 |
| 5 | г. Томск, Московский тракт, д. 70/1 | 1982 | 2008 | ТС | П | 5 | 6 | 4507,00 | 3996,60 | 0,00 | 3996,60 | 3774,40 | 186 | 747364,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747364,20 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 6 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 37 | 1960 | 2013 | К | К | 5 | 6 | 8006,30 | 7469,50 | 1327,80 | 6141,70 | 6141,70 | 201 | 22542951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22542951,00 | 0,00 | 3018,00 | 3018,00 | 12.2018 | 1 |
| 7 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 1 | 1975 |  |  | П | 5 | 4 | 3081,90 | 2793,50 | 92,60 | 2700,90 | 2075,00 | 159 | 522384,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522384,50 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 8 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 3 | 1989 |  |  | П | 5 | 6 | 4334,50 | 4014,50 | 0,00 | 4014,50 | 3819,30 | 192 | 750711,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750711,50 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 9 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, д. 91а | 1985 |  |  | К | 4 | 3 | 1717,00 | 1666,30 | 0,00 | 1666,30 | 1605,70 | 74 | 351589,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351589,30 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 12.2018 | 1 |
| 10 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, д. 1а | 1984 |  |  | К | 4 | 2 | 1269,50 | 1217,50 | 0,00 | 1217,50 | 1217,50 | 43 | 256892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256892,50 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 12.2018 | 1 |
| 11 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, д. 1д | 1989 |  |  | К | 5 | 4 | 3146,30 | 2810,30 | 0,00 | 2810,30 | 2463,50 | 32 | 8481485,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8481485,40 | 0,00 | 3018,00 | 3018,00 | 12.2018 | 1 |
| 12 | г. Томск, ул. Белинского, д. 84 | 1978 |  |  | П | 5 | 6 | 4572,00 | 4429,00 | 0,00 | 4429,00 | 4153,10 | 201 | 828223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828223,00 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 13 | г. Томск, ул. Герцена, д. 15 | 1972 |  |  | К | 5 | 6 | 5089,40 | 4627,40 | 0,00 | 4627,40 | 4425,90 | 168 | 865323,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865323,80 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 14 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 12 | 1967 | 2008 | ХВС, ГВС | П | 5 | 4 | 3699,70 | 3506,00 | 0,00 | 3506,00 | 3371,30 | 155 | 655622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655622,00 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 15 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 17/1 | 1990 |  |  | К | 6 | 1 | 3846,50 | 3521,60 | 512,60 | 3009,00 | 2965,20 | 139 | 658539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658539,20 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 16 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 25 | 1968 | 2010 | К | П | 5 | 4 | 3855,80 | 3568,80 | 0,00 | 3568,80 | 3523,70 | 156 | 667365,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667365,60 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 17 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 27 | 1969 | 2010 | К | П | 5 | 4 | 3872,20 | 3585,20 | 0,00 | 3585,20 | 3585,20 | 131 | 670432,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670432,40 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 18 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 41 | 1967 | 2008 | ТС | К | 5 | 4 | 4124,31 | 3881,31 | 1280,30 | 2601,01 | 2503,35 | 103 | 725804,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725804,97 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 19 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 45 | 1965 |  |  | К | 5 | 4 | 3249,80 | 3004,20 | 125,90 | 2878,30 | 2960,10 | 111 | 561785,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561785,40 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 20 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 51 | 1974 |  |  | К | 5 | 2 | 5219,72 | 4525,22 | 490,00 | 4035,22 | 3791,00 | 182 | 846216,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846216,14 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 21 | г. Томск, ул. Карпова, д. 23 | 1971 |  |  | К | 5 | 3 | 3573,00 | 3042,60 | 0,00 | 3042,60 | 2813,00 | 180 | 568966,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568966,20 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 22 | г. Томск, ул. Карташова, д. 68 | 1970 |  |  | К | 5 | 4 | 3405,30 | 3195,70 | 327,70 | 2868,00 | 2694,60 | 149 | 597595,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597595,90 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 23 | г. Томск, ул. Киевская, д. 86 | 1978 |  |  | К | 5 | 4 | 3299,15 | 3054,95 | 0,00 | 3054,95 | 3025,15 | 137 | 571275,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571275,65 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 24 | г. Томск, ул. Киевская, д. 88 | 1976 |  |  | К | 9 | 1 | 3582,00 | 2026,00 | 57,00 | 1969,00 | 1778,30 | 175 | 235016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235016,00 | 0,00 | 116,00 | 116,00 | 12.2018 | 1 |
| 25 | г. Томск, ул. Котовского, д. 6 | 1967 |  |  | К | 5 | 1 | 3940,36 | 3750,30 | 125,40 | 3624,90 | 1437,40 | 228 | 701306,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701306,10 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 26 | г. Томск, ул. Котовского, д. 10 | 1972 |  |  | К | 5 | 2 | 2356,10 | 1171,80 | 80,80 | 1091,00 | 1051,08 | 75 | 219126,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219126,60 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 27 | г. Томск, ул. Котовского, д. 12 | 1978 | 2008 | ХВС, ГВС | К | 5 | 4 | 2576,64 | 2331,80 | 83,50 | 2248,30 | 2189,90 | 79 | 436046,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436046,60 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 28 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 134 | 1969 | 2010 | К | К | 5 | 4 | 3834,00 | 3391,30 | 0,00 | 3391,30 | 3166,40 | 127 | 250956,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250956,20 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 12.2018 | 1 |
| 29 | г. Томск, ул. Мокрушина, д. 12а | 1971 | 2008 | ХВС, ГВС | К | 5 | 3 | 3161,60 | 2984,60 | 0,00 | 2984,60 | 2815,90 | 198 | 558120,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558120,20 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 30 | г. Томск, ул. Пирогова, д. 19 | 1972 |  |  | К | 5 | 2 | 1950,00 | 1802,00 | 0,00 | 1802,00 | 1704,70 | 84 | 336974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336974,00 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 31 | г. Томск, ул. Савиных, д. 13 | 1982 | 2010 | ЛО | К | 9 | 1 | 3456,70 | 2801,80 | 116,15 | 2685,65 | 2384,90 | 185 | 476306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476306,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 12.2018 | 1 |
| 32 | г. Томск, ул. Советская, д. 105 | 1985 | 2011 | ЛО | К | 9 | 6 | 15418,66 | 14583,46 | 2534,80 | 12048,66 | 11725,36 | 518 | 1312511,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1312511,40 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 12.2018 | 1 |
| 33 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 7 | 1963 | 2012 | КОМП | К | 5 | 3 | 2714,90 | 2382,92 | 126,00 | 2256,92 | 2195,02 | 84 | 445606,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445606,04 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 34 | г. Томск, ул. Усова, д. 15/1 | 1989 |  |  | К | 6 | 2 | 2018,50 | 1771,50 | 0,00 | 1771,50 | 1712,00 | 78 | 244467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244467,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 12.2018 | 1 |
| 35 | г. Томск, ул. Учебная, д. 19 | 1965 |  |  | П | 5 | 3 | 2757,88 | 2539,88 | 0,00 | 2539,88 | 2332,38 | 116 | 474957,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474957,56 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 36 | г. Томск, ул. Учебная, д. 40 | 1979 | 2010 | ЛО | К | 9 | 2 | 6618,30 | 4445,20 | 0,00 | 4445,20 | 4282,90 | 292 | 755684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755684,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 12.2018 | 1 |
| 37 | г. Томск, ул. Учебная, д. 45 | 1973 |  |  | К | 5 | 2 | 2230,18 | 2077,60 | 517,00 | 1560,60 | 1560,60 | 67 | 388511,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388511,20 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| Ленинский район | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x |
| 38 | г. Томск, пер. Красный, д. 5 | 1972 |  |  | П | 5 | 6 | 4294,70 | 3875,50 | 88,00 | 3787,50 | 3709,50 | 146 | 14060314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14060314,00 | 0,00 | 3628,00 | 3628,00 | 12.2018 | 1 |
| 39 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 108 | 1974 |  |  | К | 5 | 4 | 3716,40 | 3498,40 | 772,40 | 2726,00 | 2665,00 | 132 | 10558171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10558171,20 | 0,00 | 3018,00 | 3018,00 | 12.2018 | 1 |
| 40 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 149 | 1832 | 2013 | КОМП | Д | 2 | 2 | 270,10 | 243,09 | 0,00 | 243,09 | 113,29 | 98 | 1779418,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1779418,80 | 0,00 | 7320,00 | 7320,00 | 12.2018 | 1 |
| 41 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 3 | 1978 |  |  | П | 9 | 6 | 12315,60 | 12279,60 | 86,00 | 12193,60 | 11975,30 | 464 | 11812975,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11812975,20 | 0,00 | 962,00 | 962,00 | 12.2018 | 1 |
| 42 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 8 | 1972 |  |  | К | 5 | 6 | 4603,40 | 4201,40 | 431,50 | 3769,90 | 3470,50 | 159 | 2634277,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2634277,80 | 0,00 | 627,00 | 627,00 | 12.2018 | 1 |
| 43 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 9/1 | 1991 |  |  | К | 6 | 2 | 1572,40 | 1372,40 | 25,20 | 1347,20 | 1291,90 | 52 | 4141903,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4141903,20 | 0,00 | 3018,00 | 3018,00 | 12.2018 | 1 |
| 44 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 14 | 1974 | 2010 | К | П | 5 | 6 | 3963,90 | 3533,50 | 0,00 | 3533,50 | 3409,10 | 133 | 12819538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12819538,00 | 0,00 | 3628,00 | 3628,00 | 12.2018 | 1 |
| 45 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 18 | 1974 | 2010 | К | П | 5 | 4 | 2661,35 | 2451,35 | 0,00 | 2451,35 | 2342,15 | 93 | 8893497,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8893497,80 | 0,00 | 3628,00 | 3628,00 | 12.2018 | 1 |
| 46 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 20 | 1978 |  |  | П | 9 | 7 | 14208,90 | 12330,60 | 158,00 | 12172,60 | 11771,70 | 466 | 11862037,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11862037,20 | 0,00 | 962,00 | 962,00 | 12.2018 | 1 |
| 47 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 22 | 1975 | 2010 | К | П | 5 | 8 | 5279,80 | 4687,80 | 0,00 | 4687,80 | 4437,70 | 177 | 17007338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17007338,40 | 0,00 | 3628,00 | 3628,00 | 12.2018 | 1 |
| 48 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 26 | 1971 | 2010 | К | П | 5 | 4 | 2694,00 | 2659,60 | 0,00 | 2659,60 | 2375,40 | 100 | 9649028,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9649028,80 | 0,00 | 3628,00 | 3628,00 | 12.2018 | 1 |
| 49 | г. Томск, ул. Войкова, д. 43а | 1973 |  |  | П | 5 | 3 | 3254,10 | 2886,90 | 165,00 | 2721,90 | 2516,30 | 109 | 8712664,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8712664,20 | 0,00 | 3018,00 | 3018,00 | 12.2018 | 1 |
| 50 | г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 22 | 1994 |  |  | К | 6 | 6 | 4827,80 | 4275,80 | 110,20 | 4165,60 | 4044,00 | 162 | 12904364,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12904364,40 | 0,00 | 3018,00 | 3018,00 | 12.2018 | 1 |
| 51 | г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 30а | 1972 |  |  | К | 5 | 3 | 4281,40 | 3006,50 | 267,40 | 2739,10 | 2318,00 | 114 | 5994961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5994961,00 | 0,00 | 1994,00 | 1994,00 | 12.2018 | 1 |
| 52 | г. Томск, ул. Говорова, д. 58 | 1975 | 2008 | ХВС, ГВС | П | 5 | 6 | 4331,60 | 3894,60 | 0,00 | 3894,60 | 3642,20 | 147 | 14129608,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14129608,80 | 0,00 | 3628,00 | 3628,00 | 12.2018 | 1 |
| 53 | г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 36 | 1985 |  |  | П | 5 | 4 | 2705,20 | 2345,20 | 0,00 | 2345,20 | 2139,20 | 89 | 8508385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8508385,60 | 0,00 | 3628,00 | 3628,00 | 12.2018 | 1 |
| 54 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 7/1 | 1978 |  |  | П | 5 | 6 | 4337,00 | 3816,00 | 0,00 | 3816,00 | 3638,80 | 144 | 2392632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2392632,00 | 0,00 | 627,00 | 627,00 | 12.2018 | 1 |
| 55 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 10 | 1982 |  |  | К | 5 | 6 | 4117,90 | 3930,80 | 234,00 | 3696,80 | 3544,30 | 148 | 2464611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2464611,60 | 0,00 | 627,00 | 627,00 | 12.2018 | 1 |
| 56 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 12 | 1985 |  |  | К | 5 | 2 | 3033,91 | 2680,60 | 430,20 | 2250,40 | 2115,70 | 101 | 1680736,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1680736,20 | 0,00 | 627,00 | 627,00 | 12.2018 | 1 |
| 57 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 19 | 1976 |  |  | П | 5 | 6 | 5398,80 | 4296,00 | 0,00 | 4296,00 | 4069,60 | 162 | 15585888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15585888,00 | 0,00 | 3628,00 | 3628,00 | 12.2018 | 1 |
| 58 | г. Томск, ул. Крымская, д. 43 | 1977 | 2010 | ТС | К | 5 | 8 | 5773,60 | 5305,30 | 0,00 | 5305,30 | 4619,00 | 200 | 992091,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992091,10 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 59 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 33 | 1980 |  |  | К | 5 | 1 | 2355,00 | 2043,00 | 0,00 | 2043,00 | 1718,50 | 77 | 6165774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6165774,00 | 0,00 | 3018,00 | 3018,00 | 12.2018 | 1 |
| Октябрьский район | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x |
| 60 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 33 | 1990 |  |  | П | 10 | 2 | 5212,10 | 4547,70 | 0,00 | 4547,70 | 3994,50 | 195 | 3495784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3495784,00 | 0,00 | 768,69 | 768,69 | 12.2018 | 1 |
| 61 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 37 | 1991 |  |  | П | 10 | 4 | 10759,52 | 9305,52 | 76,50 | 9229,02 | 8164,80 | 373 | 3495784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3495784,00 | 0,00 | 375,67 | 375,67 | 12.2018 | 1 |
| 62 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 92 | 1990 |  |  | К | 10 | 3 | 6591,30 | 5614,30 | 1205,00 | 4409,30 | 3204,30 | 275 | 5243676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5243676,00 | 0,00 | 933,99 | 933,99 | 12.2018 | 1 |
| 63 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22/2 | 1978 |  |  | П | 5 | 6 | 4824,50 | 4404,50 | 0,00 | 4404,50 | 3773,60 | 224 | 616630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616630,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 12.2018 | 1 |
| 64 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 24/2 | 1978 |  |  | П | 5 | 6 | 4732,60 | 4328,80 | 0,00 | 4328,80 | 3773,60 | 224 | 606032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606032,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 12.2018 | 1 |
| 65 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 26/2 | 1971 | 2012 | К | П | 5 | 6 | 4719,00 | 4302,00 | 0,00 | 4302,00 | 3942,90 | 220 | 602280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602280,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 12.2018 | 1 |
| 66 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/4 | 1972 |  |  | П | 5 | 3 | 2862,30 | 2642,00 | 0,00 | 2642,00 | 2642,00 | 116 | 9585176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9585176,00 | 0,00 | 3628,00 | 3628,00 | 12.2018 | 1 |
| 67 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 127 | 1991 | 2008 | ХВС, ГВС | П | 10 | 4 | 10443,90 | 8954,20 | 0,00 | 8954,20 | 8459,10 | 419 | 6991568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6991568,00 | 0,00 | 780,81 | 780,81 | 12.2018 | 1 |
| 68 | г. Томск, ул. Клюева, д. 18 | 1990 |  |  | П | 9 | 5 | 12217,40 | 9586,50 | 0,00 | 9586,50 | 9295,70 | 369 | 8739460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8739460,00 | 0,00 | 911,64 | 911,64 | 12.2018 | 1 |
| 69 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 89 | 1971 |  |  | П | 5 | 4 | 3540,00 | 3244,00 | 0,00 | 3244,00 | 2652,40 | 174 | 9790392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9790392,00 | 0,00 | 3018,00 | 3018,00 | 12.2018 | 1 |
| 70 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 91 | 1970 |  |  | П | 5 | 4 | 3566,00 | 3270,00 | 0,00 | 3270,00 | 2315,50 | 191 | 611490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611490,00 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 71 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 93 | 1970 |  |  | П | 5 | 4 | 3562,00 | 3278,00 | 0,00 | 3278,00 | 2341,00 | 153 | 612986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612986,00 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 12.2018 | 1 |
| 72 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 95 | 1971 |  |  | П | 5 | 6 | 6233,00 | 5806,90 | 0,00 | 5806,90 | 5326,50 | 295 | 17525224,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17525224,20 | 0,00 | 3018,00 | 3018,00 | 12.2018 | 1 |
| 73 | г. Томск, ул. Яковлева, д. 6 | 1991 |  |  | К | 9 | 1 | 2818,30 | 2459,30 | 325,10 | 2134,20 | 2073,90 | 84 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747892,00 | 0,00 | 710,73 | 710,73 | 12.2018 | 1 |
| Советский район | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x |
| 74 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39/3 | 1968 |  |  | К | 5 | 6 | 4958,30 | 4579,40 | 59,10 | 4520,30 | 4095,40 | 193 | 13820629,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13820629,20 | 0,00 | 3018,00 | 3018,00 | 12.2018 | 1 |
| 75 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 121 | 1966 | 2010 | К | П | 5 | 3 | 3070,70 | 2866,70 | 0,00 | 2866,70 | 2335,50 | 128 | 10400387,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10400387,60 | 0,00 | 3628,00 | 3628,00 | 12.2018 | 1 |
| 76 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 125 | 1967 | 2008 | ЭС | П | 5 | 4 | 3514,00 | 3314,00 | 0,00 | 3314,00 | 3314,00 | 120 | 12023192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12023192,00 | 0,00 | 3628,00 | 3628,00 | 12.2018 | 1 |
| 77 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 127 | 1967 | 2010 | К | П | 5 | 4 | 3550,30 | 3150,30 | 0,00 | 3150,30 | 3150,30 | 178 | 9507605,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9507605,40 | 0,00 | 3018,00 | 3018,00 | 12.2018 | 1 |
| 78 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 130 | 1992 |  |  | П | 10 | 7 | 15875,19 | 14771,39 | 332,10 | 14439,29 | 13698,49 | 604 | 3495784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3495784,00 | 0,00 | 236,66 | 236,66 | 12.2018 | 1 |
| 79 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 131 | 1967 | 2010 | К | П | 5 | 4 | 3563,50 | 3163,50 | 0,00 | 3163,50 | 3163,50 | 172 | 9547443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9547443,00 | 0,00 | 3018,00 | 3018,00 | 12.2018 | 1 |
| 80 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 34 | 1974 | 2010 | К | П | 5 | 6 | 6206,42 | 5780,42 | 0,00 | 5780,42 | 4949,10 | 271 | 20971363,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20971363,76 | 0,00 | 3628,00 | 3628,00 | 12.2018 | 1 |
| 81 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 72 | 1971 |  |  | К | 5 | 6 | 4950,60 | 4630,00 | 170,00 | 4460,00 | 4300,00 | 232 | 13973340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13973340,00 | 0,00 | 3018,00 | 3018,00 | 12.2018 | 1 |
| 82 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 103 | 1967 |  |  | К | 5 | 4 | 3273,50 | 2200,50 | 0,00 | 2200,50 | 2171,70 | 137 | 7983414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7983414,00 | 0,00 | 3628,00 | 3628,00 | 12.2018 | 1 |
| 83 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 124 | 1975 |  |  | К | 5 | 6 | 4326,00 | 2983,60 | 0,00 | 2983,60 | 2564,50 | 211 | 10824500,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10824500,80 | 0,00 | 3628,00 | 3628,00 | 12.2018 | 1 |
| 84 | г. Томск, ул. Герцена, д. 52 | 1992 |  |  | К | 6 | 2 | 1955,20 | 1767,20 | 97,30 | 1669,90 | 1533,50 | 90 | 2664937,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2664937,60 | 0,00 | 1508,00 | 1508,00 | 12.2018 | 1 |
| 85 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 7 | 1967 | 2010 | К | П | 5 | 4 | 3783,20 | 3547,20 | 0,00 | 3547,20 | 3057,10 | 180 | 12869241,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12869241,60 | 0,00 | 3628,00 | 3628,00 | 12.2018 | 1 |
| 86 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 9 | 1969 |  |  | П | 5 | 4 | 3904,87 | 3668,87 | 220,90 | 3447,97 | 2986,57 | 164 | 13310660,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13310660,36 | 0,00 | 3628,00 | 3628,00 | 12.2018 | 1 |
| 87 | г. Томск, ул. Никитина, д. 31 | 1972 |  |  | К | 5 | 4 | 3264,30 | 2723,40 | 59,10 | 2664,30 | 2123,40 | 150 | 8219221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8219221,20 | 0,00 | 3018,00 | 3018,00 | 12.2018 | 1 |
| 88 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 27/1 | 1973 |  |  | П | 5 | 3 | 3135,20 | 2904,20 | 0,00 | 2904,20 | 2533,10 | 132 | 8764875,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8764875,60 | 0,00 | 3018,00 | 3018,00 | 12.2018 | 1 |
| Итого по Каргасокскому району | | x | x | x | x | x | x | 368,00 | 319,33 | 0,00 | 319,33 | 199,51 | 27 | 2460118,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2460118,32 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 48 | 1956 | 2009 | ЭС, К | Д | 2 | 1 | 368,00 | 319,33 | 0,00 | 319,33 | 199,51 | 27 | 2460118,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2460118,32 | 0,00 | 7704,00 | 7704,00 | 12.2018 | 1 |
| Итого по Кожевниковскому району | | x | x | x | x | x | x | 914,60 | 809,60 | 0,00 | 809,60 | 764,10 | 52 | 3062905,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3062905,86 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 6 | 1963 |  |  | Д | 2 | 2 | 392,80 | 352,80 | 0,00 | 352,80 | 352,80 | 15 | 89611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89611,20 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 12.2018 | 1 |
| 2 | с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 57 | 1952 |  |  | К | 2 | 2 | 521,80 | 456,80 | 0,00 | 456,80 | 411,30 | 37 | 2973294,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2973294,66 | 0,00 | 6508,96 | 7066,00 | 12.2018 | 1 |
| Итого по Колпашевскому району | | x | x | x | x | x | x | 5299,70 | 4861,00 | 12,00 | 4849,00 | 3812,40 | 184 | 27342249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27342249,50 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | г. Колпашево, пер. Кооперативный тупик, д. 7 | 1958 |  |  | Д | 2 | 2 | 454,40 | 430,40 | 0,00 | 430,40 | 351,00 | 14 | 111473,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111473,60 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 12.2018 | 1 |
| 2 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 4 | 1958 |  |  | Д | 2 | 1 | 447,20 | 413,00 | 0,00 | 413,00 | 413,00 | 13 | 106967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106967,00 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 12.2018 | 1 |
| 3 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 6 | 1957 |  |  | Д | 2 | 1 | 464,70 | 427,30 | 0,00 | 427,30 | 330,40 | 14 | 3221414,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3221414,70 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2018 | 1 |
| 4 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 8 | 1958 |  |  | Д | 2 | 1 | 462,50 | 442,00 | 12,00 | 430,00 | 323,90 | 30 | 114478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114478,00 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 12.2018 | 1 |
| 5 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 42/1 | 1957 |  |  | Д | 2 | 1 | 450,10 | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 294,70 | 13 | 3151302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3151302,00 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2018 | 1 |
| 6 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 46/2 | 1957 |  |  | Д | 2 | 2 | 336,80 | 280,60 | 0,00 | 280,60 | 280,60 | 9 | 2115443,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2115443,40 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2018 | 1 |
| 7 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 24 | 1961 |  |  | Д | 2 | 1 | 342,30 | 331,30 | 0,00 | 331,30 | 204,40 | 24 | 2497670,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2497670,70 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2018 | 1 |
| 8 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 32 | 1962 |  |  | Д | 2 | 1 | 338,70 | 320,50 | 0,00 | 320,50 | 320,50 | 10 | 2469132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2469132,00 | 0,00 | 7704,00 | 7704,00 | 12.2018 | 1 |
| 9 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 23 | 1957 |  |  | Д | 2 | 1 | 380,80 | 362,00 | 0,00 | 362,00 | 189,70 | 12 | 2729118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2729118,00 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2018 | 1 |
| 10 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 61 | 1957 |  |  | Д | 2 | 2 | 437,40 | 394,30 | 0,00 | 394,30 | 289,50 | 11 | 2972627,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2972627,70 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2018 | 1 |
| 11 | г. Колпашево, ул. Энгельса, д. 30 | 1962 |  |  | Д | 2 | 1 | 390,80 | 339,50 | 0,00 | 339,50 | 249,10 | 12 | 2559490,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2559490,50 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2018 | 1 |
| 12 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 1 | 1963 |  |  | К | 2 | 2 | 397,00 | 354,20 | 0,00 | 354,20 | 354,20 | 11 | 2670313,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2670313,80 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2018 | 1 |
| 13 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 6 | 1963 |  |  | К | 2 | 2 | 397,00 | 347,90 | 0,00 | 347,90 | 211,40 | 11 | 2622818,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2622818,10 | 0,00 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2018 | 1 |
| Итого по Кривошеинскому району | | x | x | x | x | x | x | 531,40 | 482,10 | 0,00 | 482,10 | 400,20 | 20 | 120525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120525,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | с. Володино, ул. Молодежная, д. 4 | 1983 |  |  | К | 2 | 2 | 531,40 | 482,10 | 0,00 | 482,10 | 400,20 | 20 | 120525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120525,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 12.2018 | 1 |
| Итого по Молчановскому району | | x | x | x | x | x | x | 441,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 334,20 | 14 | 103600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103600,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 5 | 1955 |  |  | Д | 2 | 1 | 441,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 334,20 | 14 | 103600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103600,00 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 12.2018 | 1 |
| Итого по Парабельскому району | | x | x | x | x | x | x | 2043,50 | 1876,54 | 192,70 | 1683,84 | 1647,24 | 128 | 5414152,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5414152,90 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | с. Парабель, ул. Советская, д. 64 | 1968 |  |  | К | 2 | 2 | 383,60 | 351,80 | 0,00 | 351,80 | 315,20 | 26 | 87950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87950,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 12.2018 | 1 |
| 2 | с. Парабель, ул. Советская, д. 92а | 1991 |  |  | К | 3 | 3 | 1659,90 | 1524,74 | 192,70 | 1332,04 | 1332,04 | 102 | 5326202,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5326202,90 | 0,00 | 3493,19 | 5354,00 | 12.2018 | 1 |
| Итого по Первомайскому району | | x | x | x | x | x | x | 1636,05 | 1541,55 | 0,00 | 1541,55 | 1541,55 | 57 | 325267,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325267,05 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | с. Первомайское, ул. Советская, д. 11 | 1982 |  |  | К | 3 | 3 | 1636,05 | 1541,55 | 0,00 | 1541,55 | 1541,55 | 57 | 325267,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325267,05 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 12.2018 | 1 |
| Итого по Томскому району | | x | x | x | x | x | x | 13220,41 | 9879,03 | 0,00 | 9879,03 | 9747,83 | 454 | 29392750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29392750,03 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | п. Молодежный, д. 10 | 1976 |  |  | П | 5 | 4 | 3571,30 | 2657,40 | 0,00 | 2657,40 | 2657,40 | 115 | 7523099,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7523099,40 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2018 | 1 |
| 2 | п. Рассвет, д. 3 | 1974 |  |  | П | 5 | 4 | 4629,00 | 3603,00 | 0,00 | 3603,00 | 3472,10 | 203 | 10200093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10200093,00 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2018 | 1 |
| 3 | п. Рассвет, д. 18 | 1974 |  |  | К | 4 | 1 | 1027,00 | 751,30 | 0,00 | 751,30 | 751,00 | 27 | 3552146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3552146,40 | 0,00 | 4728,00 | 4728,00 | 12.2018 | 1 |
| 4 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 1989 |  |  | К | 5 | 4 | 3993,11 | 2867,33 | 0,00 | 2867,33 | 2867,33 | 109 | 8117411,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8117411,23 | 0,00 | 2831,00 | 2831,00 | 12.2018 | 1 |
| Итого по Чаинскому району | | x | x | x | x | x | x | 1009,00 | 885,80 | 0,00 | 885,80 | 885,80 | 44 | 3829039,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3829039,03 | 0,00 | x | x | x | x |
| 1 | с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7а | 1979 |  |  | К | 2 | 3 | 1009,00 | 885,80 | 0,00 | 885,80 | 885,80 | 44 | 3829039,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3829039,03 | 0,00 | 4322,69 | 7539,00 | 12.2018 | 1 |

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА

РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 - 2018 ГГ. РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2016 год | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Томской области | | 1054398,76 | 38055 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862253212,26 | 862253212,26 |
| 1 | Александровский район | 1670,50 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3022203,05 | 3022203,05 |
| 2 | Асиновский район | 4800,42 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22671053,83 | 22671053,83 |
| 3 | Бакчарский район | 240,20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1435330,90 | 1435330,90 |
| 4 | Верхнекетский район | 2910,80 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1883231,31 | 1883231,31 |
| 5 | Город Кедровый | 3239,70 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4915560,30 | 4915560,30 |
| 6 | Городской округ ЗАТО Северск | 226850,50 | 7322 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161883353,90 | 161883353,90 |
| 7 | Городской округ Стрежевой | 101287,00 | 3902 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63666188,76 | 63666188,76 |
| 8 | Город Томск | 680082,66 | 24960 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525973801,76 | 525973801,76 |
| 9 | Зырянский район | 2557,32 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3188176,60 | 3188176,60 |
| 10 | Каргасокский район | 1348,71 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1847069,79 | 1847069,79 |
| 11 | Кожевниковский район | 340,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1788847,26 | 1788847,26 |
| 12 | Колпашевский район | 7018,10 | 327 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34095221,46 | 34095221,46 |
| 13 | Кривошеинский район | 398,70 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2035864,44 | 2035864,44 |
| 14 | Первомайский район | 368,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2210177,43 | 2210177,43 |
| 15 | Томский район | 18412,45 | 700 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23806005,14 | 23806005,14 |
| 16 | Шегарский район | 2873,70 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7831126,33 | 7831126,33 |
| 2017 год | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Томской области | | 611208,89 | 21646 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759212745,73 | 759212745,73 |
| 1 | Асиновский район | 23720,05 | 570 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24380013,46 | 24380013,46 |
| 2 | Верхнекетский район | 1659,80 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4361128,78 | 4361128,78 |
| 3 | Город Кедровый | 1079,10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3695409,20 | 3695409,20 |
| 4 | Городской округ ЗАТО Северск | 174057,40 | 5851 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149501816,19 | 149501816,19 |
| 5 | Городской округ Стрежевой | 42189,20 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48612133,55 | 48612133,55 |
| 6 | Город Томск | 337749,11 | 12604 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467374878,97 | 467374878,97 |
| 7 | Каргасокский район | 1390,14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5677548,97 | 5677548,97 |
| 8 | Колпашевский район | 8762,60 | 271 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23230806,75 | 23230806,75 |
| 9 | Кривошеинский район | 341,70 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2308441,80 | 2308441,80 |
| 10 | Молчановский район | 441,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3015600,00 | 3015600,00 |
| 11 | Первомайский район | 465,68 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2099424,65 | 2099424,65 |
| 12 | Томский район | 19353,11 | 657 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24955543,41 | 24955543,41 |
| 2018 год | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Томской области | | 629821,43 | 22778 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781750207,93 | 781750207,93 |
| 1 | Александровский район | 1124,50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3999504,60 | 3999504,60 |
| 2 | Асиновский район | 4668,22 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18676108,52 | 18676108,52 |
| 3 | Верхнекетский район | 714,50 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2566451,30 | 2566451,30 |
| 4 | Город Кедровый | 547,10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3658676,70 | 3658676,70 |
| 5 | Городской округ ЗАТО Северск | 124874,87 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151745205,28 | 151745205,28 |
| 6 | Городской округ Стрежевой | 83164,40 | 3129 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55070672,83 | 55070672,83 |
| 7 | Город Томск | 389264,18 | 15065 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473982981,01 | 473982981,01 |
| 8 | Каргасокский район | 368,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2460118,32 | 2460118,32 |
| 9 | Кожевниковский район | 914,60 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3062905,86 | 3062905,86 |
| 10 | Колпашевский район | 5299,70 | 184 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27342249,50 | 27342249,50 |
| 11 | Кривошеинский район | 531,40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120525,00 | 120525,00 |
| 12 | Молчановский район | 441,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103600,00 | 103600,00 |
| 13 | Парабельский район | 2043,50 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5414152,90 | 5414152,90 |
| 14 | Первомайский район | 1636,05 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325267,05 | 325267,05 |
| 15 | Томский район | 13220,41 | 454 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29392750,03 | 29392750,03 |
| 16 | Чаинский район | 1009,00 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3829039,03 | 3829039,03 |

3. ВИДЫ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

В 2016 - 2018 ГГ. РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные [ч. 1 ст. 166](consultantplus://offline/ref=0F578A874A9BE30DB9B511FB0D2783EEC0DE9DBDA2CE1424002CABB4168151F5613192EF81CAAD9273TBJ) Жилищного кодекса Российской Федерации [<4>](#P35199) | | | | | | | | | | | | | | | | Виды работ, установленные [ст. 10](consultantplus://offline/ref=0F578A874A9BE30DB9B50FF61B4BDDEAC3D5C2B1A5CA1D775F70ADE349D157A0217194BAC28FA2923B90F6B678TCJ) Закона Томской области  от 07.06.2013 N 116-ОЗ [<4>](#P35199) | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | | утепление фасадов | | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | | устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов |
| электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2016 год | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Томской области | | 862253212,26 | 3909645,63 | 84811388,40 | 36875,50 | 9970298,99 | 12762337,06 | 1874070,06 | 143 | 245844036,93 | 125159,19 | 446784943,00 | 792,00 | 47073,00 | 11291,34 | 10199693,65 | 856,90 | 5867250,60 | 1682,84 | 1766635,50 | 3236,00 | 24895416,46 | 0,00 | 13483547,48 |
| Итого по городскому округу ЗАТО Северск | | 161883353,90 | 0,00 | 18154006,25 | 0,00 | 2521957,78 | 3145733,44 | 0,00 | 44 | 72929279,51 | 20265,27 | 59606679,45 | 0,00 | 0,00 | 6040,50 | 416340,00 | 82,00 | 2006826,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3102530,82 |
| 6 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 74 | 5342521,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1631330,98 | 363,60 | 3711190,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 122 | 19575062,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 19575062,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Северск, ул. Калинина, д. 119 | 9791408,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 9791408,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Северск, ул. Калинина, д. 131 | 10472352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10472352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Северск, ул. Ленинградская, д. 14 | 8726960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 8726960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Северск, ул. Первомайская, д. 3 | 8158816,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 8158816,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Северск, ул. Победы, д. 8 | 1534659,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1534659,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Северск, ул. Победы, д. 22 | 13038690,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 13038690,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городскому округу Стрежевой | | 63666188,76 | 410305,29 | 6697438,95 | 0,00 | 872953,81 | 2260286,80 | 623800,80 | 11 | 19261210,32 | 8982,10 | 19441736,01 | 0,00 | 0,00 | 506,30 | 2664216,78 | 0,00 | 0,00 | 506,30 | 1174237,59 | 1008,00 | 10260002,41 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 424 | 3503364,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3503364,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 425 | 8758411,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 8758411,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Стрежевой, ул. Молодежная, д. 8/1 | 1749858,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1749858,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Стрежевой, ул. Молодежная, д. 8/2 | 1749858,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1749858,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 20 | 1749858,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1749858,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 60/1 | 1749858,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1749858,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Городу Томску | | 525973801,76 | 2743087,83 | 59959943,20 | 36875,50 | 6575387,40 | 7356316,82 | 1250269,26 | 88 | 153653547,10 | 73999,01 | 265357838,00 | 792,00 | 47073,00 | 3568,00 | 4871114,04 | 661,50 | 232897,70 | 0,00 | 0,00 | 2228,00 | 14635414,05 | 0,00 | 9254037,86 |
| Кировский район | | 100435748,29 | 0,00 | 10361138,46 | 0,00 | 380029,50 | 258420,06 | 0,00 | 1 | 1745316,98 | 28766,80 | 83734395,46 | 792,00 | 47073,00 | 1960,00 | 142464,94 | 661,50 | 232897,70 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 2557815,01 | 0,00 | 976197,18 |
| 2 | г. Томск, пер. Нахимова, д. 12/1 | 1745316,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1745316,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ленинский район | | 105447369,69 | 38281,90 | 33061812,69 | 12912,00 | 2690100,08 | 3458358,60 | 752017,27 | 12 | 20959135,79 | 11578,36 | 36999703,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7475048,01 |
| 43 | г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26 | 5243444,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5243444,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Томск, ул. 5 Армии, д. 9 | 32204929,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10479852,00 | 1651,60 | 21725077,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Томск, ул. Говорова, д. 48 | 5235838,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5235838,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Октябрьский район | | 177520377,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | 111748223,55 | 18984,10 | 65377355,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 394799,09 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 51 | 6981046,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6981046,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 85 | 8726306,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 8726306,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 91 | 12216296,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 12216296,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 179/1 | 1745279,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1745279,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 179/2 | 1745279,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1745279,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 194 | 3490784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3490784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 202 | 6981431,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6981431,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Томск, пос. Светлый, д. 9 | 1745241,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1745241,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Томск, ул. Айвазовского, д. 31 | 10486511,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10486511,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 2 | 3490607,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3490607,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 25 | 6981121,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6981121,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 62 | 1745337,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1745337,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 96/22 | 1745241,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1745241,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 109/4 | 5243436,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5243436,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 2 | 5236176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5236176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 4/2 | 1745392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1745392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Томск, ул. Междугородная, д. 28 | 1745241,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1745241,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 2 | 8726464,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 8726464,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 6а | 1745241,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1745241,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Томск, ул. Новосибирская, д. 33 | 8738759,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 8738759,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Томск, ул. Новосибирская, д. 37 | 10487028,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10487028,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Советский район | | 142570306,01 | 2704805,93 | 16536992,05 | 23963,50 | 3505257,82 | 3639538,16 | 498251,99 | 11 | 19200870,78 | 14669,75 | 79246384,06 | 0,00 | 0,00 | 1608,00 | 4728649,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,00 | 11682799,95 | 0,00 | 802792,67 |
| 110 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39/4 | 6981031,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6981031,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 97 | 5235856,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5235856,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 65 | 1747806,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1747806,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102 | 5236176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5236176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Томской области | | 759212745,73 | 1519144,40 | 39354442,06 | 916169,80 | 9814255,36 | 6867894,18 | 1005025,82 | 91 | 159088976,00 | 84799,56 | 502943939,13 | 342,00 | 457248,10 | 9605,78 | 13897696,14 | 490,00 | 3421797,80 | 1605,28 | 1510869,34 | 1460,79 | 18415287,60 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городскому округу ЗАТО Северск | | 149501816,19 | 0,00 | 10204725,94 | 0,00 | 3640754,36 | 2681476,28 | 71611,92 | 19 | 33209948,00 | 23329,30 | 91474221,69 | 0,00 | 0,00 | 6487,50 | 8165290,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | 53788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 117 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Северск, ул. Ленинградская, д. 6 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Северск, ул. Победы, д. 2 | 15731028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 15731028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Северск, ул. Победы, д. 4 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Северск, ул. Победы, д. 6а | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Северск, ул. Победы, д. 14 | 10487352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10487352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городскому округу Стрежевой | | 48612133,55 | 0,00 | 1092387,60 | 0,00 | 400394,10 | 0,00 | 367829,70 | 6 | 10518156,00 | 6119,16 | 36233366,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 413 | 7012104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7012104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 414 | 3506052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3506052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Городу Томску | | 467374878,97 | 1519144,40 | 28057328,52 | 916169,80 | 5773106,90 | 4186417,90 | 565584,20 | 66 | 115360872,00 | 32123,26 | 290886820,95 | 342,00 | 457248,10 | 1960,00 | 3971952,60 | 490,00 | 3421797,80 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 12258435,80 | 0,00 | 0,00 |
| Кировский район | | 151028167,31 | 0,00 | 25398262,32 | 0,00 | 5188999,20 | 3762847,20 | 0,00 | 6 | 10487352,00 | 11659,00 | 98339708,09 | 342,00 | 457248,10 | 1960,00 | 3971952,60 | 490,00 | 3421797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Томск, пер. Нахимова, д. 14/1 | 5243676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5243676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Томск, ул. Белинского, д. 86 | 5243676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5243676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Октябрьский район | | 190366679,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 | 64672004,00 | 11032,90 | 113436239,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 12258435,80 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 81/1 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 89 | 6991568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6991568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Томск, пос. Светлый, д. 19 | 10487352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10487352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Томск, ул. Беринга, д. 24 | 8739460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 8739460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 2 | 15731028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 15731028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 6 | 8739460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 8739460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 23 | 5243676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5243676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 17 | 6991568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6991568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Советский район | | 49377221,80 | 783144,00 | 888219,60 | 681171,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 | 40201516,00 | 1140,00 | 6823170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 63 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 116 | 3495784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3495784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 46/1 | 3495784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3495784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 70 | 6991568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6991568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Томск, ул. Енисейская, д. 4 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Томск, ул. Киевская, д. 58 | 3495784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3495784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 8 | 6991568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6991568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102 | 5243676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5243676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Томск, ул. Тверская, д. 75 | 5243676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5243676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Томск, ул. Шевченко, д. 21 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Томской области | | 781750207,93 | 9196043,20 | 45519113,38 | 0,00 | 6434969,38 | 5577649,26 | 1767823,84 | 33 | 57752312,00 | 107358,09 | 442501325,03 | 0,00 | 0,00 | 2476,84 | 9105239,30 | 121,00 | 2696830,50 | 1138,84 | 2538393,52 | 15574,20 | 198621535,52 | 0,00 | 38973,00 |
| Итого по городскому округу Стрежевой | | 55070672,83 | 23785,60 | 272218,10 | 0,00 | 98988,40 | 98988,40 | 88382,50 | 14 | 24542364,00 | 7745,96 | 29945945,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 426 | 7012104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7012104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Стрежевой, мкр. 5-й, д. 516 | 8765130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 8765130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Стрежевой, мкр. 5-й, д. 518 | 8765130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 8765130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Городу Томску | | 473982981,01 | 9172257,60 | 28536539,48 | 0,00 | 785406,50 | 534076,42 | 312847,20 | 19 | 33209948,00 | 52106,83 | 196776436,29 | 0,00 | 0,00 | 1338,00 | 3298130,50 | 121,00 | 2696830,50 | 0,00 | 0,00 | 15574,20 | 198621535,52 | 0,00 | 38973,00 |
| Октябрьский район | | 69664374,20 | 0,00 | 964612,20 | 0,00 | 325882,50 | 221600,10 | 312847,20 | 17 | 29714164,00 | 4100,00 | 28540092,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 9585176,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 33 | 3495784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3495784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 37 | 3495784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3495784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 92 | 5243676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5243676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 127 | 6991568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6991568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Томск, ул. Клюева, д. 18 | 8739460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 8739460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Томск, ул. Яковлева, д. 6 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1747892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Советский район | | 158376596,12 | 0,00 | 2664937,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3495784,00 | 7046,00 | 63833114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7492,00 | 88382760,12 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 130 | 3495784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3495784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ

В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 - 2018 ГГ.

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2016 год | |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Томской области | | 860662,71 |  |  | 862253212,26 |  |  |
| Итого по Александровскому району | | 1493,80 |  |  | 3022203,05 |  |  |
| 1 | с. Александровское, ул. Пушкина, д. 46 | 491,00 | крыша | Итого | 1511574,38 | 3078,56 | 7539,00 |
| ремонт | 1479904,43 | 3014,06 | 7381,00 |
| строительный контроль | 31669,95 | 64,50 | 158,00 |
| 2 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 513,40 | крыша | Итого | 132970,60 | 259,00 | 259,00 |
| разработка проектной документации | 83684,20 | 163,00 | 163,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 49286,40 | 96,00 | 96,00 |
| 3 | с. Александровское, ул. Толпарова, д. 25а | 489,40 | крыша | Итого | 1377658,07 | 2814,99 | 7539,00 |
| ремонт | 1348793,88 | 2756,01 | 7381,00 |
| строительный контроль | 28864,19 | 58,98 | 158,00 |
| Итого по Асиновскому району | | 4403,00 |  |  | 22671053,83 |  |  |
| 1 | г. Асино, ул. 370 Стрелковой дивизии, д. 34 | 306,10 | крыша | Итого | 1490479,85 | 4869,26 | 7066,00 |
| ремонт | 1459251,86 | 4767,24 | 6918,00 |
| строительный контроль | 31227,99 | 102,02 | 148,00 |
| 2 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 23 | 370,70 | крыша | Итого | 2266647,94 | 6114,51 | 7066,00 |
| ремонт | 2219157,96 | 5986,40 | 6918,00 |
| строительный контроль | 47489,98 | 128,11 | 148,00 |
| 3 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 3 | 486,70 | крыша | Итого | 2871394,49 | 5899,72 | 7066,00 |
| ремонт | 2811234,08 | 5776,11 | 6918,00 |
| строительный контроль | 60160,41 | 123,61 | 148,00 |
| 4 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 7 | 495,10 | крыша | Итого | 2887476,93 | 5832,11 | 7066,00 |
| ремонт | 2826979,57 | 5709,92 | 6918,00 |
| строительный контроль | 60497,36 | 122,19 | 148,00 |
| 5 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 23 | 493,40 | крыша | Итого | 2758896,02 | 5591,60 | 7066,00 |
| ремонт | 2701092,64 | 5474,45 | 6918,00 |
| строительный контроль | 57803,38 | 117,15 | 148,00 |
| 6 | г. Асино, ул. имени Чернышевского, д. 15 | 1003,20 | крыша | Итого | 3256649,16 | 3246,26 | 7066,00 |
| ремонт | 3188417,04 | 3178,25 | 6918,00 |
| строительный контроль | 68232,12 | 68,01 | 148,00 |
| 7 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 | 300,30 | крыша | Итого | 1706677,03 | 5683,24 | 7066,00 |
| ремонт | 1670919,36 | 5564,17 | 6918,00 |
| строительный контроль | 35757,67 | 119,07 | 148,00 |
| 8 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 317,30 | крыша | Итого | 1864482,23 | 5876,09 | 7066,00 |
| ремонт | 1825418,28 | 5752,97 | 6918,00 |
| строительный контроль | 39063,95 | 123,12 | 148,00 |
| 9 | г. Асино, ул. Центральная, д. 11 | 630,20 | крыша | Итого | 3568350,18 | 5662,25 | 7066,00 |
| ремонт | 3493587,41 | 5543,62 | 6918,00 |
| строительный контроль | 74762,77 | 118,63 | 148,00 |
| Итого по Бакчарскому району | | 228,30 |  |  | 1435330,90 |  |  |
| 1 | с. Бакчар, ул. Ленина, д. 33 | 228,3 | крыша | Итого | 1435330,90 | 6287,04 | 7539,00 |
| ремонт | 1405258,37 | 6155,32 | 7381,00 |
| строительный контроль | 30072,53 | 131,72 | 158,00 |
| Итого по Верхнекетскому району | | 2614,80 |  |  | 1883231,31 |  |  |
| 1 | п. Сайга, ул. О.Кошевого, д. 1 | 2614,80 |  | Итого | 1883231,31 | 720,22 | 1041,00 |
| внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 740407,78 | 283,16 | 597,00 |
| строительный контроль | 15844,73 | 6,06 | 13,00 |
| коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии, необходимый для предоставления электроснабжения, узел управления и регулирования потребления электрической энергии | установка | 1103445,60 | 422,00 | 422,00 |
| строительный контроль | 23533,20 | 9,00 | 9,00 |
| Итого по городу Кедровому | | 3154,20 |  |  | 4915560,30 |  |  |
| 1 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 6 | 2680,70 | крыша | Итого | 4792923,80 | 1787,94 | 3067,00 |
| ремонт | 4692504,21 | 1750,48 | 3003,00 |
| строительный контроль | 100419,59 | 37,46 | 64,00 |
| 2 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 9 | 473,50 | крыша | Итого | 122636,50 | 259,00 | 259,00 |
| разработка проектной документации | 77180,50 | 163,00 | 163,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 45456,00 | 96,00 | 96,00 |
| Итого по городской округ ЗАТО Северск | | 165100,52 |  |  | 161883353,90 |  |  |
| 1 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 4 | 1225,20 | крыша | Итого | 4312094,04 | 3519,50 | 4728,00 |
| ремонт | 4211616,24 | 3437,49 | 4629,00 |
| строительный контроль | 100477,80 | 82,01 | 99,00 |
| 2 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 20 | 4710,60 | крыша | Итого | 145124,40 | 30,81 | 224,00 |
| разработка проектной документации | 134324,40 | 28,52 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 10800,00 | 2,29 | 60,00 |
| 3 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 40 | 6282,60 |  | Итого | 4017902,60 | 639,53 | 2681,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 580547,00 | 92,41 | 463,00 |
| строительный контроль | 62826,00 | 10,00 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1253742,00 | 199,56 | 336,00 |
| строительный контроль | 43978,20 | 7,00 | 7,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1757823,00 | 279,79 | 1404,00 |
| строительный контроль | 188478,00 | 30,00 | 30,00 |
| коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды, необходимый для предоставления холодного водоснабжения, узел управления и регулирования потребления холодной воды | установка | 73965,00 | 11,77 | 422,00 |
| строительный контроль | 56543,40 | 9,00 | 9,00 |
| 4 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 55 | 4076,90 | крыша | Итого | 162826,19 | 39,94 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 149226,19 | 36,60 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13600,00 | 3,34 | 36,00 |
| 5 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 71 | 3270,40 |  | Итого | 4862693,74 | 1486,88 | 2681,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3101897,86 | 948,47 | 1404,00 |
| строительный контроль | 72086,41 | 22,04 | 30,00 |
| коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, узел управления и регулирования потребления тепловой энергии | установка | 1352853,83 | 413,67 | 422,00 |
| строительный контроль | 29433,60 | 9,00 | 9,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 50001,00 | 15,29 | 463,00 |
| строительный контроль | 1070,02 | 0,33 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 250001,00 | 76,44 | 336,00 |
| строительный контроль | 5350,02 | 1,64 | 7,00 |
| 6 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 74 | 2252,60 | крыша | Итого | 5342521,61 | 2371,71 | 2469,94 |
| разработка проектной документации | 256548,23 | 113,89 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 21680,00 | 9,62 | 19,00 |
| ремонт | 3360879,20 | 1492,00 | 1492,00 |
| строительный контроль | 72083,20 | 32,00 | 32,00 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 1,11 | 1,11 |
| замена | 1594704,31 | 707,94 | 758,60 |
| строительный контроль | 34126,67 | 15,15 | 16,23 |
| 7 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 90 | 3396,70 |  | Итого | 7969827,76 | 2346,34 | 2366,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 143254,59 | 42,17 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 61140,60 | 18,00 | 18,00 |
| ремонт | 4768966,80 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 101901,00 | 30,00 | 30,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 51469,30 | 15,15 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 20380,20 | 6,00 | 6,00 |
| ремонт | 1572672,10 | 463,00 | 463,00 |
| строительный контроль | 33967,00 | 10,00 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 37421,27 | 11,02 | 13,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13586,80 | 4,00 | 4,00 |
| ремонт | 1141291,20 | 336,00 | 336,00 |
| строительный контроль | 23776,90 | 7,00 | 7,00 |
| 8 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 122 | 22804,60 |  | Итого | 19575062,09 | 858,38 | 919,76 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,11 | 0,11 |
| замена | 1594630,09 | 69,92 | 74,94 |
| строительный контроль | 34125,08 | 1,50 | 1,60 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,11 | 0,11 |
| замена | 1594630,09 | 69,92 | 74,94 |
| строительный контроль | 34125,08 | 1,50 | 1,60 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,11 | 0,11 |
| замена | 1594630,09 | 69,92 | 74,94 |
| строительный контроль | 34125,08 | 1,50 | 1,60 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,11 | 0,11 |
| замена | 1594630,09 | 69,92 | 74,94 |
| строительный контроль | 34125,08 | 1,50 | 1,60 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,11 | 0,11 |
| замена | 1594630,09 | 69,92 | 74,94 |
| строительный контроль | 34125,08 | 1,50 | 1,60 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 6) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,11 | 0,11 |
| замена | 1594630,09 | 69,93 | 74,94 |
| строительный контроль | 34125,08 | 1,50 | 1,60 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 7) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,11 | 0,11 |
| замена | 1594630,09 | 69,92 | 74,94 |
| строительный контроль | 34125,08 | 1,50 | 1,60 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 8) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,11 | 0,11 |
| замена | 1594630,09 | 69,93 | 74,94 |
| строительный контроль | 34125,09 | 1,50 | 1,60 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 9) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,11 | 0,11 |
| замена | 1594630,09 | 69,92 | 74,93 |
| строительный контроль | 34125,09 | 1,50 | 1,60 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 10) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,11 | 0,11 |
| замена | 1594630,09 | 69,92 | 74,93 |
| строительный контроль | 34125,09 | 1,50 | 1,60 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 11) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,11 | 0,11 |
| замена | 1594630,09 | 69,92 | 74,93 |
| строительный контроль | 34125,09 | 1,50 | 1,60 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 12) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,11 | 0,11 |
| замена | 1594630,09 | 69,92 | 74,93 |
| строительный контроль | 34125,09 | 1,50 | 1,60 |
| 9 | г. Северск, ул. Горького, д. 4а | 893,10 | крыша | Итого | 4169372,10 | 4668,43 | 7066,00 |
| ремонт | 4072219,92 | 4559,65 | 6918,00 |
| строительный контроль | 97152,18 | 108,78 | 148,00 |
| 10 | г. Северск, ул. Калинина, д. 14 | 2329,20 |  | Итого | 97826,40 | 42,00 | 42,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 44254,80 | 19,00 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13975,20 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 30279,60 | 13,00 | 13,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 9316,80 | 4,00 | 4,00 |
| 11 | г. Северск, ул. Калинина, д. 16 | 2363,00 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 3648652,51 | 1544,08 | 1777,00 |
| ремонт | 3312196,47 | 1401,70 | 1404,00 |
| строительный контроль | 70890,00 | 30,00 | 30,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 260002,00 | 110,03 | 336,00 |
| строительный контроль | 5564,04 | 2,35 | 7,00 |
| 12 | г. Северск, ул. Калинина, д. 18 | 2339,20 |  | Итого | 2552093,58 | 1091,01 | 1865,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1746605,34 | 746,67 | 1404,00 |
| строительный контроль | 37377,35 | 15,98 | 30,00 |
| коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, узел управления и регулирования потребления тепловой энергии | установка | 752017,71 | 321,48 | 422,00 |
| строительный контроль | 16093,18 | 6,88 | 9,00 |
| 13 | г. Северск, ул. Калинина, д. 19 | 1542,40 | крыша | Итого | 6783871,54 | 4398,26 | 4728,00 |
| ремонт | 6633649,22 | 4300,86 | 4629,00 |
| строительный контроль | 150222,32 | 97,40 | 99,00 |
| 14 | г. Северск, ул. Калинина, д. 41 | 887,80 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 1273105,20 | 1434,00 | 1434,00 |
| ремонт | 1246471,20 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 26634,00 | 30,00 | 30,00 |
| 15 | г. Северск, ул. Калинина, д. 46 | 4756,20 |  | Итого | 401231,00 | 84,36 | 116,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 153400,63 | 32,25 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 85611,60 | 18,00 | 18,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 62257,96 | 13,09 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 28537,20 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 52398,81 | 11,02 | 13,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 19024,80 | 4,00 | 4,00 |
| 16 | г. Северск, ул. Калинина, д. 50 | 4700,40 | крыша | Итого | 8026635,15 | 1707,65 | 2831,00 |
| ремонт | 7858464,02 | 1671,87 | 2772,00 |
| строительный контроль | 168171,13 | 35,78 | 59,00 |
| 17 | г. Северск, ул. Калинина, д. 73 | 671,70 | крыша | Итого | 3319611,00 | 4942,10 | 7066,00 |
|  | ремонт | 3250059,72 | 4838,55 | 6918,00 |
|  | строительный контроль | 69551,28 | 103,55 | 148,00 |
| 18 | г. Северск, ул. Калинина, д. 119 | 11106,80 |  | Итого | 9791408,05 | 881,57 | 944,23 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,23 | 0,23 |
| замена | 1595199,87 | 143,63 | 153,86 |
| строительный контроль | 34138,62 | 3,07 | 3,29 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,23 | 0,23 |
| замена | 1595199,87 | 143,62 | 153,85 |
| строительный контроль | 34138,62 | 3,07 | 3,29 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,23 | 0,23 |
| замена | 1595199,87 | 143,62 | 153,85 |
| строительный контроль | 34138,62 | 3,07 | 3,29 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,23 | 0,23 |
| замена | 1595388,42 | 143,64 | 153,85 |
| строительный контроль | 34138,62 | 3,07 | 3,29 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,23 | 0,23 |
| замена | 1595199,87 | 143,62 | 153,85 |
| строительный контроль | 34138,63 | 3,07 | 3,29 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 6) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,23 | 0,23 |
| замена | 1595388,42 | 143,64 | 153,85 |
| строительный контроль | 34138,62 | 3,07 | 3,29 |
| 19 | г. Северск, ул. Калинина, д. 131 | 12780,90 |  | Итого | 10472352,00 | 819,38 | 819,38 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | замена | 1708823,00 | 133,70 | 133,70 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,86 | 2,86 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | замена | 1708823,00 | 133,70 | 133,70 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,86 | 2,86 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | замена | 1708823,00 | 133,71 | 133,71 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,86 | 2,86 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | замена | 1708823,00 | 133,70 | 133,70 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,86 | 2,86 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | замена | 1708823,00 | 133,70 | 133,70 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,86 | 2,86 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 7) | замена | 1708823,00 | 133,71 | 133,71 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,86 | 2,86 |
| 20 | г. Северск, ул. Кирова, д. 2 | 3856,60 | фасад | Итого | 208256,40 | 54,00 | 54,00 |
| разработка проектной документации (ремонт) | 158120,60 | 41,00 | 41,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 50135,80 | 13,00 | 13,00 |
| 21 | г. Северск, ул. Кирова, д. 5 | 494,80 | крыша | Итого | 2642858,50 | 5341,27 | 7066,00 |
| ремонт | 2587486,30 | 5229,36 | 6918,00 |
| строительный контроль | 55372,20 | 111,91 | 148,00 |
| 22 | г. Северск, ул. Кирова, д. 10 | 3853,40 | фасад | Итого | 208083,60 | 54,00 | 54,00 |
| разработка проектной документации (ремонт) | 157989,40 | 41,00 | 41,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 50094,20 | 13,00 | 13,00 |
| 23 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 12 | 439,67 | крыша | Итого | 2889196,05 | 6571,28 | 7066,00 |
| ремонт | 2828662,67 | 6433,60 | 6918,00 |
| строительный контроль | 60533,38 | 137,68 | 148,00 |
| 24 | г. Северск, ул. Куйбышева, д. 14 | 664,90 | крыша | Итого | 3279902,91 | 4932,93 | 7066,00 |
| ремонт | 3211183,58 | 4829,58 | 6918,00 |
| строительный контроль | 68719,33 | 103,35 | 148,00 |
| 25 | г. Северск, ул. Ленина, д. 10 | 1948,00 | крыша | Итого | 125815,03 | 64,59 | 224,00 |
| разработка проектной документации | 112055,03 | 57,53 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13760,00 | 7,06 | 60,00 |
| 26 | г. Северск, ул. Ленина, д. 18 | 1653,94 | крыша | Итого | 5025259,73 | 3038,36 | 4728,00 |
| ремонт | 4919972,32 | 2974,70 | 4629,00 |
| строительный контроль | 105287,41 | 63,66 | 99,00 |
| 27 | г. Северск, ул. Ленина, д. 96 | 4411,36 | крыша | Итого | 308444,16 | 69,92 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 297244,16 | 67,38 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 11200,00 | 2,54 | 36,00 |
| 28 | г. Северск, ул. Ленина, д. 104 | 4412,43 | крыша | Итого | 313406,72 | 71,03 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 297566,72 | 67,44 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15840,00 | 3,59 | 36,00 |
| 29 | г. Северск, ул. Ленинградская, д. 14 | 9363,70 |  | Итого | 8726960,00 | 932,00 | 932,00 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | замена | 1708823,00 | 182,49 | 182,49 |
| строительный контроль | 36569,00 | 3,91 | 3,91 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | замена | 1708823,00 | 182,49 | 182,49 |
| строительный контроль | 36569,00 | 3,91 | 3,91 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | замена | 1708823,00 | 182,49 | 182,49 |
| строительный контроль | 36569,00 | 3,91 | 3,91 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | замена | 1708823,00 | 182,49 | 182,49 |
| строительный контроль | 36569,00 | 3,91 | 3,91 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | замена | 1708823,00 | 182,49 | 182,49 |
| строительный контроль | 36569,00 | 3,91 | 3,91 |
| 30 | г. Северск, ул. Маяковского, д. 8 | 2518,50 | крыша | Итого | 7605536,84 | 3019,87 | 4952,00 |
| разработка проектной документации | 127994,60 | 50,82 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 10640,00 | 4,22 | 60,00 |
| ремонт | 7310458,43 | 2902,71 | 4629,00 |
| строительный контроль | 156443,81 | 62,12 | 99,00 |
| 31 | г. Северск, ул. Мира, д. 5 | 530,30 | крыша | Итого | 3086800,55 | 5820,86 | 7066,00 |
| ремонт | 3022127,03 | 5698,90 | 6918,00 |
| строительный контроль | 64673,52 | 121,96 | 148,00 |
| 32 | г. Северск, ул. Первомайская, д. 3 | 9392,00 |  | Итого | 8158816,54 | 868,70 | 930,52 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,27 | 0,27 |
| замена | 1595222,48 | 169,85 | 181,95 |
| строительный контроль | 34137,76 | 3,63 | 3,89 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,27 | 0,27 |
| замена | 1595064,31 | 169,84 | 181,95 |
| строительный контроль | 34134,38 | 3,63 | 3,89 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,27 | 0,27 |
| замена | 1595222,48 | 169,85 | 181,94 |
| строительный контроль | 34137,76 | 3,63 | 3,89 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,27 | 0,27 |
| замена | 1595064,31 | 169,83 | 181,94 |
| строительный контроль | 34134,38 | 3,63 | 3,89 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,27 | 0,27 |
| замена | 1595064,31 | 169,83 | 181,94 |
| строительный контроль | 34134,37 | 3,63 | 3,89 |
| 33 | г. Северск, ул. Победы, д. 8 | 6463,70 | лифтовое оборудование (подъезд N 5) | Итого | 1534659,59 | 237,43 | 270,42 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,39 | 0,39 |
| замена | 1500058,34 | 232,07 | 264,37 |
| строительный контроль | 32101,25 | 4,97 | 5,66 |
| 34 | г. Северск, ул. Победы, д. 22 | 14913,60 |  | Итого | 13038690,26 | 874,28 | 937,61 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,17 | 0,17 |
| замена | 1592953,37 | 106,81 | 114,59 |
| строительный контроль | 34089,20 | 2,29 | 2,45 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,17 | 0,17 |
| замена | 1593173,45 | 106,82 | 114,58 |
| строительный контроль | 34093,91 | 2,29 | 2,45 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,17 | 0,17 |
| замена | 1593390,35 | 106,83 | 114,58 |
| строительный контроль | 34098,55 | 2,29 | 2,45 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,17 | 0,17 |
| замена | 1593446,54 | 106,84 | 114,58 |
| строительный контроль | 34099,76 | 2,29 | 2,45 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,17 | 0,17 |
| замена | 1592953,37 | 106,81 | 114,58 |
| строительный контроль | 34089,20 | 2,29 | 2,45 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 6) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,17 | 0,17 |
| замена | 1593173,45 | 106,82 | 114,58 |
| строительный контроль | 34093,91 | 2,29 | 2,45 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 7) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,17 | 0,17 |
| замена | 1593390,35 | 106,83 | 114,58 |
| строительный контроль | 34098,55 | 2,29 | 2,45 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 8) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,17 | 0,17 |
| замена | 1593446,54 | 106,84 | 114,58 |
| строительный контроль | 34099,76 | 2,29 | 2,45 |
| 35 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 9 | 889,10 | крыша | Итого | 82016,80 | 92,25 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 68176,80 | 76,68 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13840,00 | 15,57 | 90,00 |
| 36 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 3 | 4363,92 | крыша | Итого | 279856,42 | 64,13 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 268736,42 | 61,58 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 11120,00 | 2,55 | 36,00 |
| 37 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 88 | 663,80 | крыша | Итого | 3336860,69 | 5026,91 | 7066,00 |
| ремонт | 3266948,00 | 4921,59 | 6918,00 |
| строительный контроль | 69912,69 | 105,32 | 148,00 |
| 38 | г. Северск, ул. Тупиковая, д. 10 | 892,10 |  | Итого | 2100895,50 | 2355,00 | 2355,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1252508,40 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 26763,00 | 30,00 | 30,00 |
| коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, узел управления и регулирования потребления тепловой энергии | установка | 804674,20 | 902,00 | 902,00 |
| строительный контроль | 16949,90 | 19,00 | 19,00 |
| 39 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 20 | 522,50 | фундамент | Итого | 1035374,34 | 1981,58 | 3486,00 |
| ремонт | 1013681,55 | 1940,06 | 3413,00 |
| строительный контроль | 21692,79 | 41,52 | 73,00 |
| 40 | пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 2 | 461,90 | фундамент | Итого | 971452,31 | 2103,17 | 3486,00 |
| ремонт | 951098,80 | 2059,11 | 3413,00 |
| строительный контроль | 20353,51 | 44,06 | 73,00 |
| Итого по городскому округу Стрежевой | | 79723,73 |  |  | 63666188,76 |  |  |
| 1 | г. Стрежевой, мкр. 1-й, д. 146 | 714,70 | крыша | Итого | 69371,58 | 97,06 | 250,00 |
| разработка проектной документации | 60731,58 | 84,97 | 154,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 8640,00 | 12,09 | 96,00 |
| 2 | г. Стрежевой, мкр. 1-й, д. 148 | 712,50 | крыша | Итого | 70511,59 | 98,96 | 250,00 |
| разработка проектной документации | 59231,59 | 83,13 | 154,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 11280,00 | 15,83 | 96,00 |
| 3 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 205 | 2533,30 |  | Итого | 4444838,02 | 1754,56 | 3045,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2712285,56 | 1070,64 | 1445,00 |
| строительный контроль | 61430,85 | 24,25 | 31,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 335306,01 | 132,36 | 530,00 |
| строительный контроль | 7562,22 | 2,99 | 11,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1028163,06 | 405,86 | 520,00 |
| строительный контроль | 25609,22 | 10,11 | 11,00 |
| внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 268688,60 | 106,06 | 487,00 |
| строительный контроль | 5792,50 | 2,29 | 10,00 |
| 4 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 221 | 3274,50 |  | Итого | 5913429,34 | 1805,90 | 3045,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3781123,74 | 1154,72 | 1445,00 |
| строительный контроль | 85611,10 | 26,14 | 31,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 494773,86 | 151,10 | 530,00 |
| строительный контроль | 14588,92 | 4,46 | 11,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1180040,35 | 360,37 | 520,00 |
| строительный контроль | 26474,17 | 8,08 | 11,00 |
| внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 323804,64 | 98,89 | 487,00 |
| строительный контроль | 7012,56 | 2,14 | 10,00 |
| 5 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 223 | 745,90 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 410305,29 | 550,08 | 610,00 |
| ремонт | 401708,72 | 538,55 | 597,00 |
| строительный контроль | 8596,57 | 11,53 | 13,00 |
| 6 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 309 | 4516,40 | крыша | Итого | 1288936,32 | 285,39 | 1667,00 |
| ремонт | 1261931,00 | 279,41 | 1632,00 |
| строительный контроль | 27005,32 | 5,98 | 35,00 |
| 7 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 410 | 2678,30 | крыша | Итого | 151938,44 | 56,73 | 193,00 |
| разработка проектной документации | 144018,44 | 53,77 | 154,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 7920,00 | 2,96 | 39,00 |
| 8 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 417 | 3946,20 | крыша | Итого | 10260002,41 | 2599,97 | 3344,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 10045038,58 | 2545,50 | 3274,00 |
| строительный контроль | 214963,83 | 54,47 | 70,00 |
| 9 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 424 | 3768,50 |  | Итого | 3503364,46 | 929,64 | 930,36 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,66 | 0,66 |
| замена | 1712534,00 | 454,44 | 454,79 |
| строительный контроль | 36648,23 | 9,72 | 9,73 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,66 | 0,66 |
| замена | 1712534,00 | 454,44 | 454,79 |
| строительный контроль | 36648,23 | 9,72 | 9,73 |
| 10 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 425 | 9974,90 |  | Итого | 8758411,14 | 878,05 | 878,72 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,25 | 0,25 |
| замена | 1712534,00 | 171,69 | 171,81 |
| строительный контроль | 36648,23 | 3,67 | 3,68 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,25 | 0,25 |
| замена | 1712534,00 | 171,69 | 171,81 |
| строительный контроль | 36648,23 | 3,67 | 3,68 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,25 | 0,25 |
| замена | 1712534,00 | 171,69 | 171,81 |
| строительный контроль | 36648,23 | 3,67 | 3,68 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,25 | 0,25 |
| замена | 1712534,00 | 171,69 | 171,82 |
| строительный контроль | 36648,23 | 3,67 | 3,68 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,25 | 0,25 |
| замена | 1712534,00 | 171,69 | 171,82 |
| строительный контроль | 36648,22 | 3,67 | 3,68 |
| 11 | г. Стрежевой, ул. Викулова, д. 10 | 740,10 |  | Итого | 96213,00 | 130,00 | 130,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 42925,80 | 58,00 | 58,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14061,90 | 19,00 | 19,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 15542,10 | 21,00 | 21,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 5180,70 | 7,00 | 7,00 |
| внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации | 14061,90 | 19,00 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 4440,60 | 6,00 | 6,00 |
| 12 | г. Стрежевой, ул. Молодежная, д. 8/1 | 3880,80 | лифтовое оборудование (подъезд N 1) | Итого | 1749858,68 | 450,90 | 451,72 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,64 | 0,64 |
| замена | 1710748,66 | 440,83 | 441,63 |
| строительный контроль | 36610,02 | 9,43 | 9,45 |
| 13 | г. Стрежевой, ул. Молодежная, д. 8/2 | 3919,65 | лифтовое оборудование (подъезд N 1) | Итого | 1749858,68 | 446,43 | 447,24 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,64 | 0,64 |
| замена | 1710748,66 | 436,45 | 437,24 |
| строительный контроль | 36610,02 | 9,34 | 9,36 |
| 14 | г. Стрежевой, ул. Молодежная, д. 21 | 11489,70 | крыша | Итого | 7482165,67 | 651,19 | 1667,00 |
| ремонт | 7325402,07 | 637,56 | 1632,00 |
| строительный контроль | 156763,60 | 13,63 | 35,00 |
| 15 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 7а | 665,80 | крыша | Итого | 55406,48 | 83,22 | 259,00 |
| разработка проектной документации | 41166,48 | 61,83 | 163,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14240,00 | 21,39 | 96,00 |
| 16 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 8 | 681,60 | крыша | Итого | 55242,75 | 81,05 | 259,00 |
| разработка проектной документации | 41002,75 | 60,16 | 163,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14240,00 | 20,89 | 96,00 |
| 17 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 91 | 579,10 | крыша | Итого | 54163,18 | 93,53 | 250,00 |
| разработка проектной документации | 39923,18 | 68,94 | 154,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14240,00 | 24,59 | 96,00 |
| 18 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 101 | 708,80 | фасад | Итого | 3838454,37 | 5415,43 | 7704,00 |
| ремонт | 2608397,08 | 3680,02 | 5248,00 |
| строительный контроль | 55819,70 | 78,75 | 112,00 |
| утепление | 1149635,39 | 1621,95 | 2295,00 |
| строительный контроль | 24602,20 | 34,71 | 49,00 |
| 19 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 20 | 3951,46 | лифтовое оборудование (подъезд N 1) | Итого | 1749858,68 | 442,84 | 443,64 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,63 | 0,63 |
| замена | 1710748,66 | 432,95 | 433,73 |
| строительный контроль | 36610,02 | 9,26 | 9,28 |
| 20 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 53 | 16283,90 | крыша | Итого | 10214000,00 | 627,25 | 1667,00 |
| ремонт | 10000000,00 | 614,11 | 1632,00 |
| строительный контроль | 214000,00 | 13,14 | 35,00 |
| 21 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 60/1 | 3957,62 | лифтовое оборудование (подъезд N 1) | Итого | 1749858,68 | 442,15 | 442,95 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,63 | 0,63 |
| замена | 1710748,66 | 432,27 | 433,05 |
| строительный контроль | 36610,02 | 9,25 | 9,27 |
| Итого по Городу Томску | | 575715,12 |  |  | 525973801,76 |  |  |
| 1 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 5 | 898,43 | крыша | Итого | 2557815,01 | 2846,98 | 3449,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 2504224,60 | 2787,33 | 3377,00 |
| строительный контроль | 53590,41 | 59,65 | 72,00 |
| 2 | г. Томск, пер. Нахимова, д. 12/1 | 2798,60 | лифтовое оборудование (подъезд N 1) | Итого | 1745316,98 | 623,64 | 623,67 |
| замена | 1708749,74 | 610,57 | 610,60 |
| строительный контроль | 36567,24 | 13,07 | 13,07 |
| 3 | г. Томск, пер. Промышленный, д. 9 | 2962,50 |  | Итого | 343650,00 | 116,00 | 116,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 165900,00 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 53325,00 | 18,00 | 18,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 56287,50 | 19,00 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17775,00 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 38512,50 | 13,00 | 13,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 11850,00 | 4,00 | 4,00 |
| 4 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 34 | 3374,50 | крыша | Итого | 140808,96 | 41,73 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 130408,96 | 38,65 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 10400,00 | 3,08 | 36,00 |
| 5 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 34а | 3339,50 |  | Итого | 387382,00 | 116,00 | 116,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 187012,00 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 60111,00 | 18,00 | 18,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 63450,50 | 19,00 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 20037,00 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 43413,50 | 13,00 | 13,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13358,00 | 4,00 | 4,00 |
| 6 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/2 | 828,90 | крыша | Итого | 2743045,29 | 3309,26 | 4952,00 |
| разработка проектной документации | 66419,29 | 80,13 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13840,00 | 16,70 | 60,00 |
| ремонт | 2606996,28 | 3145,12 | 4629,00 |
| строительный контроль | 55789,72 | 67,31 | 99,00 |
| 7 | г. Томск, с. Дзержинское, ул. Заводская, д. 4 | 380,20 | крыша | Итого | 68121,36 | 179,17 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 52841,36 | 138,98 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15280,00 | 40,19 | 90,00 |
| 8 | г. Томск, ул. Артема, д. 3 | 1491,00 | крыша | Итого | 171051,77 | 114,72 | 224,00 |
| разработка проектной документации | 81591,77 | 54,72 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 89460,00 | 60,00 | 60,00 |
| 9 | г. Томск, ул. Артема, д. 6 | 741,70 | крыша | Итого | 82185,06 | 110,81 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 68105,06 | 91,83 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14080,00 | 18,98 | 90,00 |
| 10 | г. Томск, ул. Вершинина, д. 19 | 4648,04 | крыша | Итого | 6298789,95 | 1355,15 | 2831,00 |
| ремонт | 6166820,00 | 1326,76 | 2772,00 |
| строительный контроль | 131969,95 | 28,39 | 59,00 |
| 11 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 26 | 1277,10 |  | Итого | 80457,30 | 63,00 | 63,00 |
| фундамент | разработка проектной документации | 42144,30 | 33,00 | 33,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14048,10 | 11,00 | 11,00 |
| подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу МКД | разработка проектной документации | 17879,40 | 14,00 | 14,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 6385,50 | 5,00 | 5,00 |
| 12 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 31б | 891,50 |  | Итого | 1940724,07 | 2176,92 | 2355,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1217699,60 | 1365,90 | 1404,00 |
| строительный контроль | 26058,77 | 29,23 | 30,00 |
| коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, узел управления и регулирования потребления тепловой энергии | установка | 682363,13 | 765,41 | 902,00 |
| строительный контроль | 14602,57 | 16,38 | 19,00 |
| 13 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34а | 532,25 | крыша | Итого | 2578233,68 | 4844,03 | 7066,00 |
| ремонт | 2524215,47 | 4742,54 | 6918,00 |
| строительный контроль | 54018,21 | 101,49 | 148,00 |
| 14 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 60а | 1261,40 | крыша | Итого | 159881,78 | 126,75 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 84197,78 | 66,75 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 75684,00 | 60,00 | 60,00 |
| 15 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 18 | 2547,27 | крыша | Итого | 4028248,00 | 1581,40 | 2831,00 |
| ремонт | 3943849,62 | 1548,27 | 2772,00 |
| строительный контроль | 84398,38 | 33,13 | 59,00 |
| 16 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 22 | 3210,10 | крыша | Итого | 5383498,12 | 1677,05 | 4728,00 |
| ремонт | 5270705,03 | 1641,91 | 4629,00 |
| строительный контроль | 112793,09 | 35,14 | 99,00 |
| 17 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 24 | 2522,20 | крыша | Итого | 138704,51 | 54,99 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 124464,51 | 49,34 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14240,00 | 5,65 | 60,00 |
| 18 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 43 | 3267,00 | крыша | Итого | 5076196,58 | 1553,78 | 2831,00 |
| ремонт | 4969841,96 | 1521,23 | 2772,00 |
| строительный контроль | 106354,62 | 32,55 | 59,00 |
| 19 | г. Томск, ул. Карташова, д. 42в | 1338,10 |  | Итого | 155219,60 | 116,00 | 116,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 74933,60 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24085,80 | 18,00 | 18,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 25423,90 | 19,00 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 8028,60 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 17395,30 | 13,00 | 13,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 5352,40 | 4,00 | 4,00 |
| 20 | г. Томск, ул. Киевская, д. 86б | 3330,30 |  | Итого | 386314,80 | 116,00 | 116,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 186496,80 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 59945,40 | 18,00 | 18,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 63275,70 | 19,00 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 19981,80 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 43293,90 | 13,00 | 13,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13321,20 | 4,00 | 4,00 |
| 21 | г. Томск, ул. Киевская, д. 89 | 3486,60 | крыша | Итого | 4912658,22 | 1409,01 | 2831,00 |
| ремонт | 4809730,00 | 1379,49 | 2772,00 |
| строительный контроль | 102928,22 | 29,52 | 59,00 |
| 22 | г. Томск, ул. Киевская, д. 109/1 | 3361,23 | крыша | Итого | 158504,77 | 47,16 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 144744,77 | 43,07 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13760,00 | 4,09 | 36,00 |
| 23 | г. Томск, ул. Короленко, д. 11 | 632,60 | крыша | Итого | 75520,43 | 119,38 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 61680,43 | 97,50 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13840,00 | 21,88 | 90,00 |
| 24 | г. Томск, ул. Короленко, д. 19 | 620,80 | крыша | Итого | 77751,82 | 125,24 | 241,00 |
| разработка проектной документации | 63911,82 | 102,95 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13840,00 | 22,29 | 90,00 |
| 25 | г. Томск, ул. Косарева, д. 19 | 1327,80 | крыша | Итого | 77495,41 | 58,36 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 62615,41 | 47,15 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14880,00 | 11,21 | 90,00 |
| 26 | г. Томск, ул. Косарева, д. 25 | 4979,60 | крыша | Итого | 6187703,50 | 1242,61 | 2831,00 |
| ремонт | 6058061,00 | 1216,58 | 2772,00 |
| строительный контроль | 129642,50 | 26,03 | 59,00 |
| 27 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 106 | 1648,90 | крыша | Итого | 4782683,20 | 2900,53 | 3031,00 |
| разработка проектной документации | 106647,30 | 64,68 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 8000,00 | 4,85 | 36,00 |
| ремонт | 4570750,80 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 97285,10 | 59,00 | 59,00 |
| 28 | г. Томск, ул. Кулева, д. 32 | 1724,60 | крыша | Итого | 98907,54 | 57,35 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 84827,54 | 49,19 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14080,00 | 8,16 | 60,00 |
| 29 | г. Томск, ул. Полины Осипенко, д. 16 | 4585,30 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 4287702,07 | 935,10 | 1434,00 |
| ремонт | 4197867,70 | 915,51 | 1404,00 |
| строительный контроль | 89834,37 | 19,59 | 30,00 |
| 30 | г. Томск, ул. Советская, д. 46 | 3808,20 |  | Итого | 10905690,28 | 2863,74 | 4782,00 |
| крыша | ремонт | 10537718,17 | 2767,11 | 4629,00 |
| строительный контроль | 225507,17 | 59,22 | 99,00 |
| фасад | разработка проектной документации (ремонт) | 92958,34 | 24,41 | 41,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 49506,60 | 13,00 | 13,00 |
| 31 | г. Томск, ул. Советская, д. 48 | 1786,70 | крыша | Итого | 121624,78 | 68,07 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 111224,78 | 62,25 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 10400,00 | 5,82 | 36,00 |
| 32 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 8 | 2511,70 | крыша | Итого | 4425906,19 | 1762,12 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 122269,42 | 48,68 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13120,00 | 5,22 | 36,00 |
| ремонт | 4200623,43 | 1672,43 | 2772,00 |
| строительный контроль | 89893,34 | 35,79 | 59,00 |
| 33 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 15 | 1817,00 | крыша | Итого | 8595896,00 | 4730,82 | 4788,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 5120,00 | 2,82 | 60,00 |
| ремонт | 8410893,00 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 179883,00 | 99,00 | 99,00 |
| 34 | г. Томск, ул. Тверская, д. 105 | 3194,40 | крыша | Итого | 167132,45 | 52,32 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 152172,45 | 47,64 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14960,00 | 4,68 | 36,00 |
| 35 | г. Томск, ул. Усова, д. 10а | 1086,10 |  | Итого | 89060,20 | 82,00 | 82,00 |
| фундамент | разработка проектной документации | 49960,60 | 46,00 | 46,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16291,50 | 15,00 | 15,00 |
| подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу МКД | разработка проектной документации | 17377,60 | 16,00 | 16,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 5430,50 | 5,00 | 5,00 |
| 36 | г. Томск, ул. Усова, д. 21 | 3272,70 | крыша | Итого | 4024224,07 | 1229,63 | 2831,00 |
| ремонт | 3939910,00 | 1203,87 | 2772,00 |
| строительный контроль | 84314,07 | 25,76 | 59,00 |
| 37 | г. Томск, ул. Усова, д. 37 | 4230,78 |  | Итого | 770001,96 | 182,00 | 182,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 236923,68 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 76154,04 | 18,00 | 18,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 80384,82 | 19,00 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25384,68 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 55000,14 | 13,00 | 13,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16923,12 | 4,00 | 4,00 |
| коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды, необходимый для предоставления горячего водоснабжения, коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды, необходимый для предоставления холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 215769,78 | 51,00 | 51,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 63461,70 | 15,00 | 15,00 |
| 38 | г. Томск, ул. Усова, д. 37а | 2510,30 |  | Итого | 296215,40 | 118,00 | 118,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 140576,80 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 45185,40 | 18,00 | 18,00 |
| фундамент | разработка проектной документации | 82839,90 | 33,00 | 33,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27613,30 | 11,00 | 11,00 |
| 39 | г. Томск, ул. Усова, д. 66 | 3257,80 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 3519028,50 | 1080,19 | 1434,00 |
| ремонт | 3445299,10 | 1057,56 | 1404,00 |
| строительный контроль | 73729,40 | 22,63 | 30,00 |
| 40 | г. Томск, ул. Учебная, д. 50 | 4277,00 | крыша | Итого | 8579067,20 | 2005,86 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 300482,87 | 70,26 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 10160,00 | 2,38 | 36,00 |
| ремонт | 8095187,32 | 1892,72 | 2772,00 |
| строительный контроль | 173237,01 | 40,50 | 59,00 |
| 41 | г. Томск, ул. Щорса, д. 2б | 1231,45 | крыша | Итого | 3692173,06 | 2998,23 | 4728,00 |
| ремонт | 3614816,00 | 2935,41 | 4629,00 |
| строительный контроль | 77357,06 | 62,82 | 99,00 |
| 42 | г. Томск, ул. Щорса, д. 13 | 1250,22 | крыша | Итого | 125156,42 | 100,11 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 110596,42 | 88,46 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14560,00 | 11,65 | 60,00 |
| 43 | г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26 | 5728,30 |  | Итого | 5243444,93 | 915,36 | 915,40 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,44 | 0,44 |
| замена | 1708785,14 | 298,31 | 298,32 |
| строительный контроль | 36568,00 | 6,38 | 6,38 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,44 | 0,44 |
| замена | 1708801,66 | 298,31 | 298,31 |
| строительный контроль | 36568,36 | 6,38 | 6,38 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,44 | 0,44 |
| замена | 1708656,52 | 298,28 | 298,31 |
| строительный контроль | 36565,25 | 6,38 | 6,38 |
| 44 | г. Томск, пер. Заозерный, д. 16/1 | 3054,00 |  | Итого | 1102396,52 | 360,97 | 2296,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 859023,19 | 281,28 | 1404,00 |
| строительный контроль | 18383,10 | 6,02 | 30,00 |
| коллективные (общедомовые) приборы учета потребления холодной воды, горячей воды, необходимые для предоставления холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, узлы управления и регулирования потребления холодной воды, горячей воды | установка | 220276,32 | 72,13 | 844,00 |
| строительный контроль | 4713,91 | 1,54 | 18,00 |
| 45 | г. Томск, пер. Заозерный, д. 16/2 | 2961,50 |  | Итого | 1124656,00 | 379,76 | 2296,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 885361,33 | 298,95 | 1404,00 |
| строительный контроль | 18946,73 | 6,40 | 30,00 |
| коллективные (общедомовые) приборы учета потребления холодной воды, горячей воды, необходимые для предоставления холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, узлы управления и регулирования потребления холодной воды, горячей воды | установка | 215731,29 | 72,85 | 844,00 |
| строительный контроль | 4616,65 | 1,56 | 18,00 |
| 46 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 96 | 1063,60 | крыша | Итого | 113228,26 | 106,46 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 100508,26 | 94,50 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12720,00 | 11,96 | 60,00 |
| 47 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 235 | 2582,40 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 12912,00 | 5,00 | 5,00 |
| разработка проектной документации | 10329,60 | 4,00 | 4,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2582,40 | 1,00 | 1,00 |
| 48 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 243/2 | 3120,10 |  | Итого | 5453044,12 | 1747,71 | 1865,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4022205,82 | 1289,12 | 1404,00 |
| строительный контроль | 86075,20 | 27,59 | 30,00 |
| коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, узел управления и регулирования потребления тепловой энергии | установка | 1316682,20 | 422,00 | 422,00 |
| строительный контроль | 28080,90 | 9,00 | 9,00 |
| 49 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 1 | 7974,90 | крыша | Итого | 12153747,60 | 1524,00 | 1524,00 |
| ремонт | 11898550,80 | 1492,00 | 1492,00 |
| строительный контроль | 255196,80 | 32,00 | 32,00 |
| 50 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 5 | 8466,60 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 9487847,40 | 1120,62 | 1434,00 |
| ремонт | 9289061,48 | 1097,14 | 1404,00 |
| строительный контроль | 198785,92 | 23,48 | 30,00 |
| 51 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 11 | 2636,40 |  | Итого | 5994621,11 | 2273,79 | 3139,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3367749,80 | 1277,40 | 1404,00 |
| строительный контроль | 72069,85 | 27,34 | 30,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 808105,03 | 306,52 | 336,00 |
| строительный контроль | 17293,45 | 6,56 | 7,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1025216,12 | 388,87 | 463,00 |
| строительный контроль | 21939,62 | 8,32 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 208354,85 | 79,03 | 448,00 |
| строительный контроль | 4458,79 | 1,69 | 10,00 |
| узел управления и регулирования потребления горячей воды | установка | 459598,20 | 174,33 | 422,00 |
| строительный контроль | 9835,40 | 3,73 | 9,00 |
| 52 | г. Томск, ул. 5 Армии, д. 9 | 14255,30 | крыша | Итого | 32204929,20 | 2259,15 | 2259,15 |
| ремонт | 21268907,60 | 1492,00 | 1492,00 |
| строительный контроль | 456169,60 | 32,00 | 32,00 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,17 | 0,17 |
| замена | 1708823,00 | 119,87 | 119,87 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,57 | 2,57 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,17 | 0,17 |
| замена | 1708823,00 | 119,87 | 119,87 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,57 | 2,57 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,17 | 0,17 |
| замена | 1708823,00 | 119,87 | 119,87 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,57 | 2,57 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | замена | 1708823,00 | 119,87 | 119,87 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,57 | 2,57 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | замена | 1708823,00 | 119,87 | 119,87 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,57 | 2,57 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 6) | замена | 1708823,00 | 119,87 | 119,87 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,57 | 2,57 |
| 53 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 10/1 | 3039,30 | крыша | Итого | 131435,80 | 43,25 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 116155,80 | 38,22 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15280,00 | 5,03 | 36,00 |
| 54 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 10/2 | 2840,90 | крыша | Итого | 130842,57 | 46,06 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 115562,57 | 40,68 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15280,00 | 5,38 | 36,00 |
| 55 | г. Томск, ул. Асиновская, д. 9а | 1323,50 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 1897899,00 | 1434,00 | 1434,00 |
| ремонт | 1858194,00 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 39705,00 | 30,00 | 30,00 |
| 56 | г. Томск, ул. Войкова, д. 84а | 1474,66 | крыша | Итого | 104094,70 | 70,59 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 89374,70 | 60,61 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14720,00 | 9,98 | 60,00 |
| 57 | г. Томск, ул. Говорова, д. 34 | 6993,50 | крыша | Итого | 193202,05 | 27,63 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 178762,05 | 25,57 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14440,00 | 2,06 | 36,00 |
| 58 | г. Томск, ул. Говорова, д. 48 | 37493,51 |  | Итого | 5235838,86 | 139,65 | 139,68 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | замена | 1708665,96 | 45,57 | 45,58 |
| строительный контроль | 36565,45 | 0,97 | 0,98 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | замена | 1708683,66 | 45,57 | 45,58 |
| строительный контроль | 36565,83 | 0,98 | 0,98 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | замена | 1708789,86 | 45,58 | 45,58 |
| строительный контроль | 36568,10 | 0,98 | 0,98 |
| 59 | г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 24 | 1928,16 | крыша | Итого | 89672,80 | 46,51 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 75032,80 | 38,92 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14640,00 | 7,59 | 60,00 |
| 60 | г. Томск, ул. Мельничная, д. 71 | 1234,90 |  | Итого | 211167,90 | 171,00 | 171,00 |
| внутридомовая инженерная система электроснабжения | разработка проектной документации | 28402,70 | 23,00 | 23,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 9879,20 | 8,00 | 8,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 69154,40 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 22228,20 | 18,00 | 18,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 23463,10 | 19,00 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 7409,40 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 16053,70 | 13,00 | 13,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 4939,60 | 4,00 | 4,00 |
| внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации | 22228,20 | 18,00 | 18,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 7409,40 | 6,00 | 6,00 |
| 61 | г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/1 | 3032,10 |  | Итого | 2699386,54 | 890,27 | 1705,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 388534,12 | 128,14 | 463,00 |
| строительный контроль | 8314,63 | 2,74 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 475951,58 | 156,97 | 336,00 |
| строительный контроль | 10185,36 | 3,36 | 7,00 |
| внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 498889,79 | 164,54 | 448,00 |
| строительный контроль | 10676,24 | 3,52 | 10,00 |
| коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, узел управления и регулирования потребления тепловой энергии | установка | 1279545,92 | 422,00 | 422,00 |
| строительный контроль | 27288,90 | 9,00 | 9,00 |
| 62 | г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/2 | 2955,10 |  | Итого | 6340539,80 | 2145,63 | 2681,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4080424,13 | 1380,82 | 1404,00 |
| строительный контроль | 87321,08 | 29,55 | 30,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 405124,54 | 137,09 | 463,00 |
| строительный контроль | 8669,67 | 2,93 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 475183,69 | 160,80 | 336,00 |
| строительный контроль | 10168,93 | 3,44 | 7,00 |
| коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, узел управления и регулирования потребления тепловой энергии | установка | 1247051,86 | 422,00 | 422,00 |
| строительный контроль | 26595,90 | 9,00 | 9,00 |
| 63 | г. Томск, ул. Пролетарская, д. 37 | 629,50 | крыша | Итого | 2092379,31 | 3323,87 | 4728,00 |
| ремонт | 2048540,54 | 3254,23 | 4629,00 |
| строительный контроль | 43838,77 | 69,64 | 99,00 |
| 64 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 20а | 6113,76 |  | Итого | 13164060,16 | 2153,19 | 2723,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 7917685,00 | 1295,06 | 1404,00 |
| строительный контроль | 169438,46 | 27,71 | 30,00 |
| коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, узел управления и регулирования потребления тепловой энергии | установка | 2580006,72 | 422,00 | 422,00 |
| строительный контроль | 55023,84 | 9,00 | 9,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 33494,90 | 5,48 | 13,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 7520,00 | 1,23 | 4,00 |
| ремонт | 1565951,01 | 256,14 | 336,00 |
| строительный контроль | 33511,35 | 5,48 | 7,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 50242,35 | 8,22 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 7680,00 | 1,26 | 6,00 |
| ремонт | 727928,85 | 119,06 | 463,00 |
| строительный контроль | 15577,68 | 2,55 | 10,00 |
| 65 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 23 | 3089,70 | крыша | Итого | 176565,16 | 57,15 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 163445,16 | 52,90 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13120,00 | 4,25 | 36,00 |
| 66 | г. Томск, пер. Совпартшкольный, д. 2а | 1264,40 | крыша | Итого | 89457,90 | 70,75 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 74257,90 | 58,73 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15200,00 | 12,02 | 60,00 |
| 67 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 51 | 18910,54 |  | Итого | 6981046,17 | 369,16 | 369,19 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | замена | 1708688,38 | 90,36 | 90,37 |
| строительный контроль | 36565,93 | 1,93 | 1,93 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | замена | 1708702,54 | 90,36 | 90,37 |
| строительный контроль | 36566,23 | 1,93 | 1,93 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | замена | 1708688,38 | 90,36 | 90,37 |
| строительный контроль | 36565,93 | 1,93 | 1,93 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | замена | 1708702,54 | 90,36 | 90,36 |
| строительный контроль | 36566,24 | 1,93 | 1,93 |
| 68 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 85 | 23284,49 |  | Итого | 8726306,50 | 374,77 | 374,80 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | замена | 1708708,44 | 73,38 | 73,39 |
| строительный контроль | 36566,36 | 1,57 | 1,57 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | замена | 1708675,40 | 73,38 | 73,39 |
| строительный контроль | 36565,65 | 1,57 | 1,57 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 7) | замена | 1708708,44 | 73,38 | 73,39 |
| строительный контроль | 36566,36 | 1,57 | 1,57 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 8) | замена | 1708675,40 | 73,39 | 73,39 |
| строительный контроль | 36565,65 | 1,57 | 1,57 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 9) | замена | 1708708,44 | 73,39 | 73,39 |
| строительный контроль | 36566,36 | 1,57 | 1,57 |
| 69 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 91 | 15604,90 |  | Итого | 12216296,77 | 782,85 | 782,95 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | замена | 1708708,44 | 109,50 | 109,51 |
| строительный контроль | 36468,72 | 2,34 | 2,34 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | замена | 1708675,40 | 109,49 | 109,51 |
| строительный контроль | 36468,02 | 2,34 | 2,34 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | замена | 1708683,66 | 109,50 | 109,51 |
| строительный контроль | 36468,19 | 2,34 | 2,34 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | замена | 1708789,86 | 109,49 | 109,51 |
| строительный контроль | 36470,46 | 2,34 | 2,34 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | замена | 1708683,66 | 109,50 | 109,51 |
| строительный контроль | 36468,19 | 2,34 | 2,34 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 6) | замена | 1708789,86 | 109,49 | 109,51 |
| строительный контроль | 36470,46 | 2,34 | 2,34 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 7) | замена | 1708683,66 | 109,50 | 109,51 |
| строительный контроль | 36468,19 | 2,34 | 2,34 |
| 70 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 152 | 3176,50 | крыша | Итого | 9295384,65 | 2926,30 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 286713,15 | 90,26 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16000,00 | 5,04 | 36,00 |
| ремонт | 8805258,00 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 187413,50 | 59,00 | 59,00 |
| 71 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 154 | 3159,25 | крыша | Итого | 251839,60 | 79,71 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 235759,60 | 74,62 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16080,00 | 5,09 | 36,00 |
| 72 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 179/1 | 3202,60 | лифтовое оборудование (подъезд N 1) | Итого | 1745279,62 | 544,96 | 544,99 |
| замена | 1708713,16 | 533,54 | 533,57 |
| строительный контроль | 36566,46 | 11,42 | 11,42 |
| 73 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 179/2 | 3201,41 | лифтовое оборудование (подъезд N 1) | Итого | 1745279,62 | 545,16 | 545,19 |
| замена | 1708713,16 | 533,74 | 533,77 |
| строительный контроль | 36566,46 | 11,42 | 11,42 |
| 74 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 194 | 7700,70 |  | Итого | 3490784,00 | 453,31 | 453,31 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | замена | 1708823,00 | 221,90 | 221,90 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,75 | 4,75 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | замена | 1708823,00 | 221,91 | 221,91 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,75 | 4,75 |
| 75 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 202 | 7967,50 |  | Итого | 6981431,84 | 876,24 | 876,24 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | замена | 1708789,86 | 214,47 | 214,47 |
| строительный контроль | 36568,10 | 4,59 | 4,59 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | замена | 1708789,86 | 214,47 | 214,47 |
| строительный контроль | 36568,10 | 4,59 | 4,59 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | замена | 1708789,86 | 214,47 | 214,47 |
| строительный контроль | 36568,10 | 4,59 | 4,59 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | замена | 1708789,86 | 214,47 | 214,47 |
| строительный контроль | 36568,10 | 4,59 | 4,59 |
| 76 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 4 | 1522,10 | крыша | Итого | 134530,23 | 88,38 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 120450,23 | 79,13 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14080,00 | 9,25 | 36,00 |
| 77 | г. Томск, пос. Светлый, д. 9 | 12875,99 | лифтовое оборудование (подъезд N 3) | Итого | 1745241,05 | 135,54 | 135,55 |
| замена | 1708675,40 | 132,70 | 132,71 |
| строительный контроль | 36565,65 | 2,84 | 2,84 |
| 78 | г. Томск, ул. Айвазовского, д. 31 | 13182,40 |  | Итого | 10486511,40 | 795,49 | 795,56 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,19 | 0,19 |
| замена | 1708686,02 | 129,62 | 129,64 |
| строительный контроль | 36565,88 | 2,77 | 2,77 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,19 | 0,19 |
| замена | 1708686,02 | 129,63 | 129,64 |
| строительный контроль | 36565,88 | 2,77 | 2,77 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,19 | 0,19 |
| замена | 1708686,02 | 129,62 | 129,63 |
| строительный контроль | 36565,88 | 2,77 | 2,77 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,19 | 0,19 |
| замена | 1708686,02 | 129,62 | 129,63 |
| строительный контроль | 36565,88 | 2,77 | 2,77 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,19 | 0,19 |
| замена | 1708686,02 | 129,62 | 129,63 |
| строительный контроль | 36565,88 | 2,77 | 2,77 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 6) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,19 | 0,19 |
| замена | 1708686,02 | 129,62 | 129,63 |
| строительный контроль | 36565,88 | 2,77 | 2,77 |
| 79 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 8 | 3539,70 | крыша | Итого | 7387716,18 | 2087,10 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 279621,20 | 79,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17600,00 | 4,97 | 36,00 |
| ремонт | 6941937,52 | 1961,16 | 2772,00 |
| строительный контроль | 148557,46 | 41,97 | 59,00 |
| 80 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 26 | 3575,70 | крыша | Итого | 6080349,30 | 1700,46 | 2831,00 |
| ремонт | 5952956,04 | 1664,83 | 2772,00 |
| строительный контроль | 127393,26 | 35,63 | 59,00 |
| 81 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 28 | 3610,95 | крыша | Итого | 5525857,45 | 1530,31 | 2831,00 |
| ремонт | 5410081,70 | 1498,25 | 2772,00 |
| строительный контроль | 115775,75 | 32,06 | 59,00 |
| 82 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 2 | 4710,80 |  | Итого | 3490607,45 | 740,98 | 741,02 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | замена | 1708789,86 | 362,74 | 362,75 |
| строительный контроль | 36568,10 | 7,76 | 7,76 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | замена | 1708683,66 | 362,72 | 362,75 |
| строительный контроль | 36565,83 | 7,76 | 7,76 |
| 83 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 25 | 7980,50 |  | Итого | 6981121,69 | 874,77 | 874,83 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | замена | 1708763,50 | 214,12 | 214,13 |
| строительный контроль | 36567,54 | 4,58 | 4,58 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | замена | 1708708,44 | 214,11 | 214,13 |
| строительный контроль | 36566,36 | 4,58 | 4,58 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | замена | 1708675,40 | 214,11 | 214,13 |
| строительный контроль | 36565,65 | 4,58 | 4,58 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | замена | 1708708,44 | 214,11 | 214,12 |
| строительный контроль | 36566,36 | 4,58 | 4,58 |
| 84 | г. Томск, ул. Демьяна Бедного, д. 24 | 742,30 | крыша | Итого | 4761026,32 | 6413,88 | 7307,00 |
| разработка проектной документации | 66969,12 | 90,22 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13520,00 | 18,21 | 90,00 |
| ремонт | 4582472,29 | 6173,34 | 6918,00 |
| строительный контроль | 98064,91 | 132,11 | 148,00 |
| 85 | г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 11 | 2875,15 | крыша | Итого | 268122,63 | 93,26 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 252682,63 | 87,89 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15440,00 | 5,37 | 36,00 |
| 86 | г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 62 | 4599,43 | лифтовое оборудование (подъезд N 1) | Итого | 1745337,47 | 379,47 | 379,48 |
| замена | 1708769,80 | 371,52 | 371,53 |
| строительный контроль | 36567,67 | 7,95 | 7,95 |
| 87 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 96/22 | 4515,40 | лифтовое оборудование (подъезд N 2) | Итого | 1745241,05 | 386,51 | 386,54 |
| замена | 1708675,40 | 378,41 | 378,44 |
| строительный контроль | 36565,65 | 8,10 | 8,10 |
| 88 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 109/4 | 4457,00 |  | Итого | 5243436,48 | 1176,45 | 1176,50 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,57 | 0,57 |
| замена | 1708745,02 | 383,39 | 383,41 |
| строительный контроль | 36567,14 | 8,20 | 8,20 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,56 | 0,56 |
| замена | 1708745,02 | 383,38 | 383,40 |
| строительный контроль | 36567,14 | 8,20 | 8,20 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,56 | 0,56 |
| замена | 1708745,02 | 383,39 | 383,40 |
| строительный контроль | 36567,14 | 8,20 | 8,20 |
| 89 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 111 | 3552,80 | крыша | Итого | 326973,43 | 92,03 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 199072,63 | 56,03 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 127900,80 | 36,00 | 36,00 |
| 90 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 113 | 3538,60 | крыша | Итого | 315108,11 | 89,05 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 187718,51 | 53,05 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 127389,60 | 36,00 | 36,00 |
| 91 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5 | 3554,20 | крыша | Итого | 394799,09 | 111,08 | 179,00 |
| разработка проектной документации (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 238414,29 | 67,08 | 135,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 156384,80 | 44,00 | 44,00 |
| 92 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 2 | 6883,67 |  | Итого | 5236176,00 | 760,67 | 760,67 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | замена | 1708823,00 | 248,25 | 248,25 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,31 | 5,31 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | замена | 1708823,00 | 248,24 | 248,24 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,31 | 5,31 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | замена | 1708823,00 | 248,25 | 248,25 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,31 | 5,31 |
| 93 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 4/2 | 4468,00 |  | Итого | 1745392,00 | 390,64 | 390,64 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | замена | 1708823,00 | 382,46 | 382,46 |
| строительный контроль | 36569,00 | 8,18 | 8,18 |
| 94 | г. Томск, ул. Любы Шевцовой, д. 7 | 962,00 | крыша | Итого | 77650,07 | 80,72 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 68290,07 | 70,99 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 9360,00 | 9,73 | 60,00 |
| 95 | г. Томск, ул. Междугородная, д. 28 | 9843,10 | лифтовое оборудование (подъезд N 4) | Итого | 1745241,05 | 177,31 | 177,32 |
| замена | 1708675,40 | 173,60 | 173,60 |
| строительный контроль | 36565,65 | 3,71 | 3,72 |
| 96 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 2 | 11758,85 |  | Итого | 8726464,39 | 742,12 | 742,15 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | замена | 1708683,66 | 145,31 | 145,32 |
| строительный контроль | 36565,83 | 3,11 | 3,11 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | замена | 1708789,86 | 145,32 | 145,32 |
| строительный контроль | 36568,10 | 3,11 | 3,11 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | замена | 1708683,66 | 145,31 | 145,32 |
| строительный контроль | 36565,83 | 3,11 | 3,11 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | замена | 1708789,86 | 145,32 | 145,32 |
| строительный контроль | 36568,10 | 3,11 | 3,11 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | замена | 1708683,66 | 145,31 | 145,32 |
| строительный контроль | 36565,83 | 3,11 | 3,11 |
| 97 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 6а | 4204,40 | лифтовое оборудование (подъезд N 1) | Итого | 1745241,05 | 415,10 | 415,13 |
| замена | 1708675,40 | 406,40 | 406,43 |
| строительный контроль | 36565,65 | 8,70 | 8,70 |
| 98 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 55 | 331,10 | крыша | Итого | 2423652,00 | 7320,00 | 7320,00 |
| разработка проектной документации | 54300,40 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29799,00 | 90,00 | 90,00 |
| ремонт | 2290549,80 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 49002,80 | 148,00 | 148,00 |
| 99 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 59 | 7070,00 | крыша | Итого | 360047,41 | 50,93 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 343967,41 | 48,66 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16080,00 | 2,27 | 36,00 |
| 100 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 59а | 2834,40 | крыша | Итого | 187282,54 | 66,07 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 171202,54 | 60,40 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16080,00 | 5,67 | 36,00 |
| 101 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 61б | 3550,20 | крыша | Итого | 226742,33 | 63,87 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 211062,33 | 59,45 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15680,00 | 4,42 | 36,00 |
| 102 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 67 | 7158,60 | крыша | Итого | 390286,70 | 54,52 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 374766,70 | 52,35 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15520,00 | 2,17 | 36,00 |
| 103 | г. Томск, ул. Новосибирская, д. 33 | 9772,00 |  | Итого | 8738759,50 | 894,27 | 894,34 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,26 | 0,26 |
| замена | 1708686,02 | 174,85 | 174,86 |
| строительный контроль | 36565,88 | 3,74 | 3,74 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,26 | 0,26 |
| замена | 1708686,02 | 174,85 | 174,87 |
| строительный контроль | 36565,88 | 3,74 | 3,74 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,26 | 0,26 |
| замена | 1708686,02 | 174,85 | 174,87 |
| строительный контроль | 36565,88 | 3,74 | 3,74 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,26 | 0,26 |
| замена | 1708686,02 | 174,86 | 174,87 |
| строительный контроль | 36565,88 | 3,74 | 3,74 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,26 | 0,26 |
| замена | 1708686,02 | 174,86 | 174,87 |
| строительный контроль | 36565,88 | 3,74 | 3,74 |
| 104 | г. Томск, ул. Новосибирская, д. 37 | 13539,46 |  | Итого | 10487028,45 | 774,55 | 774,58 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,18 | 0,18 |
| замена | 1708802,84 | 126,22 | 126,22 |
| строительный контроль | 36568,38 | 2,70 | 2,70 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,18 | 0,18 |
| замена | 1708737,94 | 126,21 | 126,22 |
| строительный контроль | 36566,99 | 2,70 | 2,70 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,18 | 0,18 |
| замена | 1708802,84 | 126,22 | 126,22 |
| строительный контроль | 36568,38 | 2,70 | 2,70 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,18 | 0,18 |
| замена | 1708737,94 | 126,21 | 126,22 |
| строительный контроль | 36566,99 | 2,70 | 2,70 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,18 | 0,18 |
| замена | 1708737,94 | 126,20 | 126,21 |
| строительный контроль | 36566,99 | 2,70 | 2,70 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 6) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,18 | 0,18 |
| замена | 1708802,84 | 126,21 | 126,21 |
| строительный контроль | 36568,38 | 2,70 | 2,70 |
| 105 | г. Томск, ул. Партизанская, д. 21 | 3201,60 | крыша | Итого | 153192,38 | 47,85 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 139832,38 | 43,68 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13360,00 | 4,17 | 36,00 |
| 106 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 25а | 1631,17 | крыша | Итого | 7910673,26 | 4849,69 | 4952,00 |
| разработка проектной документации | 100631,30 | 61,69 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 97870,20 | 60,00 | 60,00 |
| ремонт | 7550685,93 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 161485,83 | 99,00 | 99,00 |
| 107 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 50 | 1319,40 | крыша | Итого | 6516516,60 | 4939,00 | 4939,00 |
| разработка проектной документации | 199229,40 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 79164,00 | 60,00 | 60,00 |
| ремонт | 6107502,60 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 130620,60 | 99,00 | 99,00 |
| 108 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 53 | 1864,76 | крыша | Итого | 9210049,64 | 4939,00 | 4939,00 |
| разработка проектной документации | 281578,76 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 111885,60 | 60,00 | 60,00 |
| ремонт | 8631974,04 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 184611,24 | 99,00 | 99,00 |
| 109 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 54 | 723,70 | крыша | Итого | 3574354,30 | 4939,00 | 4939,00 |
| разработка проектной документации | 109278,70 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 43422,00 | 60,00 | 60,00 |
| ремонт | 3350007,30 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 71646,30 | 99,00 | 99,00 |
| 110 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39/4 | 10134,20 |  | Итого | 6981031,70 | 688,86 | 688,86 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | замена | 1708708,44 | 168,61 | 168,62 |
| строительный контроль | 36566,36 | 3,61 | 3,61 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | замена | 1708675,40 | 168,60 | 168,62 |
| строительный контроль | 36565,65 | 3,61 | 3,61 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | замена | 1708708,44 | 168,61 | 168,62 |
| строительный контроль | 36566,36 | 3,61 | 3,61 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | замена | 1708675,40 | 168,60 | 168,62 |
| строительный контроль | 36565,65 | 3,61 | 3,61 |
| 111 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 53 | 2317,00 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 1278809,14 | 551,92 | 596,00 |
| ремонт | 1252016,00 | 540,36 | 584,00 |
| строительный контроль | 26793,14 | 11,56 | 12,00 |
| 112 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 55/2 | 337,60 | крыша | Итого | 2437896,25 | 7221,25 | 7320,00 |
| разработка проектной документации | 44574,65 | 132,03 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 7840,00 | 23,22 | 90,00 |
| ремонт | 2335516,80 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 49964,80 | 148,00 | 148,00 |
| 113 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 55/3 | 402,20 | крыша | Итого | 2902809,23 | 7217,32 | 7320,00 |
| разработка проектной документации | 53104,03 | 132,03 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 7760,00 | 19,29 | 90,00 |
| ремонт | 2782419,60 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 59525,60 | 148,00 | 148,00 |
| 114 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 55/4 | 403,00 | крыша | Итого | 2908407,66 | 7216,90 | 7320,00 |
| разработка проектной документации | 53209,66 | 132,04 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 7600,00 | 18,86 | 90,00 |
| ремонт | 2787954,00 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 59644,00 | 148,00 | 148,00 |
| 115 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 55/5 | 409,70 | крыша | Итого | 2956634,49 | 7216,59 | 7320,00 |
| разработка проектной документации | 54094,29 | 132,04 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 7600,00 | 18,55 | 90,00 |
| ремонт | 2834304,60 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 60635,60 | 148,00 | 148,00 |
| 116 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 120 | 3954,05 | крыша | Итого | 5659383,24 | 1431,29 | 2831,00 |
| ремонт | 5540809,91 | 1401,30 | 2772,00 |
| строительный контроль | 118573,33 | 29,99 | 59,00 |
| 117 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 123 | 3300,95 | крыша | Итого | 11682799,95 | 3539,22 | 3628,00 |
| разработка проектной документации | 280303,40 | 84,91 | 135,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17520,00 | 5,31 | 44,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 11147308,15 | 3377,00 | 3377,00 |
| строительный контроль | 237668,40 | 72,00 | 72,00 |
| 118 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 216 | 3125,59 | крыша | Итого | 6302631,52 | 2016,46 | 2831,00 |
| ремонт | 6170581,08 | 1974,21 | 2772,00 |
| строительный контроль | 132050,44 | 42,25 | 59,00 |
| 119 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 220 | 2528,30 |  | Итого | 5358741,24 | 2119,50 | 2292,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3140196,20 | 1242,02 | 1404,00 |
| строительный контроль | 67200,20 | 26,58 | 30,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 25000,00 | 9,89 | 13,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 10113,20 | 4,00 | 4,00 |
| ремонт | 849508,80 | 336,00 | 336,00 |
| строительный контроль | 17698,10 | 7,00 | 7,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 37969,04 | 15,01 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15169,80 | 6,00 | 6,00 |
| ремонт | 1170602,90 | 463,00 | 463,00 |
| строительный контроль | 25283,00 | 10,00 | 10,00 |
| 120 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 222 | 4533,70 | фасад | Итого | 4728649,10 | 1043,00 | 1043,00 |
| ремонт | 4628907,70 | 1021,00 | 1021,00 |
| строительный контроль | 99741,40 | 22,00 | 22,00 |
| 121 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 97 | 6625,80 |  | Итого | 5235856,94 | 790,22 | 790,26 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | замена | 1708683,66 | 257,88 | 257,90 |
| строительный контроль | 36565,83 | 5,52 | 5,52 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | замена | 1708789,86 | 257,90 | 257,90 |
| строительный контроль | 36568,10 | 5,52 | 5,52 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | замена | 1708683,66 | 257,88 | 257,90 |
| строительный контроль | 36565,83 | 5,52 | 5,52 |
| 122 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 97/1 | 11324,30 |  | Итого | 15831700,02 | 1398,03 | 2250,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 12229747,95 | 1079,96 | 1404,00 |
| строительный контроль | 261716,61 | 23,11 | 30,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1635126,03 | 144,39 | 463,00 |
| строительный контроль | 34991,70 | 3,09 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1635126,03 | 144,39 | 336,00 |
| строительный контроль | 34991,70 | 3,09 | 7,00 |
| 123 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 112 | 651,00 | крыша | Итого | 3703522,38 | 5688,97 | 7066,00 |
| ремонт | 3625927,53 | 5569,78 | 6918,00 |
| строительный контроль | 77594,85 | 119,19 | 148,00 |
| 124 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 114 | 655,10 | крыша | Итого | 3611023,89 | 5512,17 | 7066,00 |
| ремонт | 3535367,04 | 5396,68 | 6918,00 |
| строительный контроль | 75656,85 | 115,49 | 148,00 |
| 125 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 120 | 1819,10 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 9095,50 | 5,00 | 5,00 |
| разработка проектной документации | 7276,40 | 4,00 | 4,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 1819,10 | 1,00 | 1,00 |
| 126 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 153 | 929,70 |  | Итого | 1384860,37 | 1489,58 | 2274,00 |
| внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 236086,27 | 253,94 | 584,00 |
| строительный контроль | 5052,25 | 5,43 | 12,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 117969,00 | 126,89 | 463,00 |
| строительный контроль | 2524,54 | 2,72 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 303142,00 | 326,07 | 336,00 |
| строительный контроль | 6487,24 | 6,98 | 7,00 |
| коллективные (общедомовые) приборы учета потребления горячего водоснабжения и теплоснабжения, необходимые для предоставления горячей воды и тепловой энергии, и узлы управления и регулирования потребления горячей воды и тепловой энергии | установка | 698648,00 | 751,47 | 844,00 |
| строительный контроль | 14951,07 | 16,08 | 18,00 |
| 127 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 163Б | 4116,55 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 1144124,27 | 277,93 | 596,00 |
| ремонт | 1120153,00 | 272,11 | 584,00 |
| строительный контроль | 23971,27 | 5,82 | 12,00 |
| 128 | г. Томск, ул. Гагарина, д. 2а | 1314,00 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 40734,00 | 31,00 | 31,00 |
| разработка проектной документации | 30222,00 | 23,00 | 23,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 10512,00 | 8,00 | 8,00 |
| 129 | г. Томск, ул. Источная, д. 15в | 619,40 |  | Итого | 163521,60 | 264,00 | 264,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 34686,40 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 11149,20 | 18,00 | 18,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 10529,80 | 17,00 | 17,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 3097,00 | 5,00 | 5,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 11149,20 | 18,00 | 18,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 3716,40 | 6,00 | 6,00 |
| коллективные (общедомовые) приборы учета потребления горячего, холодного водоснабжения и теплоснабжения, необходимые для предоставления горячей, холодной воды и тепловой энергии | разработка проектной документации | 66895,20 | 108,00 | 108,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 22298,40 | 36,00 | 36,00 |
| 130 | г. Томск, ул. Колхозная, д. 18 | 633,50 | крыша | Итого | 3723547,27 | 5877,74 | 7066,00 |
| ремонт | 3645532,87 | 5754,59 | 6918,00 |
| строительный контроль | 78014,40 | 123,15 | 148,00 |
| 131 | г. Томск, ул. Крылова, д. 6а | 1408,10 | крыша | Итого | 6838035,70 | 4856,21 | 4939,00 |
| разработка проектной документации | 96052,90 | 68,21 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 84486,00 | 60,00 | 60,00 |
| ремонт | 6518094,90 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 139401,90 | 99,00 | 99,00 |
| 132 | г. Томск, ул. Крылова, д. 23/1 | 856,40 | крыша | Итого | 224376,80 | 262,00 | 262,00 |
| разработка проектной документации | 129316,40 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 51384,00 | 60,00 | 60,00 |
| проведение государственной историко-культурной экспертизы | 43676,40 | 51,00 | 51,00 |
| 133 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 31 | 3510,70 |  | Итого | 2485147,98 | 707,88 | 2708,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 441312,13 | 125,71 | 463,00 |
| строительный контроль | 9444,08 | 2,69 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 728259,54 | 207,44 | 336,00 |
| строительный контроль | 15584,75 | 4,44 | 7,00 |
| внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 487812,80 | 138,95 | 448,00 |
| строительный контроль | 10439,19 | 2,97 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 775695,60 | 220,95 | 1404,00 |
| строительный контроль | 16599,89 | 4,73 | 30,00 |
| 134 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 37 | 4560,60 | крыша | Итого | 7441013,72 | 1631,59 | 2831,00 |
| ремонт | 7285112,32 | 1597,41 | 2772,00 |
| строительный контроль | 155901,40 | 34,18 | 59,00 |
| 135 | г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 40 | 566,40 | крыша | Итого | 3381930,02 | 5970,92 | 7066,00 |
| ремонт | 3311073,06 | 5845,82 | 6918,00 |
| строительный контроль | 70856,96 | 125,10 | 148,00 |
| 136 | г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 42 | 656,10 | крыша | Итого | 3482901,22 | 5308,49 | 7066,00 |
| ремонт | 3409928,74 | 5197,27 | 6918,00 |
| строительный контроль | 72972,48 | 111,22 | 148,00 |
| 137 | г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 44 | 641,40 | крыша | Итого | 2444270,07 | 3810,84 | 7066,00 |
| ремонт | 2393058,62 | 3731,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 51211,45 | 79,84 | 148,00 |
| 138 | г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 46 | 611,70 | крыша | Итого | 2244824,04 | 3669,81 | 7066,00 |
| ремонт | 2197791,30 | 3592,92 | 6918,00 |
| строительный контроль | 47032,74 | 76,89 | 148,00 |
| 139 | г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 48 | 592,30 | крыша | Итого | 2439910,71 | 4119,38 | 7066,00 |
| ремонт | 2388790,59 | 4033,07 | 6918,00 |
| строительный контроль | 51120,12 | 86,31 | 148,00 |
| 140 | г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 50 | 589,70 | крыша | Итого | 2296736,65 | 3894,75 | 7066,00 |
| ремонт | 2248616,26 | 3813,15 | 6918,00 |
| строительный контроль | 48120,39 | 81,60 | 148,00 |
| 141 | г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 57 | 653,20 | крыша | Итого | 3060128,41 | 4684,83 | 7066,00 |
| ремонт | 2996013,71 | 4586,68 | 6918,00 |
| строительный контроль | 64114,70 | 98,15 | 148,00 |
| 142 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 65 | 2452,50 | лифтовое оборудование (подъезд N 1) | Итого | 1747806,14 | 712,66 | 712,70 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 1,02 | 1,02 |
| замена | 1708739,12 | 696,73 | 696,77 |
| строительный контроль | 36567,02 | 14,91 | 14,91 |
| 143 | г. Томск, ул. Новгородская, д. 42 | 3906,20 | крыша | Итого | 5058114,81 | 1294,89 | 2831,00 |
| ремонт | 4952139,04 | 1267,76 | 2772,00 |
| строительный контроль | 105975,77 | 27,13 | 59,00 |
| 144 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102 | 7583,40 |  | Итого | 5236176,00 | 690,48 | 690,48 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | замена | 1708823,00 | 225,34 | 225,34 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,82 | 4,82 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | замена | 1708823,00 | 225,34 | 225,34 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,82 | 4,82 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 6) | замена | 1708823,00 | 225,34 | 225,34 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,82 | 4,82 |
| 145 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 105 | 628,90 | крыша | Итого | 2898530,05 | 4608,89 | 7320,00 |
| разработка проектной документации | 66774,25 | 106,18 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 9520,00 | 15,14 | 90,00 |
| ремонт | 2763105,35 | 4393,55 | 6918,00 |
| строительный контроль | 59130,45 | 94,02 | 148,00 |
| 146 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 107 | 648,10 | крыша | Итого | 3108442,53 | 4796,24 | 7066,00 |
| ремонт | 3043315,58 | 4695,75 | 6918,00 |
| строительный контроль | 65126,95 | 100,49 | 148,00 |
| 147 | г. Томск, ул. Татарская, д. 2а | 222,10 | крыша | Итого | 68628,90 | 309,00 | 309,00 |
| разработка проектной документации | 36424,40 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 19989,00 | 90,00 | 90,00 |
| проведение государственной историко-культурной экспертизы | 12215,50 | 55,00 | 55,00 |
| 148 | г. Томск, ул. Татарская, д. 43 | 170,50 | крыша | Итого | 52684,50 | 309,00 | 309,00 |
| разработка проектной документации | 27962,00 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15345,00 | 90,00 | 90,00 |
| проведение государственной историко-культурной экспертизы | 9377,50 | 55,00 | 55,00 |
| 149 | г. Томск, ул. Трамвайная, д. 1 | 3284,70 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 2960,00 | 0,90 | 1,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2960,00 | 0,90 | 1,00 |
| 150 | г. Томск, ул. Трамвайная, д. 5 | 2381,60 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 11908,00 | 5,00 | 5,00 |
| разработка проектной документации | 9526,40 | 4,00 | 4,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2381,60 | 1,00 | 1,00 |
| Итого по Зырянскому району | | 2101,17 |  |  | 3188176,60 |  |  |
| 1 | с. Зырянское, ул. 60 лет СССР, д. 7 | 952,63 | крыша | Итого | 229583,83 | 241,00 | 241,00 |
| разработка проектной документации | 143847,13 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 85736,70 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | с. Зырянское, ул. Советская, д. 15 | 650,34 | крыша | Итого | 156731,94 | 241,00 | 241,00 |
| разработка проектной документации | 98201,34 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58530,60 | 90,00 | 90,00 |
| 3 | с. Зырянское, ул. Советская, д. 20 | 498,20 | крыша | Итого | 2801860,83 | 5623,97 | 7066,00 |
| ремонт | 2743157,26 | 5506,14 | 6918,00 |
| строительный контроль | 58703,57 | 117,83 | 148,00 |
| Итого по Каргасокскому району | | 1220,62 |  |  | 1847069,79 |  |  |
| 1 | п. Геологический, ул. Энтузиастов, д. 19 | 343,31 | крыша | Итого | 88917,29 | 259,00 | 259,00 |
| разработка проектной документации | 55959,53 | 163,00 | 163,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32957,76 | 96,00 | 96,00 |
| 2 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 91 | 588,32 | фасад | Итого | 153551,52 | 261,00 | 261,00 |
| разработка проектной документации (ремонт) | 61773,60 | 105,00 | 105,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 20002,88 | 34,00 | 34,00 |
| разработка проектной документации (утепление) | 54125,44 | 92,00 | 92,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17649,60 | 30,00 | 30,00 |
| 3 | с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 14 | 288,99 | крыша | Итого | 1604600,98 | 5552,44 | 7539,00 |
| ремонт | 1570981,97 | 5436,11 | 7381,00 |
| строительный контроль | 33619,01 | 116,33 | 158,00 |
| Итого по Кожевниковскому району | | 330,00 |  |  | 1788847,26 |  |  |
| 1 | с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 59 | 330,00 | крыша | Итого | 1788847,26 | 5420,75 | 7066,00 |
| ремонт | 1751367,99 | 5307,18 | 6918,00 |
| строительный контроль | 37479,27 | 113,57 | 148,00 |
| Итого по Колпашевскому району | | 6219,80 |  |  | 34095221,46 |  |  |
| 1 | г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 1 | 477,00 | крыша | Итого | 2553803,62 | 5353,89 | 7539,00 |
| ремонт | 2500297,26 | 5241,72 | 7381,00 |
| строительный контроль | 53506,36 | 112,17 | 158,00 |
| 2 | г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 2 | 364,10 | крыша | Итого | 2207593,32 | 6063,15 | 7539,00 |
| ремонт | 2161340,63 | 5936,12 | 7381,00 |
| строительный контроль | 46252,69 | 127,03 | 158,00 |
| 3 | г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 3 | 428,10 | крыша | Итого | 3217372,43 | 7515,47 | 7539,00 |
| ремонт | 3149963,22 | 7358,01 | 7381,00 |
| строительный контроль | 67409,21 | 157,46 | 158,00 |
| 4 | г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 5 | 406,50 | крыша | Итого | 2797768,29 | 6882,58 | 7539,00 |
| ремонт | 2739150,47 | 6738,38 | 7381,00 |
| строительный контроль | 58617,82 | 144,20 | 158,00 |
| 5 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 44 | 225,30 | крыша | Итого | 1253936,81 | 5565,63 | 7539,00 |
| ремонт | 1227664,78 | 5449,02 | 7381,00 |
| строительный контроль | 26272,03 | 116,61 | 158,00 |
| 6 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 20 | 320,70 | крыша | Итого | 1762000,56 | 5494,23 | 7539,00 |
| ремонт | 1725083,77 | 5379,12 | 7381,00 |
| строительный контроль | 36916,79 | 115,11 | 158,00 |
| 7 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 26 | 219,10 | фундамент | Итого | 859529,30 | 3923,00 | 3923,00 |
| ремонт | 841563,10 | 3841,00 | 3841,00 |
| строительный контроль | 17966,20 | 82,00 | 82,00 |
| 8 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 29 | 239,90 | крыша | Итого | 1803393,01 | 7517,27 | 7539,00 |
| ремонт | 1765608,98 | 7359,77 | 7381,00 |
| строительный контроль | 37784,03 | 157,50 | 158,00 |
| 9 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 38 | 199,20 | фасад | Итого | 1206561,07 | 6057,03 | 7704,00 |
| утепление | 173023,52 | 868,59 | 2295,00 |
| строительный контроль | 3702,70 | 18,59 | 49,00 |
| ремонт | 1008258,13 | 5061,53 | 5248,00 |
| строительный контроль | 21576,72 | 108,32 | 112,00 |
| 10 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 40 | 201,70 | крыша | Итого | 1340127,02 | 6644,16 | 7539,00 |
| ремонт | 1312049,17 | 6504,95 | 7381,00 |
| строительный контроль | 28077,85 | 139,21 | 158,00 |
| 11 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41 | 606,10 | крыша | Итого | 2254971,51 | 3720,46 | 7539,00 |
| ремонт | 2207726,17 | 3642,51 | 7381,00 |
| строительный контроль | 47245,34 | 77,95 | 158,00 |
| 12 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41/1 | 458,40 | фундамент | Итого | 1712632,04 | 3736,11 | 3923,00 |
| ремонт | 1676749,60 | 3657,83 | 3841,00 |
| строительный контроль | 35882,44 | 78,28 | 82,00 |
| 13 | г. Колпашево, ул. Матросова, д. 22 | 158,80 | крыша | Итого | 1752217,35 | 11034,11 | 11088,00 |
| ремонт | 1715505,53 | 10802,93 | 10856,00 |
| строительный контроль | 36711,82 | 231,18 | 232,00 |
| 14 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 11 | 401,40 | фасад | Итого | 1480308,15 | 3687,86 | 7704,00 |
| ремонт | 1112601,82 | 2771,80 | 5248,00 |
| строительный контроль | 23809,68 | 59,32 | 112,00 |
| утепление | 336691,45 | 838,79 | 2295,00 |
| строительный контроль | 7205,20 | 17,95 | 49,00 |
| 15 | г. Колпашево, ул. Советская, д. 11 | 276,30 | фундамент | Итого | 1055364,91 | 3819,63 | 3923,00 |
| ремонт | 1033253,29 | 3739,61 | 3841,00 |
| строительный контроль | 22111,62 | 80,02 | 82,00 |
| 16 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 16 | 440,50 | крыша | Итого | 2588058,43 | 5875,27 | 7539,00 |
| ремонт | 2533834,37 | 5752,17 | 7381,00 |
| строительный контроль | 54224,06 | 123,10 | 158,00 |
| 17 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 59 | 406,10 | крыша | Итого | 1622077,61 | 3994,28 | 7539,00 |
| ремонт | 1588092,43 | 3910,59 | 7381,00 |
| строительный контроль | 33985,18 | 83,69 | 158,00 |
| 18 | с. Тогур, ул. Титова, д. 1 | 390,60 | крыша | Итого | 2627506,03 | 6726,85 | 7539,00 |
| ремонт | 2572455,48 | 6585,91 | 7381,00 |
| строительный контроль | 55050,55 | 140,94 | 158,00 |
| Итого по Кривошеинскому району | | 354,80 |  |  | 2035864,44 |  |  |
| 1 | с. Кривошеино, ул. Кирова, д. 25 | 354,80 | крыша | Итого | 2035864,44 | 5738,06 | 7539,00 |
| ремонт | 1993209,75 | 5617,84 | 7381,00 |
| строительный контроль | 42654,69 | 120,22 | 158,00 |
| Итого по Первомайскому району | | 362,10 |  |  | 2210177,43 |  |  |
| 1 | п. Улу-Юл, ул. Советская, д. 13 | 362,10 | крыша | Итого | 2210177,43 | 6103,78 | 7066,00 |
| ремонт | 2163870,60 | 5975,90 | 6918,00 |
| строительный контроль | 46306,83 | 127,88 | 148,00 |
| Итого по Томскому району | | 15138,15 |  |  | 23806005,14 |  |  |
| 1 | п. Аэропорт, д. 4 | 2715,30 | крыша | Итого | 5369193,38 | 1977,38 | 2831,00 |
| ремонт | 5256700,00 | 1935,95 | 2772,00 |
| строительный контроль | 112493,38 | 41,43 | 59,00 |
| 2 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 970,80 | крыша | Итого | 204838,80 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 146590,80 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58248,00 | 60,00 | 60,00 |
| 3 | п. Копылово, ул. Новая, д. 7 | 1388,80 | крыша | Итого | 293036,80 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 209708,80 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 83328,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4 | п. Молодежный, д. 18 | 4206,70 | крыша | Итого | 6541644,01 | 1555,05 | 2831,00 |
| ремонт | 6404585,87 | 1522,47 | 2772,00 |
| строительный контроль | 137058,14 | 32,58 | 59,00 |
| 5 | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 90 | 834,00 | крыша | Итого | 4119126,00 | 4939,00 | 4939,00 |
| разработка проектной документации | 125934,00 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 50040,00 | 60,00 | 60,00 |
| ремонт | 3860586,00 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 82566,00 | 99,00 | 99,00 |
| 6 | с. Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 507,50 | крыша | Итого | 3714900,00 | 7320,00 | 7320,00 |
| разработка проектной документации | 83230,00 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 45675,00 | 90,00 | 90,00 |
| ремонт | 3510885,00 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 75110,00 | 148,00 | 148,00 |
| 7 | с. Моряковский Затон, ул. Ленина, д. 3 | 1990,95 | крыша | Итого | 3030681,05 | 1522,23 | 2831,00 |
| ремонт | 2967183,33 | 1490,34 | 2772,00 |
| строительный контроль | 63497,72 | 31,89 | 59,00 |
| 8 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 20 | 2524,10 | крыша | Итого | 532585,10 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 381139,10 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 151446,00 | 60,00 | 60,00 |
| Итого по Шегарскому району | | 2502,60 |  |  | 7831126,33 |  |  |
| 1 | с. Мельниково, пер. Западный, д. 2 | 988,90 | крыша | Итого | 238324,90 | 241,00 | 241,00 |
| разработка проектной документации | 149323,90 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 89001,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | с. Мельниково, ул. Школьная, д. 47 | 891,70 | крыша | Итого | 4333618,56 | 4859,95 | 7066,00 |
| ремонт | 4242822,17 | 4758,13 | 6918,00 |
| строительный контроль | 90796,39 | 101,82 | 148,00 |
| 3 | с. Нащеково, ул. Сибирская, д. 4 | 622,00 | крыша | Итого | 3259182,87 | 5239,84 | 7066,00 |
| ремонт | 3190897,66 | 5130,06 | 6918,00 |
| строительный контроль | 68285,21 | 109,78 | 148,00 |
| 2017 год | |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Томской области | | 496649,23 |  |  | 759212745,73 |  |  |
| Итого по Асиновскому району | | 17479,80 |  |  | 24380013,46 |  |  |
| 1 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 27 | 846,00 | крыша | Итого | 214884,00 | 254,00 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 138744,00 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 76140,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 988,90 | крыша | Итого | 5278377,22 | 5337,62 | 7066,00 |
| ремонт | 5167786,59 | 5225,79 | 6918,00 |
| строительный контроль | 110590,63 | 111,83 | 148,00 |
| 3 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 27 | 887,40 | крыша | Итого | 6270368,40 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 6139033,20 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 131335,20 | 148,00 | 148,00 |
| 4 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 34 | 1538,85 | крыша | Итого | 324697,35 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 232366,35 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 92331,00 | 60,00 | 60,00 |
| 5 | г. Асино, ул. имени Ивана Черных, д. 18 | 1766,42 | крыша | Итого | 372714,62 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 266729,42 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 105985,20 | 60,00 | 60,00 |
| 6 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 31а | 4033,01 | крыша | Итого | 754172,87 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 608984,51 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 145188,36 | 36,00 | 36,00 |
| 7 | г. Асино, ул. имени Чернышевского, д. 6а | 429,90 | крыша | Итого | 2414203,98 | 5615,73 | 7066,00 |
| ремонт | 2363622,46 | 5498,07 | 6918,00 |
| строительный контроль | 50581,52 | 117,66 | 148,00 |
| 8 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 31 | 494,60 | крыша | Итого | 2539931,55 | 5135,32 | 7066,00 |
| ремонт | 2486715,83 | 5027,73 | 6918,00 |
| строительный контроль | 53215,72 | 107,59 | 148,00 |
| 9 | г. Асино, ул. Тимирязева, д. 17/2 | 517,30 | крыша | Итого | 2820990,85 | 5453,30 | 7066,00 |
| ремонт | 2761886,48 | 5339,04 | 6918,00 |
| строительный контроль | 59104,37 | 114,26 | 148,00 |
| 10 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 1 | 4046,40 | крыша | Итого | 756676,80 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 611006,40 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 145670,40 | 36,00 | 36,00 |
| 11 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 12 | 892,04 | крыша | Итого | 214981,64 | 241,00 | 241,00 |
| разработка проектной документации | 134698,04 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 80283,60 | 90,00 | 90,00 |
| 12 | п. Светлый, ул. Сидоренко, д. 17 | 317,60 | крыша | Итого | 2244161,60 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 2197156,80 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 47004,80 | 148,00 | 148,00 |
| 13 | с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, д. 9 | 721,38 | крыша | Итого | 173852,58 | 241,00 | 241,00 |
| разработка проектной документации | 108928,38 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 64924,20 | 90,00 | 90,00 |
| Итого по Верхнекетскому району | | 1543,40 |  |  | 4361128,78 |  |  |
| 1 | р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 56 | 329,10 | крыша | Итого | 85236,90 | 259,00 | 259,00 |
| разработка проектной документации | 53643,30 | 163,00 | 163,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 31593,60 | 96,00 | 96,00 |
| 2 | р.п. Белый Яр, ул. Российская, д. 1 | 1214,30 | крыша | Итого | 4275891,88 | 3521,28 | 5354,00 |
| ремонт | 4186304,95 | 3447,50 | 5242,00 |
| строительный контроль | 89586,93 | 73,78 | 112,00 |
| Итого по городу Кедровому | | 958,80 |  |  | 3695409,20 |  |  |
| 1 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 9 | 473,50 | крыша | Итого | 3569716,50 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 3494903,50 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 74813,00 | 158,00 | 158,00 |
| 2 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 10 | 485,30 | крыша | Итого | 125692,70 | 259,00 | 259,00 |
| разработка проектной документации | 79103,90 | 163,00 | 163,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 46588,80 | 96,00 | 96,00 |
| Итого по городской округ ЗАТО Северск | | 129142,70 |  |  | 149501816,19 |  |  |
| 1 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 20 | 4710,60 | крыша | Итого | 22271716,80 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 21805367,40 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 466349,40 | 99,00 | 99,00 |
| 2 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 33 | 3619,50 |  | Итого | 434340,00 | 120,00 | 120,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 65151,00 | 18,00 | 18,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 21717,00 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 61531,50 | 17,00 | 17,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 18097,50 | 5,00 | 5,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 202692,00 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 65151,00 | 18,00 | 18,00 |
| 3 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 55 | 4076,90 | крыша | Итого | 11541703,90 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 11301166,80 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 240537,10 | 59,00 | 59,00 |
| 4 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 117 | 2322,80 | лифтовое оборудование (подъезд N 1) | Итого | 1747892,00 | 752,49 | 752,49 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 1,08 | 1,08 |
| замена | 1708823,00 | 735,67 | 735,67 |
| строительный контроль | 36569,00 | 15,74 | 15,74 |
| 5 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 3 | 2038,30 | крыша | Итого | 430081,30 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 307783,30 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 122298,00 | 60,00 | 60,00 |
| 6 | г. Северск, ул. Горького, д. 4 | 911,50 | крыша | Итого | 231521,00 | 254,00 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 149486,00 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 82035,00 | 90,00 | 90,00 |
| 7 | г. Северск, ул. Ершова, д. 6 | 2376,80 |  | Итого | 99825,60 | 42,00 | 42,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 45159,20 | 19,00 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14260,80 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 30898,40 | 13,00 | 13,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 9507,20 | 4,00 | 4,00 |
| 8 | г. Северск, ул. Калинина, д. 14 | 2329,20 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 4435767,94 | 1904,42 | 2250,00 |
| ремонт | 2482025,40 | 1065,62 | 1404,00 |
| строительный контроль | 53115,34 | 22,80 | 30,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1078419,60 | 463,00 | 463,00 |
| строительный контроль | 23292,00 | 10,00 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 782611,20 | 336,00 | 336,00 |
| строительный контроль | 16304,40 | 7,00 | 7,00 |
| 9 | г. Северск, ул. Калинина, д. 27 | 2947,80 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 218137,20 | 74,00 | 74,00 |
| разработка проектной документации | 165076,80 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 53060,40 | 18,00 | 18,00 |
| 10 | г. Северск, ул. Калинина, д. 46 | 4756,20 |  | Итого | 10701450,00 | 2250,00 | 2250,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 6677704,80 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 142686,00 | 30,00 | 30,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 2202120,60 | 463,00 | 463,00 |
| строительный контроль | 47562,00 | 10,00 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1598083,20 | 336,00 | 336,00 |
| строительный контроль | 33293,40 | 7,00 | 7,00 |
| 11 | г. Северск, ул. Калинина, д. 83 | 659,40 | крыша | Итого | 158915,40 | 241,00 | 241,00 |
| разработка проектной документации | 99569,40 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 59346,00 | 90,00 | 90,00 |
| 12 | г. Северск, ул. Кирова, д. 2 | 3856,60 | фасад | Итого | 4022433,80 | 1043,00 | 1043,00 |
| ремонт | 3937588,60 | 1021,00 | 1021,00 |
| строительный контроль | 84845,20 | 22,00 | 22,00 |
| 13 | г. Северск, ул. Кирова, д. 3 | 527,30 | крыша | Итого | 133934,20 | 254,00 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 86477,20 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 47457,00 | 90,00 | 90,00 |
| 14 | г. Северск, ул. Кирова, д. 9 | 501,30 | крыша | Итого | 127330,20 | 254,00 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 82213,20 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 45117,00 | 90,00 | 90,00 |
| 15 | г. Северск, ул. Кирова, д. 10 | 3853,40 | фасад | Итого | 4019096,20 | 1043,00 | 1043,00 |
| ремонт | 3934321,40 | 1021,00 | 1021,00 |
| строительный контроль | 84774,80 | 22,00 | 22,00 |
| 16 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 20 | 615,65 |  | Итого | 28319,90 | 46,00 | 46,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 11081,70 | 18,00 | 18,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 3693,90 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 10466,05 | 17,00 | 17,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 3078,25 | 5,00 | 5,00 |
| 17 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 22 | 534,90 | крыша | Итого | 135864,60 | 254,00 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 87723,60 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 48141,00 | 90,00 | 90,00 |
| 18 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 24 | 599,02 | крыша | Итого | 152151,08 | 254,00 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 98239,28 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 53911,80 | 90,00 | 90,00 |
| 19 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 24а | 887,30 | крыша | Итого | 225374,20 | 254,00 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 145517,20 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 79857,00 | 90,00 | 90,00 |
| 20 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 26 | 529,90 | крыша | Итого | 134594,60 | 254,00 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 86903,60 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 47691,00 | 90,00 | 90,00 |
| 21 | г. Северск, ул. Крупской, д. 14а | 2447,20 | внутридомовая инженерная система водоотведения | Итого | 58732,80 | 24,00 | 24,00 |
| разработка проектной документации | 44049,60 | 18,00 | 18,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14683,20 | 6,00 | 6,00 |
| 22 | г. Северск, ул. Ленина, д. 6 | 2152,60 | крыша | Итого | 482182,40 | 224,00 | 224,00 |
| разработка проектной документации | 353026,40 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 129156,00 | 60,00 | 60,00 |
| 23 | г. Северск, ул. Ленина, д. 10 | 1948,00 | крыша | Итого | 9210144,00 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 9017292,00 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 192852,00 | 99,00 | 99,00 |
| 24 | г. Северск, ул. Ленина, д. 22 | 2345,30 | крыша | Итого | 525347,20 | 224,00 | 224,00 |
| разработка проектной документации | 384629,20 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 140718,00 | 60,00 | 60,00 |
| 25 | г. Северск, ул. Ленина, д. 34 | 2611,60 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 193258,40 | 74,00 | 74,00 |
| разработка проектной документации | 146249,60 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 47008,80 | 18,00 | 18,00 |
| 26 | г. Северск, ул. Ленина, д. 96 | 4411,36 | крыша | Итого | 12488560,16 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 12228289,92 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 260270,24 | 59,00 | 59,00 |
| 27 | г. Северск, ул. Ленина, д. 104 | 4412,43 | крыша | Итого | 12491589,33 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 12231255,96 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 260333,37 | 59,00 | 59,00 |
| 28 | г. Северск, ул. Ленинградская, д. 6 | 8136,80 | лифтовое оборудование (подъезд N 1) | Итого | 1747892,00 | 214,81 | 214,81 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,31 | 0,31 |
| замена | 1708823,00 | 210,01 | 210,01 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,49 | 4,49 |
| 29 | г. Северск, ул. Леонтичука, д. 8 | 2063,30 | крыша | Итого | 462179,20 | 224,00 | 224,00 |
| разработка проектной документации | 338381,20 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 123798,00 | 60,00 | 60,00 |
| 30 | г. Северск, ул. Леонтичука, д. 9 | 1569,50 |  | Итого | 72197,00 | 46,00 | 46,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 28251,00 | 18,00 | 18,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 9417,00 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 26681,50 | 17,00 | 17,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 7847,50 | 5,00 | 5,00 |
| 31 | г. Северск, ул. Маяковского, д. 14 | 2118,10 |  | Итого | 97432,60 | 46,00 | 46,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 38125,80 | 18,00 | 18,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12708,60 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 36007,70 | 17,00 | 17,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 10590,50 | 5,00 | 5,00 |
| 32 | г. Северск, ул. Мира, д. 10 | 520,50 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 38517,00 | 74,00 | 74,00 |
| разработка проектной документации | 29148,00 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 9369,00 | 18,00 | 18,00 |
| 33 | г. Северск, ул. Первомайская, д. 31 | 1472,00 | крыша | Итого | 329728,00 | 224,00 | 224,00 |
| разработка проектной документации | 241408,00 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 88320,00 | 60,00 | 60,00 |
| 34 | г. Северск, ул. Победы, д. 2 | 17228,80 |  | Итого | 15731028,00 | 913,07 | 913,07 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,15 | 0,15 |
| замена | 1708823,00 | 99,19 | 99,19 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,12 | 2,12 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,15 | 0,15 |
| замена | 1708823,00 | 99,19 | 99,19 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,12 | 2,12 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,15 | 0,15 |
| замена | 1708823,00 | 99,18 | 99,18 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,12 | 2,12 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,15 | 0,15 |
| замена | 1708823,00 | 99,18 | 99,18 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,12 | 2,12 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,15 | 0,15 |
| замена | 1708823,00 | 99,18 | 99,18 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,12 | 2,12 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 6) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,15 | 0,15 |
| замена | 1708823,00 | 99,18 | 99,18 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,12 | 2,12 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 7) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,15 | 0,15 |
| замена | 1708823,00 | 99,18 | 99,18 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,12 | 2,12 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 8) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,15 | 0,15 |
| замена | 1708823,00 | 99,18 | 99,18 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,12 | 2,12 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 9) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,15 | 0,15 |
| замена | 1708823,00 | 99,18 | 99,18 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,12 | 2,12 |
| 35 | г. Северск, ул. Победы, д. 4 | 2415,90 | лифтовое оборудование (подъезд N 1) | Итого | 1747892,00 | 723,50 | 723,50 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 1,03 | 1,03 |
| замена | 1708823,00 | 707,33 | 707,33 |
| строительный контроль | 36569,00 | 15,14 | 15,14 |
| 36 | г. Северск, ул. Победы, д. 6а | 4642,10 | лифтовое оборудование (подъезд N 1) | Итого | 1747892,00 | 376,53 | 376,53 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,54 | 0,54 |
| замена | 1708823,00 | 368,11 | 368,11 |
| строительный контроль | 36569,00 | 7,88 | 7,88 |
| 37 | г. Северск, ул. Победы, д. 14 | 10603,90 |  | Итого | 10487352,00 | 989,01 | 989,01 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,24 | 0,24 |
| замена | 1708823,00 | 161,14 | 161,14 |
| строительный контроль | 36569,00 | 3,45 | 3,45 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,24 | 0,24 |
| замена | 1708823,00 | 161,14 | 161,14 |
| строительный контроль | 36569,00 | 3,45 | 3,45 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,24 | 0,24 |
| замена | 1708823,00 | 161,14 | 161,14 |
| строительный контроль | 36569,00 | 3,45 | 3,45 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,24 | 0,24 |
| замена | 1708823,00 | 161,15 | 161,15 |
| строительный контроль | 36569,00 | 3,45 | 3,45 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,24 | 0,24 |
| замена | 1708823,00 | 161,15 | 161,15 |
| строительный контроль | 36569,00 | 3,45 | 3,45 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 6) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,24 | 0,24 |
| замена | 1708823,00 | 161,15 | 161,15 |
| строительный контроль | 36569,00 | 3,45 | 3,45 |
| 38 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 3 | 877,10 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 64905,40 | 74,00 | 74,00 |
| разработка проектной документации | 49117,60 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15787,80 | 18,00 | 18,00 |
| 39 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 9 | 889,10 | крыша | Итого | 6282380,60 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 6150793,80 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 131586,80 | 148,00 | 148,00 |
| 40 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 10а | 899,10 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 66533,40 | 74,00 | 74,00 |
| разработка проектной документации | 50349,60 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16183,80 | 18,00 | 18,00 |
| 41 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 3 | 2328,00 | крыша | Итого | 521472,00 | 224,00 | 224,00 |
| разработка проектной документации | 381792,00 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 139680,00 | 60,00 | 60,00 |
| 42 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 5 | 2350,00 | крыша | Итого | 526400,00 | 224,00 | 224,00 |
| разработка проектной документации | 385400,00 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 141000,00 | 60,00 | 60,00 |
| 43 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 3 | 4363,92 | крыша | Итого | 12354257,52 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 12096786,24 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 257471,28 | 59,00 | 59,00 |
| 44 | г. Северск, ул. Строителей, д. 3 | 486,00 | крыша | Итого | 123444,00 | 254,00 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 79704,00 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 43740,00 | 90,00 | 90,00 |
| 45 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 100 | 525,00 | крыша | Итого | 133350,00 | 254,00 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 86100,00 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 47250,00 | 90,00 | 90,00 |
| 46 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 1 | 485,60 |  | Итого | 22337,60 | 46,00 | 46,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 8740,80 | 18,00 | 18,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2913,60 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 8255,20 | 17,00 | 17,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2428,00 | 5,00 | 5,00 |
| 47 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 3 | 476,00 | фасад | Итого | 177548,00 | 373,00 | 373,00 |
| разработка проектной документации (ремонт) | 93296,00 | 196,00 | 196,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30464,00 | 64,00 | 64,00 |
| разработка проектной документации (утепление) | 40460,00 | 85,00 | 85,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13328,00 | 28,00 | 28,00 |
| 48 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 7 | 432,50 |  | Итого | 19895,00 | 46,00 | 46,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 7785,00 | 18,00 | 18,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2595,00 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 7352,50 | 17,00 | 17,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2162,50 | 5,00 | 5,00 |
| 49 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 9 | 424,90 |  | Итого | 19545,40 | 46,00 | 46,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 7648,20 | 18,00 | 18,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2549,40 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 7223,30 | 17,00 | 17,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2124,50 | 5,00 | 5,00 |
| 50 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 11 | 315,09 |  | Итого | 14494,14 | 46,00 | 46,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 5671,62 | 18,00 | 18,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 1890,54 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 5356,53 | 17,00 | 17,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 1575,45 | 5,00 | 5,00 |
| 51 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 20а | 536,63 | внутридомовая инженерная система водоотведения | Итого | 12879,12 | 24,00 | 24,00 |
| разработка проектной документации | 9659,34 | 18,00 | 18,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 3219,78 | 6,00 | 6,00 |
| Итого по городскому округу Стрежевой | | 34160,79 |  |  | 48612133,55 |  |  |
| 1 | г. Стрежевой, мкр. 1-й, д. 146 | 714,70 | крыша | Итого | 5388123,30 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 5275200,70 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 112922,60 | 158,00 | 158,00 |
| 2 | г. Стрежевой, мкр. 1-й, д. 148 | 712,50 | крыша | Итого | 5371537,50 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 5258962,50 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 112575,00 | 158,00 | 158,00 |
| 3 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 302 | 7561,60 | крыша | Итого | 1323280,00 | 175,00 | 175,00 |
| разработка проектной документации | 1164486,40 | 154,00 | 154,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 158793,60 | 21,00 | 21,00 |
| 4 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 303 | 8069,69 | крыша | Итого | 1412195,75 | 175,00 | 175,00 |
| разработка проектной документации | 1242732,26 | 154,00 | 154,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 169463,49 | 21,00 | 21,00 |
| 5 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 410 | 2678,30 | крыша | Итого | 8214346,10 | 3067,00 | 3067,00 |
| ремонт | 8042934,90 | 3003,00 | 3003,00 |
| строительный контроль | 171411,20 | 64,00 | 64,00 |
| 6 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 413 | 8014,40 |  | Итого | 7012104,00 | 874,94 | 874,94 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,31 | 0,31 |
| замена | 1713850,00 | 213,84 | 213,84 |
| строительный контроль | 36676,00 | 4,58 | 4,58 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,31 | 0,31 |
| замена | 1713850,00 | 213,84 | 213,84 |
| строительный контроль | 36676,00 | 4,58 | 4,58 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,31 | 0,31 |
| замена | 1713850,00 | 213,85 | 213,85 |
| строительный контроль | 36676,00 | 4,58 | 4,58 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,31 | 0,31 |
| замена | 1713850,00 | 213,85 | 213,85 |
| строительный контроль | 36676,00 | 4,58 | 4,58 |
| 7 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 414 | 3743,00 |  | Итого | 3506052,00 | 936,70 | 936,70 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,67 | 0,67 |
| замена | 1713850,00 | 457,88 | 457,88 |
| строительный контроль | 36676,00 | 9,80 | 9,80 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,67 | 0,67 |
| замена | 1713850,00 | 457,88 | 457,88 |
| строительный контроль | 36676,00 | 9,80 | 9,80 |
| 8 | г. Стрежевой, ул. Викулова, д. 10 | 740,10 |  | Итого | 1860611,40 | 2514,00 | 2514,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1069444,50 | 1445,00 | 1445,00 |
| строительный контроль | 22943,10 | 31,00 | 31,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 392253,00 | 530,00 | 530,00 |
| строительный контроль | 8141,10 | 11,00 | 11,00 |
| внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 360428,70 | 487,00 | 487,00 |
| строительный контроль | 7401,00 | 10,00 | 10,00 |
| 9 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 7а | 665,80 | крыша | Итого | 5019466,20 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 4914269,80 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 105196,40 | 158,00 | 158,00 |
| 10 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 8 | 681,60 | крыша | Итого | 5138582,40 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 5030889,60 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 107692,80 | 158,00 | 158,00 |
| 11 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 91 | 579,10 | крыша | Итого | 4365834,90 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 4274337,10 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 91497,80 | 158,00 | 158,00 |
| Итого по Городу Томску | | 288828,25 |  |  | 467374878,97 |  |  |
| 1 | г. Томск, пер. Нахимова, д. 14/1 | 6399,80 |  | Итого | 5243676,00 | 819,35 | 819,35 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,39 | 0,39 |
| замена | 1708823,00 | 267,02 | 267,02 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,71 | 5,71 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,39 | 0,39 |
| замена | 1708823,00 | 267,02 | 267,02 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,71 | 5,71 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,39 | 0,39 |
| замена | 1708823,00 | 267,01 | 267,01 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,71 | 5,71 |
| 2 | г. Томск, пер. Промышленный, д. 9 | 2962,50 |  | Итого | 6665625,00 | 2250,00 | 2250,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4159350,00 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 88875,00 | 30,00 | 30,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1371637,50 | 463,00 | 463,00 |
| строительный контроль | 29625,00 | 10,00 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 995400,00 | 336,00 | 336,00 |
| строительный контроль | 20737,50 | 7,00 | 7,00 |
| 3 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 34 | 3374,50 | крыша | Итого | 9553209,50 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 9354114,00 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 199095,50 | 59,00 | 59,00 |
| 4 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 34а | 3339,50 |  | Итого | 7513875,00 | 2250,00 | 2250,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4688658,00 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 100185,00 | 30,00 | 30,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1546188,50 | 463,00 | 463,00 |
| строительный контроль | 33395,00 | 10,00 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1122072,00 | 336,00 | 336,00 |
| строительный контроль | 23376,50 | 7,00 | 7,00 |
| 5 | г. Томск, с. Дзержинское, ул. Заводская, д. 4 | 380,20 | крыша | Итого | 2686493,20 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 2630223,60 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 56269,60 | 148,00 | 148,00 |
| 6 | г. Томск, ул. Артема, д. 3 | 1491,00 | крыша | Итого | 7049448,00 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 6901839,00 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 147609,00 | 99,00 | 99,00 |
| 7 | г. Томск, ул. Артема, д. 6 | 741,70 | крыша | Итого | 5240852,20 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 5131080,60 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 109771,60 | 148,00 | 148,00 |
| 8 | г. Томск, ул. Белинского, д. 86 | 6735,90 |  | Итого | 5243676,00 | 778,47 | 778,47 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,37 | 0,37 |
| замена | 1708823,00 | 253,69 | 253,69 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,43 | 5,43 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,37 | 0,37 |
| замена | 1708823,00 | 253,69 | 253,69 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,43 | 5,43 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,37 | 0,37 |
| замена | 1708823,00 | 253,69 | 253,69 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,43 | 5,43 |
| 9 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 60а | 1261,40 | крыша | Итого | 5963899,20 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 5839020,60 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 124878,60 | 99,00 | 99,00 |
| 10 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 24 | 2522,20 | крыша | Итого | 11924961,60 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 11675263,80 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 249697,80 | 99,00 | 99,00 |
| 11 | г. Томск, ул. Карташова, д. 42в | 1338,10 |  | Итого | 3010725,00 | 2250,00 | 2250,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1878692,40 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 40143,00 | 30,00 | 30,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 619540,30 | 463,00 | 463,00 |
| строительный контроль | 13381,00 | 10,00 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 449601,60 | 336,00 | 336,00 |
| строительный контроль | 9366,70 | 7,00 | 7,00 |
| 12 | г. Томск, ул. Киевская, д. 86б | 3330,30 |  | Итого | 7493175,00 | 2250,00 | 2250,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4675741,20 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 99909,00 | 30,00 | 30,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1541928,90 | 463,00 | 463,00 |
| строительный контроль | 33303,00 | 10,00 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1118980,80 | 336,00 | 336,00 |
| строительный контроль | 23312,10 | 7,00 | 7,00 |
| 13 | г. Томск, ул. Киевская, д. 109/1 | 3361,23 | крыша | Итого | 9515642,13 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 9317329,56 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 198312,57 | 59,00 | 59,00 |
| 14 | г. Томск, ул. Короленко, д. 11 | 632,60 | крыша | Итого | 4469951,60 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 4376326,80 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 93624,80 | 148,00 | 148,00 |
| 15 | г. Томск, ул. Короленко, д. 19 | 620,80 | крыша | Итого | 4386572,80 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 4294694,40 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 91878,40 | 148,00 | 148,00 |
| 16 | г. Томск, ул. Косарева, д. 19 | 1327,80 | крыша | Итого | 9382234,80 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 9185720,40 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 196514,40 | 148,00 | 148,00 |
| 17 | г. Томск, ул. Кулева, д. 32 | 1724,60 | крыша | Итого | 8153908,80 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 7983173,40 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 170735,40 | 99,00 | 99,00 |
| 18 | г. Томск, ул. Советская, д. 46 | 3808,20 | фасад | Итого | 3971952,60 | 1043,00 | 1043,00 |
| ремонт | 3888172,20 | 1021,00 | 1021,00 |
| строительный контроль | 83780,40 | 22,00 | 22,00 |
| 19 | г. Томск, ул. Советская, д. 48 | 1786,70 | крыша | Итого | 5058147,70 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 4952732,40 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 105415,30 | 59,00 | 59,00 |
| 20 | г. Томск, ул. Тверская, д. 105 | 3194,40 | крыша | Итого | 9043346,40 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 8854876,80 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 188469,60 | 59,00 | 59,00 |
| 21 | г. Томск, ул. Усова, д. 10а | 1086,10 |  | Итого | 1737760,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| фундамент | ремонт | 1253359,40 | 1154,00 | 1154,00 |
| строительный контроль | 27152,50 | 25,00 | 25,00 |
| подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу МКД | ремонт | 447473,20 | 412,00 | 412,00 |
| строительный контроль | 9774,90 | 9,00 | 9,00 |
| 22 | г. Томск, ул. Усова, д. 37 | 4230,78 |  | Итого | 6066938,52 | 1434,00 | 1434,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5940015,12 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 126923,40 | 30,00 | 30,00 |
| 23 | г. Томск, ул. Усова, д. 37а | 2510,30 |  | Итого | 5741056,10 | 2287,00 | 2287,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3524461,20 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 75309,00 | 30,00 | 30,00 |
| фундамент | ремонт | 2096100,50 | 835,00 | 835,00 |
| строительный контроль | 45185,40 | 18,00 | 18,00 |
| 24 | г. Томск, ул. Щорса, д. 13 | 1250,22 | крыша | Итого | 5911040,16 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 5787268,38 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 123771,78 | 99,00 | 99,00 |
| 25 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 96 | 1063,60 | крыша | Итого | 5028700,80 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 4923404,40 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 105296,40 | 99,00 | 99,00 |
| 26 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 235 | 2582,40 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 234998,40 | 91,00 | 91,00 |
| ремонт | 229833,60 | 89,00 | 89,00 |
| строительный контроль | 5164,80 | 2,00 | 2,00 |
| 27 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 10/1 | 3039,30 | крыша | Итого | 8604258,30 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 8424939,60 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 179318,70 | 59,00 | 59,00 |
| 28 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 10/2 | 2840,90 | крыша | Итого | 8042587,90 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 7874974,80 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 167613,10 | 59,00 | 59,00 |
| 29 | г. Томск, ул. Войкова, д. 84а | 1474,66 | крыша | Итого | 6972192,48 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 6826201,14 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 145991,34 | 99,00 | 99,00 |
| 30 | г. Томск, ул. Говорова, д. 34 | 6993,50 | крыша | Итого | 19798598,50 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 19385982,00 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 412616,50 | 59,00 | 59,00 |
| 31 | г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 24 | 1928,16 | крыша | Итого | 9116340,48 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 8925452,64 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 190887,84 | 99,00 | 99,00 |
| 32 | г. Томск, ул. Мельничная, д. 71 | 1234,90 |  | Итого | 4080109,60 | 3304,00 | 3304,00 |
| внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 721181,60 | 584,00 | 584,00 |
| строительный контроль | 14818,80 | 12,00 | 12,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1733799,60 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 37047,00 | 30,00 | 30,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 571758,70 | 463,00 | 463,00 |
| строительный контроль | 12349,00 | 10,00 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 414926,40 | 336,00 | 336,00 |
| строительный контроль | 8644,30 | 7,00 | 7,00 |
| внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 553235,20 | 448,00 | 448,00 |
| строительный контроль | 12349,00 | 10,00 | 10,00 |
| 33 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 23 | 3089,70 | крыша | Итого | 8746940,70 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 8564648,40 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 182292,30 | 59,00 | 59,00 |
| 34 | г. Томск, пер. Совпартшкольный, д. 2а | 1264,40 | крыша | Итого | 5978083,20 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 5852907,60 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 125175,60 | 99,00 | 99,00 |
| 35 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 81/1 | 2969,76 |  | Итого | 1747892,00 | 588,56 | 588,56 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,84 | 0,84 |
| замена | 1708823,00 | 575,41 | 575,41 |
| строительный контроль | 36569,00 | 12,31 | 12,31 |
| 36 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 89 | 13650,40 |  | Итого | 6991568,00 | 512,19 | 512,19 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,18 | 0,18 |
| замена | 1708823,00 | 125,19 | 125,19 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,68 | 2,68 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,18 | 0,18 |
| замена | 1708823,00 | 125,19 | 125,19 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,68 | 2,68 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,18 | 0,18 |
| замена | 1708823,00 | 125,19 | 125,19 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,68 | 2,68 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 6) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,18 | 0,18 |
| замена | 1708823,00 | 125,18 | 125,18 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,68 | 2,68 |
| 37 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 154 | 3159,25 | крыша | Итого | 8943836,75 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 8757441,00 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 186395,75 | 59,00 | 59,00 |
| 38 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 4 | 1522,10 | крыша | Итого | 4309065,10 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 4219261,20 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 89803,90 | 59,00 | 59,00 |
| 39 | г. Томск, пос. Светлый, д. 19 | 12396,30 |  | Итого | 10487352,00 | 846,01 | 846,01 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,20 | 0,20 |
| замена | 1708823,00 | 137,86 | 137,86 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,95 | 2,95 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,20 | 0,20 |
| замена | 1708823,00 | 137,85 | 137,85 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,95 | 2,95 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,20 | 0,20 |
| замена | 1708823,00 | 137,85 | 137,85 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,95 | 2,95 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,20 | 0,20 |
| замена | 1708823,00 | 137,85 | 137,85 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,95 | 2,95 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,20 | 0,20 |
| замена | 1708823,00 | 137,85 | 137,85 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,95 | 2,95 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 6) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,20 | 0,20 |
| замена | 1708823,00 | 137,85 | 137,85 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,95 | 2,95 |
| 40 | г. Томск, ул. Беринга, д. 24 | 8847,60 |  | Итого | 8739460,00 | 987,78 | 987,78 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,28 | 0,28 |
| замена | 1708823,00 | 193,15 | 193,15 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,13 | 4,13 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,28 | 0,28 |
| замена | 1708823,00 | 193,15 | 193,15 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,13 | 4,13 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,28 | 0,28 |
| замена | 1708823,00 | 193,15 | 193,15 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,13 | 4,13 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,28 | 0,28 |
| замена | 1708823,00 | 193,14 | 193,14 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,13 | 4,13 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,28 | 0,28 |
| замена | 1708823,00 | 193,14 | 193,14 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,13 | 4,13 |
| 41 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 2 | 17452,20 |  | Итого | 15731028,00 | 901,38 | 901,38 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,14 | 0,14 |
| замена | 1708823,00 | 97,92 | 97,92 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,10 | 2,10 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,14 | 0,14 |
| замена | 1708823,00 | 97,92 | 97,92 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,10 | 2,10 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,14 | 0,14 |
| замена | 1708823,00 | 97,92 | 97,92 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,10 | 2,10 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,14 | 0,14 |
| замена | 1708823,00 | 97,91 | 97,91 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,10 | 2,10 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,14 | 0,14 |
| замена | 1708823,00 | 97,91 | 97,91 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,10 | 2,10 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 6) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,14 | 0,14 |
| замена | 1708823,00 | 97,91 | 97,91 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,10 | 2,10 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 7) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,14 | 0,14 |
| замена | 1708823,00 | 97,91 | 97,91 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,10 | 2,10 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 8) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,14 | 0,14 |
| замена | 1708823,00 | 97,91 | 97,91 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,10 | 2,10 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 9) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,14 | 0,14 |
| замена | 1708823,00 | 97,91 | 97,91 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,10 | 2,10 |
| 42 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 6 | 9043,40 |  | Итого | 8739460,00 | 966,39 | 966,39 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,28 | 0,28 |
| замена | 1708823,00 | 188,95 | 188,95 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,04 | 4,04 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,28 | 0,28 |
| замена | 1708823,00 | 188,96 | 188,96 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,04 | 4,04 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,28 | 0,28 |
| замена | 1708823,00 | 188,96 | 188,96 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,04 | 4,04 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,28 | 0,28 |
| замена | 1708823,00 | 188,96 | 188,96 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,04 | 4,04 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,28 | 0,28 |
| замена | 1708823,00 | 188,96 | 188,96 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,04 | 4,04 |
| 43 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 23 | 6684,43 |  | Итого | 5243676,00 | 784,46 | 784,46 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,37 | 0,37 |
| замена | 1708823,00 | 255,65 | 255,65 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,47 | 5,47 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,37 | 0,37 |
| замена | 1708823,00 | 255,65 | 255,65 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,47 | 5,47 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,37 | 0,37 |
| замена | 1708823,00 | 255,64 | 255,64 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,47 | 5,47 |
| 44 | г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 11 | 2875,15 | крыша | Итого | 8139549,65 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 7969915,80 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 169633,85 | 59,00 | 59,00 |
| 45 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 111 | 3552,80 | крыша | Итого | 10057976,80 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 9848361,60 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 209615,20 | 59,00 | 59,00 |
| 46 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 113 | 3538,60 | крыша | Итого | 10017776,60 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 9808999,20 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 208777,40 | 59,00 | 59,00 |
| 47 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5 | 3554,20 | крыша | Итого | 12258435,80 | 3449,00 | 3449,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 12002533,40 | 3377,00 | 3377,00 |
| строительный контроль | 255902,40 | 72,00 | 72,00 |
| 48 | г. Томск, ул. Любы Шевцовой, д. 7 | 962,00 | крыша | Итого | 4548336,00 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 4453098,00 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 95238,00 | 99,00 | 99,00 |
| 49 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 59 | 7070,00 | крыша | Итого | 20015170,00 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 19598040,00 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 417130,00 | 59,00 | 59,00 |
| 50 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 59а | 2834,40 | крыша | Итого | 8024186,40 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 7856956,80 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 167229,60 | 59,00 | 59,00 |
| 51 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 61б | 3550,20 | крыша | Итого | 10050616,20 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 9841154,40 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 209461,80 | 59,00 | 59,00 |
| 52 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 67 | 7158,60 | крыша | Итого | 20265996,60 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 19843639,20 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 422357,40 | 59,00 | 59,00 |
| 53 | г. Томск, ул. Партизанская, д. 21 | 3201,60 | крыша | Итого | 9063729,60 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 8874835,20 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 188894,40 | 59,00 | 59,00 |
| 54 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 17 | 7160,00 |  | Итого | 6991568,00 | 976,48 | 976,48 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,35 | 0,35 |
| замена | 1708823,00 | 238,66 | 238,66 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,11 | 5,11 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,35 | 0,35 |
| замена | 1708823,00 | 238,66 | 238,66 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,11 | 5,11 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,35 | 0,35 |
| замена | 1708823,00 | 238,66 | 238,66 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,11 | 5,11 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,35 | 0,35 |
| замена | 1708823,00 | 238,66 | 238,66 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,11 | 5,11 |
| 55 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 63 | 4882,40 | лифтовое оборудование (подъезд N 1) | Итого | 1747892,00 | 358,00 | 358,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,51 | 0,51 |
| замена | 1708823,00 | 350,00 | 350,00 |
| строительный контроль | 36569,00 | 7,49 | 7,49 |
| 56 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 116 | 8262,90 |  | Итого | 3495784,00 | 423,07 | 423,07 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,30 | 0,30 |
| замена | 1708823,00 | 206,80 | 206,80 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,43 | 4,43 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,30 | 0,30 |
| замена | 1708823,00 | 206,81 | 206,81 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,43 | 4,43 |
| 57 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 120 | 1819,10 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 165538,10 | 91,00 | 91,00 |
| ремонт | 161899,90 | 89,00 | 89,00 |
| строительный контроль | 3638,20 | 2,00 | 2,00 |
| 58 | г. Томск, ул. Гагарина, д. 2а | 1314,00 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 783144,00 | 596,00 | 596,00 |
| ремонт | 767376,00 | 584,00 | 584,00 |
| строительный контроль | 15768,00 | 12,00 | 12,00 |
| 59 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 46/1 | 5037,50 |  | Итого | 3495784,00 | 693,95 | 693,95 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,50 | 0,50 |
| замена | 1708823,00 | 339,21 | 339,21 |
| строительный контроль | 36569,00 | 7,26 | 7,26 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,50 | 0,50 |
| замена | 1708823,00 | 339,22 | 339,22 |
| строительный контроль | 36569,00 | 7,26 | 7,26 |
| 60 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 70 | 6167,00 |  | Итого | 6991568,00 | 1133,71 | 1133,71 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,41 | 0,41 |
| замена | 1708823,00 | 277,08 | 277,08 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,93 | 5,93 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,41 | 0,41 |
| замена | 1708823,00 | 277,09 | 277,09 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,93 | 5,93 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,41 | 0,41 |
| замена | 1708823,00 | 277,09 | 277,09 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,93 | 5,93 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,41 | 0,41 |
| замена | 1708823,00 | 277,09 | 277,09 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,93 | 5,93 |
| 61 | г. Томск, ул. Енисейская, д. 4 | 3009,11 |  | Итого | 1747892,00 | 580,87 | 580,87 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,83 | 0,83 |
| замена | 1708823,00 | 567,89 | 567,89 |
| строительный контроль | 36569,00 | 12,15 | 12,15 |
| 62 | г. Томск, ул. Источная, д. 15в | 619,40 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 888219,60 | 1434,00 | 1434,00 |
| ремонт | 869637,60 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 18582,00 | 30,00 | 30,00 |
| 63 | г. Томск, ул. Киевская, д. 58 | 8946,50 |  | Итого | 3495784,00 | 390,74 | 390,74 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,28 | 0,28 |
| замена | 1708823,00 | 191,00 | 191,00 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,09 | 4,09 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,28 | 0,28 |
| замена | 1708823,00 | 191,00 | 191,00 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,09 | 4,09 |
| 64 | г. Томск, ул. Крылова, д. 23/1 | 856,40 | крыша | Итого | 4049059,20 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 3964275,60 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 84783,60 | 99,00 | 99,00 |
| 65 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 8 | 18629,00 |  | Итого | 6991568,00 | 375,31 | 375,31 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,13 | 0,13 |
| замена | 1708823,00 | 91,74 | 91,74 |
| строительный контроль | 36569,00 | 1,96 | 1,96 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 6) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,13 | 0,13 |
| замена | 1708823,00 | 91,74 | 91,74 |
| строительный контроль | 36569,00 | 1,96 | 1,96 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 7) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,13 | 0,13 |
| замена | 1708823,00 | 91,74 | 91,74 |
| строительный контроль | 36569,00 | 1,96 | 1,96 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 8) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,13 | 0,13 |
| замена | 1708823,00 | 91,73 | 91,73 |
| строительный контроль | 36569,00 | 1,96 | 1,96 |
| 66 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102 | 7583,40 |  | Итого | 5243676,00 | 691,47 | 691,47 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,33 | 0,33 |
| замена | 1708823,00 | 225,34 | 225,34 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,82 | 4,82 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,33 | 0,33 |
| замена | 1708823,00 | 225,34 | 225,34 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,82 | 4,82 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,33 | 0,33 |
| замена | 1708823,00 | 225,34 | 225,34 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,82 | 4,82 |
| 67 | г. Томск, ул. Татарская, д. 2а | 222,10 | крыша | Итого | 1569358,60 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 1536487,80 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 32870,80 | 148,00 | 148,00 |
| 68 | г. Томск, ул. Татарская, д. 43 | 170,50 | крыша | Итого | 1204753,00 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 1179519,00 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 25234,00 | 148,00 | 148,00 |
| 69 | г. Томск, ул. Тверская, д. 75 | 6425,50 |  | Итого | 5243676,00 | 816,07 | 816,07 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,39 | 0,39 |
| замена | 1708823,00 | 265,95 | 265,95 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,69 | 5,69 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,39 | 0,39 |
| замена | 1708823,00 | 265,94 | 265,94 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,69 | 5,69 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,39 | 0,39 |
| замена | 1708823,00 | 265,94 | 265,94 |
| строительный контроль | 36569,00 | 5,69 | 5,69 |
| 70 | г. Томск, ул. Трамвайная, д. 1 | 3284,70 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 298907,70 | 91,00 | 91,00 |
| ремонт | 292338,30 | 89,00 | 89,00 |
| строительный контроль | 6569,40 | 2,00 | 2,00 |
| 71 | г. Томск, ул. Трамвайная, д. 5 | 2381,60 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 216725,60 | 91,00 | 91,00 |
| ремонт | 211962,40 | 89,00 | 89,00 |
| строительный контроль | 4763,20 | 2,00 | 2,00 |
| 72 | г. Томск, ул. Шевченко, д. 21 | 3111,80 |  | Итого | 1747892,00 | 561,70 | 561,70 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,80 | 0,80 |
| замена | 1708823,00 | 549,15 | 549,15 |
| строительный контроль | 36569,00 | 11,75 | 11,75 |
| Итого по Каргасокскому району | | 1250,96 |  |  | 5677548,97 |  |  |
| 1 | п. Геологический, ул. Энтузиастов, д. 19 | 343,31 | крыша | Итого | 2588214,09 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 2533971,11 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 54242,98 | 158,00 | 158,00 |
| 2 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 48 | 319,33 | фасад | Итого | 127732,00 | 400,00 | 400,00 |
| разработка проектной документации (ремонт) | 67059,30 | 210,00 | 210,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 21714,44 | 68,00 | 68,00 |
| разработка проектной документации (утепление) | 29378,36 | 92,00 | 92,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 9579,90 | 30,00 | 30,00 |
| 3 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 91 | 588,32 | фасад | Итого | 2961602,88 | 5034,00 | 5034,00 |
| ремонт | 1549634,88 | 2634,00 | 2634,00 |
| строительный контроль | 32945,92 | 56,00 | 56,00 |
| утепление | 1350194,40 | 2295,00 | 2295,00 |
| строительный контроль | 28827,68 | 49,00 | 49,00 |
| Итого по Колпашевскому району | | 7445,00 |  |  | 23230806,75 |  |  |
| 1 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 6 | 427,30 | крыша | Итого | 110670,70 | 259,00 | 259,00 |
| разработка проектной документации | 69649,90 | 163,00 | 163,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 41020,80 | 96,00 | 96,00 |
| 2 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 42/1 | 418,00 | крыша | Итого | 108262,00 | 259,00 | 259,00 |
| разработка проектной документации | 68134,00 | 163,00 | 163,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 40128,00 | 96,00 | 96,00 |
| 3 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 46/2 | 280,60 | крыша | Итого | 72675,40 | 259,00 | 259,00 |
| разработка проектной документации | 45737,80 | 163,00 | 163,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26937,60 | 96,00 | 96,00 |
| 4 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 14 | 234,80 | крыша | Итого | 1770157,20 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 1733058,80 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 37098,40 | 158,00 | 158,00 |
| 5 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 44 | 293,80 | крыша | Итого | 1806733,18 | 6149,53 | 7539,00 |
| ремонт | 1768879,17 | 6020,69 | 7381,00 |
| строительный контроль | 37854,01 | 128,84 | 158,00 |
| 6 | г. Колпашево, ул. Матросова, д. 18 | 201,70 | крыша | Итого | 2236449,60 | 11088,00 | 11088,00 |
| ремонт | 2189655,20 | 10856,00 | 10856,00 |
| строительный контроль | 46794,40 | 232,00 | 232,00 |
| 7 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 24 | 331,30 | крыша | Итого | 85806,70 | 259,00 | 259,00 |
| разработка проектной документации | 54001,90 | 163,00 | 163,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 31804,80 | 96,00 | 96,00 |
| 8 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 32 | 320,50 | фасад | Итого | 128200,00 | 400,00 | 400,00 |
| разработка проектной документации (ремонт) | 67305,00 | 210,00 | 210,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 21794,00 | 68,00 | 68,00 |
| разработка проектной документации (утепление) | 29486,00 | 92,00 | 92,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 9615,00 | 30,00 | 30,00 |
| 9 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 23 | 362,00 | крыша | Итого | 93758,00 | 259,00 | 259,00 |
| разработка проектной документации | 59006,00 | 163,00 | 163,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 34752,00 | 96,00 | 96,00 |
| 10 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 87 | 1750,10 | крыша | Итого | 6156851,80 | 3518,00 | 3518,00 |
| разработка проектной документации | 229263,10 | 131,00 | 131,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 75254,30 | 43,00 | 43,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 5729827,40 | 3274,00 | 3274,00 |
| строительный контроль | 122507,00 | 70,00 | 70,00 |
| 11 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 11 | 324,50 | крыша | Итого | 1899375,06 | 5853,24 | 7539,00 |
| ремонт | 1859580,05 | 5730,61 | 7381,00 |
| строительный контроль | 39795,01 | 122,63 | 158,00 |
| 12 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 61 | 394,30 | крыша | Итого | 102123,70 | 259,00 | 259,00 |
| разработка проектной документации | 64270,90 | 163,00 | 163,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 37852,80 | 96,00 | 96,00 |
| 13 | г. Колпашево, ул. Энгельса, д. 30 | 339,50 | крыша | Итого | 87930,50 | 259,00 | 259,00 |
| разработка проектной документации | 55338,50 | 163,00 | 163,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32592,00 | 96,00 | 96,00 |
| 14 | с. Тогур, ул. Болотная, д. 7 | 294,10 | крыша | Итого | 3260980,80 | 11088,00 | 11088,00 |
| ремонт | 3192749,60 | 10856,00 | 10856,00 |
| строительный контроль | 68231,20 | 232,00 | 232,00 |
| 15 | с. Тогур, ул. Титова, д. 3 | 408,60 | крыша | Итого | 2628662,85 | 6433,34 | 7539,00 |
| ремонт | 2573588,07 | 6298,55 | 7381,00 |
| строительный контроль | 55074,78 | 134,79 | 158,00 |
| 16 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 1 | 354,20 | крыша | Итого | 88550,00 | 250,00 | 250,00 |
| разработка проектной документации | 54546,80 | 154,00 | 154,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 34003,20 | 96,00 | 96,00 |
| 17 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 3 | 361,80 | крыша | Итого | 2506644,26 | 6928,26 | 7539,00 |
| ремонт | 2454125,96 | 6783,10 | 7381,00 |
| строительный контроль | 52518,30 | 145,16 | 158,00 |
| 18 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 6 | 347,90 | крыша | Итого | 86975,00 | 250,00 | 250,00 |
| разработка проектной документации | 53576,60 | 154,00 | 154,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 33398,40 | 96,00 | 96,00 |
| Итого по Кривошеинскому району | | 306,20 |  |  | 2308441,80 |  |  |
| 1 | с. Кривошеино, ул. Чкалова, д. 10 | 306,20 | крыша | Итого | 2308441,80 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 2260062,20 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 48379,60 | 158,00 | 158,00 |
| Итого по Молчановскому району | | 400,00 |  |  | 3015600,00 |  |  |
| 1 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 6 | 400,00 | крыша | Итого | 3015600,00 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 2952400,00 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 63200,00 | 158,00 | 158,00 |
| Итого по Первомайскому району | | 370,60 |  |  | 2099424,65 |  |  |
| 1 | п. Улу-Юл, ул. Советская, д. 15 | 370,60 | крыша | Итого | 2099424,65 | 5664,93 | 7066,00 |
| ремонт | 2055438,27 | 5546,24 | 6918,00 |
| строительный контроль | 43986,38 | 118,69 | 148,00 |
| Итого по Томскому району | | 14762,73 |  |  | 24955543,41 |  |  |
| 1 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 970,80 | крыша | Итого | 4589942,40 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 4493833,20 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 96109,20 | 99,00 | 99,00 |
| 2 | п. Копылово, ул. Новая, д. 7 | 1388,80 |  | Итого | 6566246,40 | 4728,00 | 4728,00 |
| крыша | ремонт | 6428755,20 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 137491,20 | 99,00 | 99,00 |
| 3 | п. Молодежный, д. 10 | 2657,40 | крыша | Итого | 496933,80 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 401267,40 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 95666,40 | 36,00 | 36,00 |
| 4 | п. Рассвет, д. 3 | 3603,00 | крыша | Итого | 673761,00 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 544053,00 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 129708,00 | 36,00 | 36,00 |
| 5 | п. Рассвет, д. 18 | 751,30 | крыша | Итого | 158524,30 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 113446,30 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 45078,00 | 60,00 | 60,00 |
| 6 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 2867,33 | крыша | Итого | 536190,71 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 432966,83 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 103223,88 | 36,00 | 36,00 |
| 7 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 20 | 2524,10 | крыша | Итого | 11933944,80 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 11684058,90 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 249885,90 | 99,00 | 99,00 |
| 2018 год | |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Томской области | | 518967,75 |  |  | 781750207,93 |  |  |
| Итого по Александровскому району | | 1011,40 |  |  | 3999504,60 |  |  |
| 1 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 498,00 | крыша | Итого | 128982,00 | 259,00 | 259,00 |
| разработка проектной документации | 81174,00 | 163,00 | 163,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 47808,00 | 96,00 | 96,00 |
| 2 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 513,40 | крыша | Итого | 3870522,60 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 3789405,40 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 81117,20 | 158,00 | 158,00 |
| Итого по Асиновскому району | | 3152,27 |  |  | 18676108,52 |  |  |
| 1 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 34 | 1538,85 | крыша | Итого | 7275682,80 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 7123336,65 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 152346,15 | 99,00 | 99,00 |
| 2 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 12 | 892,04 | крыша | Итого | 6303154,64 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 6171132,72 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 132021,92 | 148,00 | 148,00 |
| 3 | с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, д. 9 | 721,38 | крыша | Итого | 5097271,08 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 4990506,84 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 106764,24 | 148,00 | 148,00 |
| Итого по Верхнекетскому району | | 658,70 |  |  | 2566451,30 |  |  |
| 1 | р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 56 | 329,10 | крыша | Итого | 2481084,90 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 2429087,10 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 51997,80 | 158,00 | 158,00 |
| 2 | р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, д. 10 | 329,60 | крыша | Итого | 85366,40 | 259,00 | 259,00 |
| разработка проектной документации | 53724,80 | 163,00 | 163,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 31641,60 | 96,00 | 96,00 |
| Итого по городу Кедровому | | 485,30 |  |  | 3658676,70 |  |  |
| 1 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 10 | 485,30 | крыша | Итого | 3658676,70 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 3581999,30 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 76677,40 | 158,00 | 158,00 |
| Итого по городской округ ЗАТО Северск | | 77363,49 |  |  | 151745205,28 |  |  |
| 1 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 33 | 3619,50 |  | Итого | 8422576,50 | 2327,00 | 2327,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1636014,00 | 452,00 | 452,00 |
| строительный контроль | 36195,00 | 10,00 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1527429,00 | 422,00 | 422,00 |
| строительный контроль | 32575,50 | 9,00 | 9,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5081778,00 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 108585,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 3 | 2038,30 | крыша | Итого | 9637082,40 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 9435290,70 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 201791,70 | 99,00 | 99,00 |
| 3 | г. Северск, ул. Горького, д. 4 | 911,50 | крыша | Итого | 6440659,00 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 6305757,00 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 134902,00 | 148,00 | 148,00 |
| 4 | г. Северск, ул. Ершова, д. 4 | 2357,80 | крыша | Итого | 497495,80 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 356027,80 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 141468,00 | 60,00 | 60,00 |
| 5 | г. Северск, ул. Ершова, д. 6 | 2376,80 |  | Итого | 1939468,80 | 816,00 | 816,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1100458,40 | 463,00 | 463,00 |
| строительный контроль | 23768,00 | 10,00 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 798604,80 | 336,00 | 336,00 |
| строительный контроль | 16637,60 | 7,00 | 7,00 |
| 6 | г. Северск, ул. Калинина, д. 6 | 2034,20 | крыша | Итого | 429216,20 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 307164,20 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 122052,00 | 60,00 | 60,00 |
| 7 | г. Северск, ул. Калинина, д. 8 | 2046,30 | крыша | Итого | 431769,30 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 308991,30 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 122778,00 | 60,00 | 60,00 |
| 8 | г. Северск, ул. Калинина, д. 23 | 2929,40 | крыша | Итого | 618103,40 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 442339,40 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 175764,00 | 60,00 | 60,00 |
| 9 | г. Северск, ул. Калинина, д. 27 | 2947,80 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 4227145,20 | 1434,00 | 1434,00 |
| ремонт | 4138711,20 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 88434,00 | 30,00 | 30,00 |
| 10 | г. Северск, ул. Калинина, д. 83 | 659,40 | крыша | Итого | 4659320,40 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 4561729,20 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 97591,20 | 148,00 | 148,00 |
| 11 | г. Северск, ул. Кирова, д. 3 | 527,30 | крыша | Итого | 3725901,80 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 3647861,40 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 78040,40 | 148,00 | 148,00 |
| 12 | г. Северск, ул. Кирова, д. 9 | 501,30 | крыша | Итого | 3542185,80 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 3467993,40 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 74192,40 | 148,00 | 148,00 |
| 13 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 20 | 615,65 |  | Итого | 549775,45 | 893,00 | 893,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 278273,80 | 452,00 | 452,00 |
| строительный контроль | 6156,50 | 10,00 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 259804,30 | 422,00 | 422,00 |
| строительный контроль | 5540,85 | 9,00 | 9,00 |
| 14 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 22 | 534,90 | крыша | Итого | 3779603,40 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 3700438,20 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 79165,20 | 148,00 | 148,00 |
| 15 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 24 | 599,02 | крыша | Итого | 4232675,32 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 4144020,36 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 88654,96 | 148,00 | 148,00 |
| 16 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 24а | 887,30 | крыша | Итого | 6269661,80 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 6138341,40 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 131320,40 | 148,00 | 148,00 |
| 17 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 26 | 529,90 | крыша | Итого | 3744273,40 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 3665848,20 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 78425,20 | 148,00 | 148,00 |
| 18 | г. Северск, ул. Крупской, д. 14а | 2447,20 | внутридомовая инженерная система водоотведения | Итого | 1120817,60 | 458,00 | 458,00 |
| ремонт | 1096345,60 | 448,00 | 448,00 |
| строительный контроль | 24472,00 | 10,00 | 10,00 |
| 19 | г. Северск, ул. Ленина, д. 6 | 2152,60 | крыша | Итого | 10177492,80 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 9964385,40 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 213107,40 | 99,00 | 99,00 |
| 20 | г. Северск, ул. Ленина, д. 22 | 2345,30 | крыша | Итого | 11088578,40 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 10856393,70 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 232184,70 | 99,00 | 99,00 |
| 21 | г. Северск, ул. Ленина, д. 34 | 2611,60 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 3745034,40 | 1434,00 | 1434,00 |
| ремонт | 3666686,40 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 78348,00 | 30,00 | 30,00 |
| 22 | г. Северск, ул. Леонтичука, д. 8 | 2063,30 | крыша | Итого | 9755282,40 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 9551015,70 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 204266,70 | 99,00 | 99,00 |
| 23 | г. Северск, ул. Леонтичука, д. 9 | 1569,50 |  | Итого | 1401563,50 | 893,00 | 893,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 709414,00 | 452,00 | 452,00 |
| строительный контроль | 15695,00 | 10,00 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 662329,00 | 422,00 | 422,00 |
| строительный контроль | 14125,50 | 9,00 | 9,00 |
| 24 | г. Северск, ул. Маяковского, д. 14 | 2118,10 |  | Итого | 1891463,30 | 893,00 | 893,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 957381,20 | 452,00 | 452,00 |
| строительный контроль | 21181,00 | 10,00 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 893838,20 | 422,00 | 422,00 |
| строительный контроль | 19062,90 | 9,00 | 9,00 |
| 25 | г. Северск, ул. Мира, д. 2 | 542,70 | крыша | Итого | 137845,80 | 254,00 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 89002,80 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 48843,00 | 90,00 | 90,00 |
| 26 | г. Северск, ул. Мира, д. 10 | 520,50 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 746397,00 | 1434,00 | 1434,00 |
| ремонт | 730782,00 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 15615,00 | 30,00 | 30,00 |
| 27 | г. Северск, ул. Мира, д. 13 | 526,40 | крыша | Итого | 133705,60 | 254,00 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 86329,60 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 47376,00 | 90,00 | 90,00 |
| 28 | г. Северск, ул. Мира, д. 15 | 520,90 | крыша | Итого | 132308,60 | 254,00 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 85427,60 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 46881,00 | 90,00 | 90,00 |
| 29 | г. Северск, ул. Парковая, д. 18 | 1461,00 | крыша | Итого | 327264,00 | 224,00 | 224,00 |
| разработка проектной документации | 239604,00 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 87660,00 | 60,00 | 60,00 |
| 30 | г. Северск, ул. Первомайская, д. 15 | 532,90 | крыша | Итого | 135356,60 | 254,00 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 87395,60 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 47961,00 | 90,00 | 90,00 |
| 31 | г. Северск, ул. Первомайская, д. 31 | 1472,00 | крыша | Итого | 6959616,00 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 6813888,00 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 145728,00 | 99,00 | 99,00 |
| 32 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 1 | 884,50 | крыша | Итого | 224663,00 | 254,00 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 145058,00 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 79605,00 | 90,00 | 90,00 |
| 33 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 3 | 877,10 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 1257761,40 | 1434,00 | 1434,00 |
| ремонт | 1231448,40 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 26313,00 | 30,00 | 30,00 |
| 34 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 5 | 889,80 | крыша | Итого | 226009,20 | 254,00 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 145927,20 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 80082,00 | 90,00 | 90,00 |
| 35 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 10а | 899,10 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 1289309,40 | 1434,00 | 1434,00 |
| ремонт | 1262336,40 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 26973,00 | 30,00 | 30,00 |
| 36 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 3 | 2328,00 | крыша | Итого | 11006784,00 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 10776312,00 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 230472,00 | 99,00 | 99,00 |
| 37 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 5 | 2350,00 | крыша | Итого | 11110800,00 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 10878150,00 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 232650,00 | 99,00 | 99,00 |
| 38 | г. Северск, ул. Советская, д. 13 | 2320,00 | крыша | Итого | 489520,00 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 350320,00 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 139200,00 | 60,00 | 60,00 |
| 39 | г. Северск, ул. Советская, д. 18 | 2953,70 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 218573,80 | 74,00 | 74,00 |
| разработка проектной документации | 165407,20 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 53166,60 | 18,00 | 18,00 |
| 40 | г. Северск, ул. Советская, д. 22 | 2015,80 | крыша | Итого | 425333,80 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 304385,80 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 120948,00 | 60,00 | 60,00 |
| 41 | г. Северск, ул. Строителей, д. 3 | 486,00 | крыша | Итого | 3434076,00 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 3362148,00 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 71928,00 | 148,00 | 148,00 |
| 42 | г. Северск, ул. Строителей, д. 4 | 491,40 | крыша | Итого | 124815,60 | 254,00 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 80589,60 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 44226,00 | 90,00 | 90,00 |
| 43 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 2 | 4297,80 | крыша | Итого | 906835,80 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 648967,80 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 257868,00 | 60,00 | 60,00 |
| 44 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 14 | 2935,10 | крыша | Итого | 619306,10 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 443200,10 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 176106,00 | 60,00 | 60,00 |
| 45 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 18 | 2955,70 | крыша | Итого | 623652,70 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 446310,70 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 177342,00 | 60,00 | 60,00 |
| 46 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 58 | 483,40 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 35771,60 | 74,00 | 74,00 |
| разработка проектной документации | 27070,40 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 8701,20 | 18,00 | 18,00 |
| 47 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 100 | 525,00 | крыша | Итого | 3709650,00 | 7066,00 | 7066,00 |
| ремонт | 3631950,00 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 77700,00 | 148,00 | 148,00 |
| 48 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 1 | 485,60 |  | Итого | 433640,80 | 893,00 | 893,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 219491,20 | 452,00 | 452,00 |
| строительный контроль | 4856,00 | 10,00 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 204923,20 | 422,00 | 422,00 |
| строительный контроль | 4370,40 | 9,00 | 9,00 |
| 49 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 3 | 476,00 | фасад | Итого | 3416252,00 | 7177,00 | 7177,00 |
| ремонт | 2327640,00 | 4890,00 | 4890,00 |
| строительный контроль | 49980,00 | 105,00 | 105,00 |
| утепление | 1016736,00 | 2136,00 | 2136,00 |
| строительный контроль | 21896,00 | 46,00 | 46,00 |
| 50 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 7 | 432,50 |  | Итого | 386222,50 | 893,00 | 893,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 195490,00 | 452,00 | 452,00 |
| строительный контроль | 4325,00 | 10,00 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 182515,00 | 422,00 | 422,00 |
| строительный контроль | 3892,50 | 9,00 | 9,00 |
| 51 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 9 | 424,90 |  | Итого | 379435,70 | 893,00 | 893,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 192054,80 | 452,00 | 452,00 |
| строительный контроль | 4249,00 | 10,00 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 179307,80 | 422,00 | 422,00 |
| строительный контроль | 3824,10 | 9,00 | 9,00 |
| 52 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 11 | 315,09 |  | Итого | 281375,37 | 893,00 | 893,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 142420,68 | 452,00 | 452,00 |
| строительный контроль | 3150,90 | 10,00 | 10,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 132967,98 | 422,00 | 422,00 |
| строительный контроль | 2835,81 | 9,00 | 9,00 |
| 53 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 20а | 536,63 | внутридомовая инженерная система водоотведения | Итого | 245776,54 | 458,00 | 458,00 |
| ремонт | 240410,24 | 448,00 | 448,00 |
| строительный контроль | 5366,30 | 10,00 | 10,00 |
| Итого по городскому округу Стрежевой | | 69401,85 |  |  | 55070672,83 |  |  |
| 1 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 208 | 374,50 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 11984,00 | 32,00 | 32,00 |
| разработка проектной документации | 8988,00 | 24,00 | 24,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2996,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 209 | 368,80 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 11801,60 | 32,00 | 32,00 |
| разработка проектной документации | 8851,20 | 24,00 | 24,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2950,40 | 8,00 | 8,00 |
| 3 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 210 | 2705,30 | крыша | Итого | 522122,90 | 193,00 | 193,00 |
| разработка проектной документации | 416616,20 | 154,00 | 154,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 105506,70 | 39,00 | 39,00 |
| 4 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 212 | 3535,30 |  | Итого | 558577,40 | 158,00 | 158,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 205047,40 | 58,00 | 58,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 67170,70 | 19,00 | 19,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 74241,30 | 21,00 | 21,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24747,10 | 7,00 | 7,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 74241,30 | 21,00 | 21,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24747,10 | 7,00 | 7,00 |
| внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации | 67170,70 | 19,00 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 21211,80 | 6,00 | 6,00 |
| 5 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 217 | 743,00 | крыша | Итого | 185750,00 | 250,00 | 250,00 |
| разработка проектной документации | 114422,00 | 154,00 | 154,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 71328,00 | 96,00 | 96,00 |
| 6 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 220 | 901,46 | крыша | Итого | 225365,00 | 250,00 | 250,00 |
| разработка проектной документации | 138824,84 | 154,00 | 154,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 86540,16 | 96,00 | 96,00 |
| 7 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 302 | 7561,60 | крыша | Итого | 12605187,20 | 1667,00 | 1667,00 |
| ремонт | 12340531,20 | 1632,00 | 1632,00 |
| строительный контроль | 264656,00 | 35,00 | 35,00 |
| 8 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 303 | 8069,69 | крыша | Итого | 13452173,23 | 1667,00 | 1667,00 |
| ремонт | 13169734,08 | 1632,00 | 1632,00 |
| строительный контроль | 282439,15 | 35,00 | 35,00 |
| 9 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 305 | 8595,50 | крыша | Итого | 1504212,50 | 175,00 | 175,00 |
| разработка проектной документации | 1323707,00 | 154,00 | 154,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 180505,50 | 21,00 | 21,00 |
| 10 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 312 | 8292,20 | крыша | Итого | 1451135,00 | 175,00 | 175,00 |
| разработка проектной документации | 1276998,80 | 154,00 | 154,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 174136,20 | 21,00 | 21,00 |
| 11 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 426 | 7928,00 |  | Итого | 7012104,00 | 884,47 | 884,47 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,32 | 0,32 |
| замена | 1713850,00 | 216,16 | 216,16 |
| строительный контроль | 36676,00 | 4,63 | 4,63 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,32 | 0,32 |
| замена | 1713850,00 | 216,17 | 216,17 |
| строительный контроль | 36676,00 | 4,63 | 4,63 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,32 | 0,32 |
| замена | 1713850,00 | 216,17 | 216,17 |
| строительный контроль | 36676,00 | 4,63 | 4,63 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,32 | 0,32 |
| замена | 1713850,00 | 216,17 | 216,17 |
| строительный контроль | 36676,00 | 4,63 | 4,63 |
| 12 | г. Стрежевой, мкр. 5-й, д. 516 | 10125,40 |  | Итого | 8765130,00 | 865,66 | 865,66 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,25 | 0,25 |
| замена | 1713850,00 | 169,27 | 169,27 |
| строительный контроль | 36676,00 | 3,62 | 3,62 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,25 | 0,25 |
| замена | 1713850,00 | 169,26 | 169,26 |
| строительный контроль | 36676,00 | 3,62 | 3,62 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,25 | 0,25 |
| замена | 1713850,00 | 169,26 | 169,26 |
| строительный контроль | 36676,00 | 3,62 | 3,62 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,25 | 0,25 |
| замена | 1713850,00 | 169,26 | 169,26 |
| строительный контроль | 36676,00 | 3,62 | 3,62 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,25 | 0,25 |
| замена | 1713850,00 | 169,26 | 169,26 |
| строительный контроль | 36676,00 | 3,62 | 3,62 |
| 13 | г. Стрежевой, мкр. 5-й, д. 518 | 10201,10 |  | Итого | 8765130,00 | 859,23 | 859,23 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,25 | 0,25 |
| замена | 1713850,00 | 167,99 | 167,99 |
| строительный контроль | 36676,00 | 3,60 | 3,60 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,25 | 0,25 |
| замена | 1713850,00 | 167,99 | 167,99 |
| строительный контроль | 36676,00 | 3,60 | 3,60 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,25 | 0,25 |
| замена | 1713850,00 | 168,00 | 168,00 |
| строительный контроль | 36676,00 | 3,60 | 3,60 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,25 | 0,25 |
| замена | 1713850,00 | 168,00 | 168,00 |
| строительный контроль | 36676,00 | 3,60 | 3,60 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,25 | 0,25 |
| замена | 1713850,00 | 168,00 | 168,00 |
| строительный контроль | 36676,00 | 3,60 | 3,60 |
| Итого по Городу Томску | | 345839,79 |  |  | 473982981,01 |  |  |
| 1 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, д. 47 | 3971,10 | крыша | Итого | 11984779,80 | 3018,00 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 599636,10 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 142959,60 | 36,00 | 36,00 |
| ремонт | 11007889,20 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 234294,90 | 59,00 | 59,00 |
| 2 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 16 | 1020,67 | крыша | Итого | 190865,29 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 154121,17 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 36744,12 | 36,00 | 36,00 |
| 3 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Октябрьская, д. 1 | 746,74 | крыша | Итого | 157562,14 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 112757,74 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 44804,40 | 60,00 | 60,00 |
| 4 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Октябрьская, д. 2 | 722,60 | крыша | Итого | 152468,60 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 109112,60 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 43356,00 | 60,00 | 60,00 |
| 5 | г. Томск, Московский тракт, д. 70/1 | 3996,60 | крыша | Итого | 747364,20 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 603486,60 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 143877,60 | 36,00 | 36,00 |
| 6 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 37 | 7469,50 | крыша | Итого | 22542951,00 | 3018,00 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 1127894,50 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 268902,00 | 36,00 | 36,00 |
| ремонт | 20705454,00 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 440700,50 | 59,00 | 59,00 |
| 7 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 1 | 2793,50 | крыша | Итого | 522384,50 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 421818,50 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 100566,00 | 36,00 | 36,00 |
| 8 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 3 | 4014,50 | крыша | Итого | 750711,50 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 606189,50 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 144522,00 | 36,00 | 36,00 |
| 9 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, д. 91а | 1666,30 | крыша | Итого | 351589,30 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 251611,30 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 99978,00 | 60,00 | 60,00 |
| 10 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, д. 1а | 1217,50 | крыша | Итого | 256892,50 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 183842,50 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73050,00 | 60,00 | 60,00 |
| 11 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, д. 1д | 2810,30 | крыша | Итого | 8481485,40 | 3018,00 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 424355,30 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 101170,80 | 36,00 | 36,00 |
| ремонт | 7790151,60 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 165807,70 | 59,00 | 59,00 |
| 12 | г. Томск, ул. Белинского, д. 84 | 4429,00 | крыша | Итого | 828223,00 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 668779,00 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 159444,00 | 36,00 | 36,00 |
| 13 | г. Томск, ул. Герцена, д. 15 | 4627,40 | крыша | Итого | 865323,80 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 698737,40 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 166586,40 | 36,00 | 36,00 |
| 14 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 12 | 3506,00 | крыша | Итого | 655622,00 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 529406,00 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 126216,00 | 36,00 | 36,00 |
| 15 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 17/1 | 3521,60 | крыша | Итого | 658539,20 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 531761,60 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 126777,60 | 36,00 | 36,00 |
| 16 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 25 | 3568,80 | крыша | Итого | 667365,60 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 538888,80 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 128476,80 | 36,00 | 36,00 |
| 17 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 27 | 3585,20 | крыша | Итого | 670432,40 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 541365,20 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 129067,20 | 36,00 | 36,00 |
| 18 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 41 | 3881,31 | крыша | Итого | 725804,97 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 586077,81 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 139727,16 | 36,00 | 36,00 |
| 19 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 45 | 3004,20 | крыша | Итого | 561785,40 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 453634,20 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 108151,20 | 36,00 | 36,00 |
| 20 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 51 | 4525,22 | крыша | Итого | 846216,14 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 683308,22 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 162907,92 | 36,00 | 36,00 |
| 21 | г. Томск, ул. Карпова, д. 23 | 3042,60 | крыша | Итого | 568966,20 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 459432,60 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 109533,60 | 36,00 | 36,00 |
| 22 | г. Томск, ул. Карташова, д. 68 | 3195,70 | крыша | Итого | 597595,90 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 482550,70 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 115045,20 | 36,00 | 36,00 |
| 23 | г. Томск, ул. Киевская, д. 86 | 3054,95 | крыша | Итого | 571275,65 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 461297,45 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 109978,20 | 36,00 | 36,00 |
| 24 | г. Томск, ул. Киевская, д. 88 | 2026,00 |  | Итого | 235016,00 | 116,00 | 116,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 113456,00 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 36468,00 | 18,00 | 18,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 38494,00 | 19,00 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12156,00 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 26338,00 | 13,00 | 13,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 8104,00 | 4,00 | 4,00 |
| 25 | г. Томск, ул. Котовского, д. 6 | 3750,30 | крыша | Итого | 701306,10 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 566295,30 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 135010,80 | 36,00 | 36,00 |
| 26 | г. Томск, ул. Котовского, д. 10 | 1171,80 | крыша | Итого | 219126,60 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 176941,80 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 42184,80 | 36,00 | 36,00 |
| 27 | г. Томск, ул. Котовского, д. 12 | 2331,80 | крыша | Итого | 436046,60 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 352101,80 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 83944,80 | 36,00 | 36,00 |
| 28 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 134 | 3391,30 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 250956,20 | 74,00 | 74,00 |
| разработка проектной документации | 189912,80 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 61043,40 | 18,00 | 18,00 |
| 29 | г. Томск, ул. Мокрушина, д. 12а | 2984,60 | крыша | Итого | 558120,20 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 450674,60 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 107445,60 | 36,00 | 36,00 |
| 30 | г. Томск, ул. Пирогова, д. 19 | 1802,00 | крыша | Итого | 336974,00 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 272102,00 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 64872,00 | 36,00 | 36,00 |
| 31 | г. Томск, ул. Савиных, д. 13 | 2801,80 | крыша | Итого | 476306,00 | 170,00 | 170,00 |
| разработка проектной документации | 423071,80 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 53234,20 | 19,00 | 19,00 |
| 32 | г. Томск, ул. Советская, д. 105 | 14583,46 |  | Итого | 1312511,40 | 90,00 | 90,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 525004,56 | 36,00 | 36,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 175001,52 | 12,00 | 12,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 277085,74 | 19,00 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 87500,76 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 189584,98 | 13,00 | 13,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58333,84 | 4,00 | 4,00 |
| 33 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 7 | 2382,92 | крыша | Итого | 445606,04 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 359820,92 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 85785,12 | 36,00 | 36,00 |
| 34 | г. Томск, ул. Усова, д. 15/1 | 1771,50 |  | Итого | 244467,00 | 138,00 | 138,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 99204,00 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 31887,00 | 18,00 | 18,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 33658,50 | 19,00 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 10629,00 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 23029,50 | 13,00 | 13,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 7086,00 | 4,00 | 4,00 |
| коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, узел управления и регулирования потребления тепловой энергии | разработка проектной документации | 30115,50 | 17,00 | 17,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 8857,50 | 5,00 | 5,00 |
| 35 | г. Томск, ул. Учебная, д. 19 | 2539,88 | крыша | Итого | 474957,56 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 383521,88 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 91435,68 | 36,00 | 36,00 |
| 36 | г. Томск, ул. Учебная, д. 40 | 4445,20 | крыша | Итого | 755684,00 | 170,00 | 170,00 |
| разработка проектной документации | 671225,20 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 84458,80 | 19,00 | 19,00 |
| 37 | г. Томск, ул. Учебная, д. 45 | 2077,60 | крыша | Итого | 388511,20 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 313717,60 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 74793,60 | 36,00 | 36,00 |
| 38 | г. Томск, пер. Красный, д. 5 | 3875,50 | крыша | Итого | 14060314,00 | 3628,00 | 3628,00 |
| разработка проектной документации | 523192,50 | 135,00 | 135,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 170522,00 | 44,00 | 44,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 13087563,50 | 3377,00 | 3377,00 |
| строительный контроль | 279036,00 | 72,00 | 72,00 |
| 39 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 108 | 3498,40 | крыша | Итого | 10558171,20 | 3018,00 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 528258,40 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 125942,40 | 36,00 | 36,00 |
| ремонт | 9697564,80 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 206405,60 | 59,00 | 59,00 |
| 40 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 149 | 243,09 | крыша | Итого | 1779418,80 | 7320,00 | 7320,00 |
| разработка проектной документации | 39866,76 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 21878,10 | 90,00 | 90,00 |
| ремонт | 1681696,62 | 6918,00 | 6918,00 |
| строительный контроль | 35977,32 | 148,00 | 148,00 |
| 41 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 3 | 12279,60 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 11812975,20 | 962,00 | 962,00 |
| разработка проектной документации | 442065,60 | 36,00 | 36,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 147355,20 | 12,00 | 12,00 |
| ремонт | 10990242,00 | 895,00 | 895,00 |
| строительный контроль | 233312,40 | 19,00 | 19,00 |
| 42 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 8 | 4201,40 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 2634277,80 | 627,00 | 627,00 |
| разработка проектной документации | 96632,20 | 23,00 | 23,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 33611,20 | 8,00 | 8,00 |
| ремонт | 2453617,60 | 584,00 | 584,00 |
| строительный контроль | 50416,80 | 12,00 | 12,00 |
| 43 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 9/1 | 1372,40 | крыша | Итого | 4141903,20 | 3018,00 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 207232,40 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 49406,40 | 36,00 | 36,00 |
| ремонт | 3804292,80 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 80971,60 | 59,00 | 59,00 |
| 44 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 14 | 3533,50 | крыша | Итого | 12819538,00 | 3628,00 | 3628,00 |
| разработка проектной документации | 477022,50 | 135,00 | 135,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 155474,00 | 44,00 | 44,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 11932629,50 | 3377,00 | 3377,00 |
| строительный контроль | 254412,00 | 72,00 | 72,00 |
| 45 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 18 | 2451,35 | крыша | Итого | 8893497,80 | 3628,00 | 3628,00 |
| разработка проектной документации | 330932,25 | 135,00 | 135,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 107859,40 | 44,00 | 44,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 8278208,95 | 3377,00 | 3377,00 |
| строительный контроль | 176497,20 | 72,00 | 72,00 |
| 46 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 20 | 12330,60 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 11862037,20 | 962,00 | 962,00 |
| разработка проектной документации | 443901,60 | 36,00 | 36,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 147967,20 | 12,00 | 12,00 |
| ремонт | 11035887,00 | 895,00 | 895,00 |
| строительный контроль | 234281,40 | 19,00 | 19,00 |
| 47 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 22 | 4687,80 | крыша | Итого | 17007338,40 | 3628,00 | 3628,00 |
| разработка проектной документации | 632853,00 | 135,00 | 135,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 206263,20 | 44,00 | 44,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 15830700,60 | 3377,00 | 3377,00 |
| строительный контроль | 337521,60 | 72,00 | 72,00 |
| 48 | г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 26 | 2659,60 | крыша | Итого | 9649028,80 | 3628,00 | 3628,00 |
| разработка проектной документации | 359046,00 | 135,00 | 135,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 117022,40 | 44,00 | 44,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 8981469,20 | 3377,00 | 3377,00 |
| строительный контроль | 191491,20 | 72,00 | 72,00 |
| 49 | г. Томск, ул. Войкова, д. 43а | 2886,90 | крыша | Итого | 8712664,20 | 3018,00 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 435921,90 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 103928,40 | 36,00 | 36,00 |
| ремонт | 8002486,80 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 170327,10 | 59,00 | 59,00 |
| 50 | г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 22 | 4275,80 | крыша | Итого | 12904364,40 | 3018,00 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 645645,80 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 153928,80 | 36,00 | 36,00 |
| ремонт | 11852517,60 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 252272,20 | 59,00 | 59,00 |
| 51 | г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 30а | 3006,50 |  | Итого | 5994961,00 | 1994,00 | 1994,00 |
| фундамент | разработка проектной документации | 99214,50 | 33,00 | 33,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 33071,50 | 11,00 | 11,00 |
| ремонт | 2510427,50 | 835,00 | 835,00 |
| строительный контроль | 54117,00 | 18,00 | 18,00 |
| фасад | разработка проектной документации | 123266,50 | 41,00 | 41,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 39084,50 | 13,00 | 13,00 |
| ремонт | 3069636,50 | 1021,00 | 1021,00 |
| строительный контроль | 66143,00 | 22,00 | 22,00 |
| 52 | г. Томск, ул. Говорова, д. 58 | 3894,60 | крыша | Итого | 14129608,80 | 3628,00 | 3628,00 |
| разработка проектной документации | 525771,00 | 135,00 | 135,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 171362,40 | 44,00 | 44,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 13152064,20 | 3377,00 | 3377,00 |
| строительный контроль | 280411,20 | 72,00 | 72,00 |
| 53 | г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 36 | 2345,20 | крыша | Итого | 8508385,60 | 3628,00 | 3628,00 |
| разработка проектной документации | 316602,00 | 135,00 | 135,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 103188,80 | 44,00 | 44,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 7919740,40 | 3377,00 | 3377,00 |
| строительный контроль | 168854,40 | 72,00 | 72,00 |
| 54 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 7/1 | 3816,00 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 2392632,00 | 627,00 | 627,00 |
| разработка проектной документации | 87768,00 | 23,00 | 23,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30528,00 | 8,00 | 8,00 |
| ремонт | 2228544,00 | 584,00 | 584,00 |
| строительный контроль | 45792,00 | 12,00 | 12,00 |
| 55 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 10 | 3930,80 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 2464611,60 | 627,00 | 627,00 |
| разработка проектной документации | 90408,40 | 23,00 | 23,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 31446,40 | 8,00 | 8,00 |
| ремонт | 2295587,20 | 584,00 | 584,00 |
| строительный контроль | 47169,60 | 12,00 | 12,00 |
| 56 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 12 | 2680,60 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 1680736,20 | 627,00 | 627,00 |
| разработка проектной документации | 61653,80 | 23,00 | 23,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 21444,80 | 8,00 | 8,00 |
| ремонт | 1565470,40 | 584,00 | 584,00 |
| строительный контроль | 32167,20 | 12,00 | 12,00 |
| 57 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 19 | 4296,00 | крыша | Итого | 15585888,00 | 3628,00 | 3628,00 |
| разработка проектной документации | 579960,00 | 135,00 | 135,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 189024,00 | 44,00 | 44,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 14507592,00 | 3377,00 | 3377,00 |
| строительный контроль | 309312,00 | 72,00 | 72,00 |
| 58 | г. Томск, ул. Крымская, д. 43 | 5305,30 | крыша | Итого | 992091,10 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 801100,30 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 190990,80 | 36,00 | 36,00 |
| 59 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 33 | 2043,00 | крыша | Итого | 6165774,00 | 3018,00 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 308493,00 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73548,00 | 36,00 | 36,00 |
| ремонт | 5663196,00 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 120537,00 | 59,00 | 59,00 |
| 60 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 33 | 4547,70 |  | Итого | 3495784,00 | 768,69 | 768,69 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,55 | 0,55 |
| замена | 1708823,00 | 375,75 | 375,75 |
| строительный контроль | 36569,00 | 8,04 | 8,04 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,55 | 0,55 |
| замена | 1708823,00 | 375,76 | 375,76 |
| строительный контроль | 36569,00 | 8,04 | 8,04 |
| 61 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 37 | 9305,52 |  | Итого | 3495784,00 | 375,67 | 375,67 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,27 | 0,27 |
| замена | 1708823,00 | 183,63 | 183,63 |
| строительный контроль | 36569,00 | 3,93 | 3,93 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,27 | 0,27 |
| замена | 1708823,00 | 183,64 | 183,64 |
| строительный контроль | 36569,00 | 3,93 | 3,93 |
| 62 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 92 | 5614,30 |  | Итого | 5243676,00 | 933,99 | 933,99 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,45 | 0,45 |
| замена | 1708823,00 | 304,37 | 304,37 |
| строительный контроль | 36569,00 | 6,51 | 6,51 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,45 | 0,45 |
| замена | 1708823,00 | 304,37 | 304,37 |
| строительный контроль | 36569,00 | 6,51 | 6,51 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,45 | 0,45 |
| замена | 1708823,00 | 304,37 | 304,37 |
| строительный контроль | 36569,00 | 6,51 | 6,51 |
| 63 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22/2 | 4404,50 |  | Итого | 616630,00 | 140,00 | 140,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 246652,00 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 79281,00 | 18,00 | 18,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 83685,50 | 19,00 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26427,00 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 57258,50 | 13,00 | 13,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17618,00 | 4,00 | 4,00 |
| внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации | 79281,00 | 18,00 | 18,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26427,00 | 6,00 | 6,00 |
| 64 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 24/2 | 4328,80 |  | Итого | 606032,00 | 140,00 | 140,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 242412,80 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 77918,40 | 18,00 | 18,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 82247,20 | 19,00 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25972,80 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 56274,40 | 13,00 | 13,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17315,20 | 4,00 | 4,00 |
| внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации | 77918,40 | 18,00 | 18,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25972,80 | 6,00 | 6,00 |
| 65 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 26/2 | 4302,00 |  | Итого | 602280,00 | 140,00 | 140,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 240912,00 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 77436,00 | 18,00 | 18,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 81738,00 | 19,00 | 19,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25812,00 | 6,00 | 6,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации | 55926,00 | 13,00 | 13,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17208,00 | 4,00 | 4,00 |
| внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации | 77436,00 | 18,00 | 18,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25812,00 | 6,00 | 6,00 |
| 66 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/4 | 2642,00 | крыша | Итого | 9585176,00 | 3628,00 | 3628,00 |
| разработка проектной документации | 356670,00 | 135,00 | 135,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 116248,00 | 44,00 | 44,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 8922034,00 | 3377,00 | 3377,00 |
| строительный контроль | 190224,00 | 72,00 | 72,00 |
| 67 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 127 | 8954,20 |  | Итого | 6991568,00 | 780,81 | 780,81 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,28 | 0,28 |
| замена | 1708823,00 | 190,85 | 190,85 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,08 | 4,08 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,28 | 0,28 |
| замена | 1708823,00 | 190,84 | 190,84 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,08 | 4,08 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,28 | 0,28 |
| замена | 1708823,00 | 190,84 | 190,84 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,08 | 4,08 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,28 | 0,28 |
| замена | 1708823,00 | 190,84 | 190,84 |
| строительный контроль | 36569,00 | 4,08 | 4,08 |
| 68 | г. Томск, ул. Клюева, д. 18 | 9586,50 |  | Итого | 8739460,00 | 911,64 | 911,64 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,26 | 0,26 |
| замена | 1708823,00 | 178,26 | 178,26 |
| строительный контроль | 36569,00 | 3,81 | 3,81 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 2) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,26 | 0,26 |
| замена | 1708823,00 | 178,26 | 178,26 |
| строительный контроль | 36569,00 | 3,81 | 3,81 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 3) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,26 | 0,26 |
| замена | 1708823,00 | 178,26 | 178,26 |
| строительный контроль | 36569,00 | 3,81 | 3,81 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 4) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,26 | 0,26 |
| замена | 1708823,00 | 178,26 | 178,26 |
| строительный контроль | 36569,00 | 3,81 | 3,81 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 5) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,26 | 0,26 |
| замена | 1708823,00 | 178,25 | 178,25 |
| строительный контроль | 36569,00 | 3,81 | 3,81 |
| 69 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 89 | 3244,00 | крыша | Итого | 9790392,00 | 3018,00 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 489844,00 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 116784,00 | 36,00 | 36,00 |
| ремонт | 8992368,00 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 191396,00 | 59,00 | 59,00 |
| 70 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 91 | 3270,00 | крыша | Итого | 611490,00 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 493770,00 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 117720,00 | 36,00 | 36,00 |
| 71 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 93 | 3278,00 | крыша | Итого | 612986,00 | 187,00 | 187,00 |
| разработка проектной документации | 494978,00 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 118008,00 | 36,00 | 36,00 |
| 72 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 95 | 5806,90 | крыша | Итого | 17525224,20 | 3018,00 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 876841,90 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 209048,40 | 36,00 | 36,00 |
| ремонт | 16096726,80 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 342607,10 | 59,00 | 59,00 |
| 73 | г. Томск, ул. Яковлева, д. 6 | 2459,30 |  | Итого | 1747892,00 | 710,73 | 710,73 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 1) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 1,02 | 1,02 |
| замена | 1708823,00 | 694,84 | 694,84 |
| строительный контроль | 36569,00 | 14,87 | 14,87 |
| 74 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39/3 | 4579,40 | крыша | Итого | 13820629,20 | 3018,00 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 691489,40 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 164858,40 | 36,00 | 36,00 |
| ремонт | 12694096,80 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 270184,60 | 59,00 | 59,00 |
| 75 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 121 | 2866,70 | крыша | Итого | 10400387,60 | 3628,00 | 3628,00 |
| разработка проектной документации | 387004,50 | 135,00 | 135,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 126134,80 | 44,00 | 44,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 9680845,90 | 3377,00 | 3377,00 |
| строительный контроль | 206402,40 | 72,00 | 72,00 |
| 76 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 125 | 3314,00 | крыша | Итого | 12023192,00 | 3628,00 | 3628,00 |
| разработка проектной документации | 447390,00 | 135,00 | 135,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 145816,00 | 44,00 | 44,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 11191378,00 | 3377,00 | 3377,00 |
| строительный контроль | 238608,00 | 72,00 | 72,00 |
| 77 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 127 | 3150,30 | крыша | Итого | 9507605,40 | 3018,00 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 475695,30 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 113410,80 | 36,00 | 36,00 |
| ремонт | 8732631,60 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 185867,70 | 59,00 | 59,00 |
| 78 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 130 | 14771,39 |  | Итого | 3495784,00 | 236,66 | 236,66 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 6) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,17 | 0,17 |
| замена | 1708823,00 | 115,68 | 115,68 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,48 | 2,48 |
| лифтовое оборудование (подъезд N 7) | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2500,00 | 0,17 | 0,17 |
| замена | 1708823,00 | 115,68 | 115,68 |
| строительный контроль | 36569,00 | 2,48 | 2,48 |
| 79 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 131 | 3163,50 | крыша | Итого | 9547443,00 | 3018,00 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 477688,50 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 113886,00 | 36,00 | 36,00 |
| ремонт | 8769222,00 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 186646,50 | 59,00 | 59,00 |
| 80 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 34 | 5780,42 | крыша | Итого | 20971363,76 | 3628,00 | 3628,00 |
| разработка проектной документации | 780356,70 | 135,00 | 135,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 254338,48 | 44,00 | 44,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 19520478,34 | 3377,00 | 3377,00 |
| строительный контроль | 416190,24 | 72,00 | 72,00 |
| 81 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 72 | 4630,00 | крыша | Итого | 13973340,00 | 3018,00 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 699130,00 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 166680,00 | 36,00 | 36,00 |
| ремонт | 12834360,00 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 273170,00 | 59,00 | 59,00 |
| 82 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 103 | 2200,50 | крыша | Итого | 7983414,00 | 3628,00 | 3628,00 |
| разработка проектной документации | 297067,50 | 135,00 | 135,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 96822,00 | 44,00 | 44,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 7431088,50 | 3377,00 | 3377,00 |
| строительный контроль | 158436,00 | 72,00 | 72,00 |
| 83 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 124 | 2983,60 | крыша | Итого | 10824500,80 | 3628,00 | 3628,00 |
| разработка проектной документации | 402786,00 | 135,00 | 135,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 131278,40 | 44,00 | 44,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 10075617,20 | 3377,00 | 3377,00 |
| строительный контроль | 214819,20 | 72,00 | 72,00 |
| 84 | г. Томск, ул. Герцена, д. 52 | 1767,20 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 2664937,60 | 1508,00 | 1508,00 |
| разработка проектной документации | 98963,20 | 56,00 | 56,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 31809,60 | 18,00 | 18,00 |
| ремонт | 2481148,80 | 1404,00 | 1404,00 |
| строительный контроль | 53016,00 | 30,00 | 30,00 |
| 85 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 7 | 3547,20 | крыша | Итого | 12869241,60 | 3628,00 | 3628,00 |
| разработка проектной документации | 478872,00 | 135,00 | 135,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 156076,80 | 44,00 | 44,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 11978894,40 | 3377,00 | 3377,00 |
| строительный контроль | 255398,40 | 72,00 | 72,00 |
| 86 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 9 | 3668,87 | крыша | Итого | 13310660,36 | 3628,00 | 3628,00 |
| разработка проектной документации | 495297,45 | 135,00 | 135,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 161430,28 | 44,00 | 44,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 12389773,99 | 3377,00 | 3377,00 |
| строительный контроль | 264158,64 | 72,00 | 72,00 |
| 87 | г. Томск, ул. Никитина, д. 31 | 2723,40 | крыша | Итого | 8219221,20 | 3018,00 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 411233,40 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 98042,40 | 36,00 | 36,00 |
| ремонт | 7549264,80 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 160680,60 | 59,00 | 59,00 |
| 88 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 27/1 | 2904,20 | крыша | Итого | 8764875,60 | 3018,00 | 3018,00 |
| разработка проектной документации | 438534,20 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 104551,20 | 36,00 | 36,00 |
| ремонт | 8050442,40 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 171347,80 | 59,00 | 59,00 |
| Итого по Каргасокскому району | | 319,33 |  |  | 2460118,32 |  |  |
| 3 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 48 | 319,33 | фасад | Итого | 2460118,32 | 7704,00 | 7704,00 |
| ремонт | 1675843,84 | 5248,00 | 5248,00 |
| строительный контроль | 35764,96 | 112,00 | 112,00 |
| утепление | 732862,35 | 2295,00 | 2295,00 |
| строительный контроль | 15647,17 | 49,00 | 49,00 |
| Итого по Кожевниковскому району | | 809,60 |  |  | 3062905,86 |  |  |
| 1 | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 6 | 352,80 | крыша | Итого | 89611,20 | 254,00 | 254,00 |
| разработка проектной документации | 57859,20 | 164,00 | 164,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 31752,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 57 | 456,80 | крыша | Итого | 2973294,66 | 6508,96 | 7066,00 |
| ремонт | 2910999,28 | 6372,59 | 6918,00 |
| строительный контроль | 62295,38 | 136,37 | 148,00 |
| Итого по Колпашевскому району | | 4861,00 |  |  | 27342249,50 |  |  |
| 1 | г. Колпашево, пер. Кооперативный тупик, д. 7 | 430,40 | крыша | Итого | 111473,60 | 259,00 | 259,00 |
| разработка проектной документации | 70155,20 | 163,00 | 163,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 41318,40 | 96,00 | 96,00 |
| 2 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 4 | 413,00 | крыша | Итого | 106967,00 | 259,00 | 259,00 |
| разработка проектной документации | 67319,00 | 163,00 | 163,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 39648,00 | 96,00 | 96,00 |
| 3 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 6 | 427,30 | крыша | Итого | 3221414,70 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 3153901,30 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 67513,40 | 158,00 | 158,00 |
| 4 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 8 | 442,00 | крыша | Итого | 114478,00 | 259,00 | 259,00 |
| разработка проектной документации | 72046,00 | 163,00 | 163,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 42432,00 | 96,00 | 96,00 |
| 5 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 42/1 | 418,00 | крыша | Итого | 3151302,00 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 3085258,00 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 66044,00 | 158,00 | 158,00 |
| 6 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 46/2 | 280,60 | крыша | Итого | 2115443,40 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 2071108,60 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 44334,80 | 158,00 | 158,00 |
| 7 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 24 | 331,30 | крыша | Итого | 2497670,70 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 2445325,30 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 52345,40 | 158,00 | 158,00 |
| 8 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 32 | 320,50 | фасад | Итого | 2469132,00 | 7704,00 | 7704,00 |
| ремонт | 1681984,00 | 5248,00 | 5248,00 |
| строительный контроль | 35896,00 | 112,00 | 112,00 |
| утепление | 735547,50 | 2295,00 | 2295,00 |
| строительный контроль | 15704,50 | 49,00 | 49,00 |
| 9 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 23 | 362,00 | крыша | Итого | 2729118,00 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 2671922,00 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 57196,00 | 158,00 | 158,00 |
| 10 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 61 | 394,30 | крыша | Итого | 2972627,70 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 2910328,30 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 62299,40 | 158,00 | 158,00 |
| 11 | г. Колпашево, ул. Энгельса, д. 30 | 339,50 | крыша | Итого | 2559490,50 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 2505849,50 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 53641,00 | 158,00 | 158,00 |
| 12 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 1 | 354,20 | крыша | Итого | 2670313,80 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 2614350,20 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 55963,60 | 158,00 | 158,00 |
| 13 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 6 | 347,90 | крыша | Итого | 2622818,10 | 7539,00 | 7539,00 |
| ремонт | 2567849,90 | 7381,00 | 7381,00 |
| строительный контроль | 54968,20 | 158,00 | 158,00 |
| Итого по Кривошеинскому району | | 482,10 |  |  | 120525,00 |  |  |
| 1 | с. Володино, ул. Молодежная, д. 4 | 482,10 | крыша | Итого | 120525,00 | 250,00 | 250,00 |
| разработка проектной документации | 74243,40 | 154,00 | 154,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 46281,60 | 96,00 | 96,00 |
| Итого по Молчановскому району | | 400,00 |  |  | 103600,00 |  |  |
| 1 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 5 | 400,00 | крыша | Итого | 103600,00 | 259,00 | 259,00 |
|  | разработка проектной документации | 65200,00 | 163,00 | 163,00 |
|  | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 38400,00 | 96,00 | 96,00 |
| Итого по Парабельскому району | | 1876,54 |  |  | 5414152,90 |  |  |
| 1 | с. Парабель, ул. Советская, д. 64 | 351,80 | крыша | Итого | 87950,00 | 250,00 | 250,00 |
| разработка проектной документации | 54177,20 | 154,00 | 154,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 33772,80 | 96,00 | 96,00 |
| 2 | с. Парабель, ул. Советская, д. 92а | 1524,74 | крыша | Итого | 5326202,90 | 3493,19 | 5354,00 |
| ремонт | 5214610,24 | 3420,00 | 5242,00 |
| строительный контроль | 111592,66 | 73,19 | 112,00 |
| Итого по Первомайскому району | | 1541,55 |  |  | 325267,05 |  |  |
| 1 | с. Первомайское, ул. Советская, д. 11 | 1541,55 | крыша | Итого | 325267,05 | 211,00 | 211,00 |
| разработка проектной документации | 232774,05 | 151,00 | 151,00 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 92493,00 | 60,00 | 60,00 |
| Итого по Томскому району | | 9879,03 |  |  | 29392750,03 |  |  |
| 1 | п. Молодежный, д. 10 | 2657,40 | крыша | Итого | 7523099,40 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 7366312,80 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 156786,60 | 59,00 | 59,00 |
| 2 | п. Рассвет, д. 3 | 3603,00 | крыша | Итого | 10200093,00 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 9987516,00 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 212577,00 | 59,00 | 59,00 |
| 3 | п. Рассвет, д. 18 | 751,30 | крыша | Итого | 3552146,40 | 4728,00 | 4728,00 |
| ремонт | 3477767,70 | 4629,00 | 4629,00 |
| строительный контроль | 74378,70 | 99,00 | 99,00 |
| 4 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 2867,33 | крыша | Итого | 8117411,23 | 2831,00 | 2831,00 |
| ремонт | 7948238,76 | 2772,00 | 2772,00 |
| строительный контроль | 169172,47 | 59,00 | 59,00 |
| Итого по Чаинскому району | | 885,80 |  |  | 3829039,03 |  |  |
| 1 | с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7а | 885,80 | крыша | Итого | 3829039,03 | 4322,69 | 7539,00 |
| ремонт | 3748814,40 | 4232,12 | 7381,00 |
| строительный контроль | 80224,63 | 90,57 | 158,00 |

Примечание:

<1> выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ТС - теплоснабжения, ГС - газоснабжения, ХВС - холодного водоснабжения, ГВС - горячего водоснабжения, ВО - водоотведения, ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт, К - ремонт крыш, ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, УФ - утепление и ремонт фасадов, ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, Ф - ремонт фундаментов, КОМП - выполнение трех и более видов работ, с учетом ранее выполняемых;

<2> выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие;

<3> выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора, 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор, 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания, 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья, 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив;

<4> расходы на разработку проектной документации, проверку достоверности сметной стоимости, проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной историко-культурной экспертизы, строительного контроля включаются в стоимость соответствующего вида работ;

МКД - многоквартирный дом;

Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.