ПОВЕСТКА № 123

штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на      территории Томской области

Утверждаю

__________________ Е.В. Паршуто

13.06.2019, 12.00

Зал заседаний,1 этаж, пр. Кирова, 41

| Председатель: |  |
| --- | --- |
| Грель Яков Валерьевич | Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
| Участники: |  |
| Главы Администраций муниципальных образований Томской области | (по согласованию) |
| Шляк Вячеслав Александрович | и.о.Директора ОГКУ «Облстройзаказчик» |
| Титова Елена Ивановна | Директор МБУ «Центр технического надзора» |
| Савотин Николай Владимирович | Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| Славиогло Николай Петрович | Начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |
| Иванин Иван Александрович | Начальник отдела КРиТН фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» - секретарь Штаба |
| Представители подрядных организаций | (по списку) |
| Представители управляющих организаций | (по списку) |

ПОВЕСТКА

- Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

(Н.В. Савотин)

- Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.

(Н.П. Славиогло)

- О результатах исполнения поручения по временному демонтажу рекламных вывесок нежилых помещений и по подрезке веток деревьев, препятствующие проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. Гагарина 52.

(О.С. Рубцова)

- О результатах исполнения поручения по демонтажу балкона, козырьков, решеток на окнах, препятствующие проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в

(С.И. Лозовский)

- О результатах исполнения поручения по предоставлению в адрес Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Томской области решение собственников о вывозе строительного мусора после завершения капитального ремонта МКД по адресу: г. Томск, ул. Героев Чубаровцев 22.

(С.Г. Садковская)

- О результатах собрания с собственниками жилых помещений по вопросу переноса сроков капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Томск ул. Алтайская 114.

(В.Н. Брюханцев)

- О результатах исполнения поручения по предоставлению в адрес Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Томской области технического решения по кабельным линиям на фасаде, препятствующие проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. Советская 110.

ООО «ТомСтрой» (С.А. Денисов)

- Разное.

Ответственный исполнитель:

Жилинский Андрей Валерьевич

тел.(3822) 903-984