ПОВЕСТКА № 133

штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на      территории Томской области

Утверждаю

__________________ Е.В. Паршуто

22.08.2019, 12.00

Зал заседаний,1 этаж, пр. Кирова, 41

| Председатель: |  |
| --- | --- |
| Грель Яков Валерьевич | Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
| Участники: |  |
| Главы Администраций муниципальных образований Томской области | (по согласованию) |
| Демарчук Виктор Петрович | Директор ОГКУ «Облстройзаказчик» |
| Титова Елена Ивановна | Директор МБУ «Центр технического надзора» |
| Савотин Николай Владимирович | Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| Славиогло Николай Петрович | Начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |
| Иванин Иван Александрович | Заместитель генерального директора фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| Представители подрядных организаций | (по списку) |
| Представители управляющих организаций | (по списку) |

ПОВЕСТКА

- Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

(Н.В. Савотин)

- Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.

(Н.П. Славиогло)

- О результатах исполнение поручения по решению вопроса переноса сроков капитального ремонта перекрытия МКД по адресу: г. Томск ул. Алтайская 114.

(В.Н. Брюханцев)

- О результатах исполнение поручения по решению вопроса переноса сроков капитального ремонта перекрытия МКД по адресу: г. Томск ул. Пушкина 52в.

(В.Н. Брюханцев)

- О результатах совещания по вопросу подготовки МКД для проведения работ по капитальному ремонту по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт 70/1.

(В.А. Денисович)

- О результатах исполнения поручения по демонтажу гаражей и спилу деревьев, препятствующее проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. И. Черных 107/1.

(С.И. Лозовский)

- О результатах исполнения поручения по сокращению отставания от графика выполнения работ по жилым домам: г. Томск, ул. Беринга 1/3, ул. Учебная 20, ул. А. Беленца 2а; с. Парабель, ул. Техническая 3.

(А.С. Ширшов)

- О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Фонда информации о мерах, принятых для ликвидации отставания от графика производства работ.

(Руководители подрядных организаций)

г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 39 - ООО "АДГ Креатив-Сибирь"

г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 209 - ООО "Новый дом"

г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 212 - ООО "СК"Стройкомплект"

г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 303 - ФГБОУ ВО "ТГАСУ"

г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 305 - ФГБОУ ВО "ТГАСУ"

г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/1 - ООО "Стандарт Инженерных Технологий"

г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34в - ООО "Интерстрой"

г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34г - ООО "Интерстрой"

г. Томск, ул. Усова, д. 10а - ООО "Универсал"

г. Томск, ул. Учебная, д. 20 - ООО "СК"Стройкомплект"

г. Томск, ул. Говорова, д. 34 - ООО "СК"Стройкомплект"

г. Томск, ул. Мельничная, д. 79 - ООО "Радикал"

г. Томск, ул. Беринга, д. 1/2 - ООО "СК"Стройкомплект"

г. Томск, ул. Беринга, д. 1/3 - ООО "СК"Стройкомплект"

г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в - ООО "СК"Стройкомплект"

г. Томск, пр-кт Ленина, д. 46 - ООО "МТ-СТРОЙ"

г. Томск, ул. Алексея Беленца, д. 2а - ООО "СК"Стройкомплект"

г. Томск, ул. Гагарина, д. 52 - ООО "СК"Стройкомплект"

г. Томск, ул. Кулагина, д. 31 - ООО "СК"Стройкомплект"

с. Парабель, пер. Почтовый, д. - ООО "СК"Стройкомплект"

с. Парабель, ул. Техническая, д. 3 - ООО "СК"Стройкомплект"

п. Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 5 - ООО "СК Сфера"

- Разное.

Ответственный исполнитель:

Жилинский Андрей Валерьевич

тел.(3822) 903-984