ПРОТОКОЛ № 154

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

Утверждаю

__________________ Е.В. Паршуто

26.03.2020, 12:00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного

надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

| Председательствующий: |  |
| --- | --- |
| Паршуто Евгений Валерьянович | Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре |
| Участники: |  |
| Грель Я.В., Мазаник С.Н., Елегечев В.Н., Брюханцев В.Н., Денисович В.А., Садковская С.Г., Чернов В.В., Гарага Е.С., Алексеев К.А., Савотин Н.В., Иванин И.А., Шляк В.А., Румянцев М.Ю., Славиогло Н.П., Меркулов А.В., Сурикова А.Д., Тейшерский А.Л., Моргачева Т.Н., Иванова Л.И., Кабанов Д.С., Корнева Т.В., Орлов А.В., Соколов С.Ю., Хан В.П., Баннов С.В., Мазгалин В.В., Плясунов С.В., Ульянов В.Н., Смокотин В.А., Дубов А.К., Краснов А.Л., Серяков Р.В., Устиненко Р.А., Понамарев Р.Ш., Несмирный И.А., Малащук В.Н., Ретинский К.П., Островский А.И., Емельянов С.А., Лыков С.В. |

ПОВЕСТКА

- Об исполнении в 2020 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2020-2022 годы.

(Н.В. Савотин)

- Об исполнении в 2020 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.

(Н.П. Славиогло)

- О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Управления капитального строительства ЗАТО Северск образца линейного графика проведения работ по капитальному ремонту МКД КП 2020 г.

(Н.В. Савотин)

- О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту фасада, НОК, крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.

(А.С. Ширшов)

- О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Управления капитального строительства ЗАТО Северск графика поставки материалов для проведения работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: г. Северск, ул. Ленина 34.

(А.С. Ширшов)

- О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Беринга 1/3.

(А.С. Ширшов)

- О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту фасада МКД по адресу: с. Парабель, ул. Техническая 3.

(А.С. Ширшов)

- О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Фонда графика посещений объектов КП 2020 года совместно с подрядными организациями, с которыми был заключен договор на проведение работ по капитальному ремонту МКД.

(Руководители проектных организаций)

ОТМЕТИЛИ

Проведение штаба по капитальному ремонту общего имущества в МКД на территории Томской области временно приостановлено.

ПОРУЧЕНИЯ

- Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области и Фонду капитального ремонта (Я.В.Грель, Н.В. Савотин)

Решить вопрос проведения работ по капитальному ремонту внутридомового газового оборудования КП 2020.

- Фонду капитального ремонта (Н.В. Савотин)

Перевести работу с населением на онлайн сервисы.

- Фонду капитального ремонта (Н.В. Савотин)

Перевести работу с подрядными организациями преимущественно в электронный формат.

- ООО «СК «Стройкомплект» (А.С. Ширшов)

В срок до 27.03.2020 г. предоставить в Фонд новый график производства работ по капитальному ремонту фасада МКД по адресу: с. Парабель, ул. Техническая 3.

- ООО «СТРОЙГРАД» (И.Б. Липихин)

В срок до 03.04.2020 г. завершить физические объемы работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: п. Рассвет 2.

- Руководителям подрядных организаций.

Подготовить план мероприятий при возникновении ЧС.

- Руководителям подрядных организаций.

Предпринять меры по предотвращению инфицирования рабочий и собственников жилых помещений при проведении работ по капитальному ремонту.

.

- Руководителям подрядных организаций.

Принять безотлагательные меры по недопущению затопления квартир собственников жилых помещений МКД и в дальнейшем организовывать работы на крыше с учетом долгосрочного прогноза осадков.

- ООО «ТЦЦС» рекомендовано (Т.Н. Моргачева)

Предоставлять ежемесячно статистические данные по изменению стоимости материалов: Утеплитель ПТ-125, сталь листовая, 0.55 мм, профилированный лист С-44, НС-44, лес (брус, плаха), труба стальная прямошовная Д20 – 100мм, труба оцинкованная Д20-100мм, кабельная продукция ВВГнг Ls 3х1,5 – 3х10

Ответственный исполнитель:

Жилинский Андрей Валерьевич

тел.(3822) 903-984